「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」
複評及考核小組第16次會議紀錄
一、時間：110年12月24日(星期五)下午2時
二、地點：水利署台中辦公區第一會議室
三、主持人：賴召集人建信(曹副署長華平代) 紀錄：林寶惠
四、出列席單位及人員：詳簽到單
五、主席致詞：(略)
六、報告事項：
案由一：「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」複評及考核小組第15次會議紀錄，報請 公鑒。(報告單位：經濟部水利署)
說明：(略)

決定：確認會議紀錄，洽悉。

七、討論事項：
案由一：「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-水產養殖排水改善」第3期(110~111年) 第2批治理及應急工程案，提請討論。(提案單位：行政院農業委員會漁業署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
林委員煌喬：
1.提案說明建請再補充下列資訊：
(1)「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-水產養殖排水改善」第3期第1批次已核定幾處銜接區域排水治理工程？補助經費多少？又第2批次擬補助5案，總經費約多少(中央補助經費、地方自籌經費各多少)？如此，方能推知第3期預算尚餘多少。
(2)請摘述第2批次擬補助5案，是如何擇定出來的，建請交待其衡量指標或勘評原則，俾能展現選擇考量的公平性。又應急工程2案，允宜再補陳其係為維持區域排水設施功能正常發揮，或需緊急打開通洪瓶頸段以有效減輕水患所需之相關論述(或證明)，以強化其迫切性及昭公信。
2.至於附件1水產養殖排水改善計畫擬辦工程明細表(第2梯次)，亦請再補充下列資訊：
(1)本梯次各項治理工程位於所屬河川/排水水系之位置，或其工程銜接的關聯性、必要性及重要性；又其所作之改善工作，是否與所屬河川/排水水系整體規劃成果相容。
(2)各項「工程內容」均僅提及治理長度，稍嫌不足，建議可將各項施工內容、數量、長(寬)高等儘量交待清楚，俾利一目了然及衡量經費的合理性(都是嘉義縣政府的提案，但各項工程每公尺平均造價皆不同)。
(3)本梯次各項治理工程係以「保護面積」來呈現改善工程的預期效益，此可歸納為各項工程對「逕流分擔、承洪韌性」的貢獻。除此之外，建議可再統計比較建設前後的透水鋪面及新植栽綠化面積，甚至有無設計生態、棲地環境的友善設施等，將更可凸顯工程的必要性，以及更能柔化建設成果。當然，如能進一步指陳，該等保護面積是如何推估出來的，將更禁得起立法、審計機關的要求及各界的檢驗。
林委員永德：
1.嘉義地區因地勢較低，過去常有積淹水狀況，近年來改善不少，逐年編列經費辦理改善，應屬需要，原則同意編列。
2.養殖排水施作時，如有箱涵太低時，應一併改善，以消除排水瓶頸。
梁委員蔭民：
1.所提工程大部分是排水路整理，單價由1公尺五萬多元到一萬多元都有。應為工程內容不同，但未提供資料，所以也無法提供意見。
2.所附地圖很清楚的呈現工程的位置和走向，但對上下游的情況呈現不足。請注意工程點上下游是否能夠銜接、相容性及連續性，避免上游整治下游淹水。
3.表列地區大部分是地層下陷區，請以大尺度做整治考量，勿只滿足一小段的排水需要。
4.我們常常提出硬體建設，事實上常常很多只花小錢的軟體管理卻有大功效。漁 (農) 民私設抽排水管線常常佔用水路，減少通水斷面。建議加強管理，移除廢棄管線及遷移使用中阻礙水流的管線。
本委員也了解這個問題有如違章建築管理一樣，「野火燒不盡，春風吹又生」所以建議「加強」力道。
張副總工程司良平：
建議整理廢棄的管線，及拆除違規搭建的管線，以維排水路暢通。
決議：
一、有關預算超出第三期經費部分，請自行在法定額度內辦理。
二、委員意見中，如執行渠段上下水路通暢、瓶頸的打通以及對相關排水的管理、管線等，請漁業署轉達到地方政府依照辦理，並在設計上盡量符合自然生態。
二、本案所提報工作計畫內容業經行政院農業委員會漁業署110年8月30日及110年10月26日初評會議評核通過，請依各委員意見修正檢視回應後，原則同意，再依程序提報行政院農業委員會於計畫額度內核定。

案由二：「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫111年度應急工程工作計畫」，提請討論。 (提案單位：經濟部水利署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
林委員煌喬：
1.附件二第2個表格，「縣市管河川及區域排水整體改善計畫111年度應急工程」各縣市擬辦工程明細表，建議各項次工程內容，仍應盡量明列清楚：施工項目、數量、長(寬)高等，俾益瞭解。尤其，彰化縣項次1至8、雲林縣項次8至11、嘉義縣2、4、5、7及10，僅提及改善排水路長度，請再檢視其施工內涵，稍作補陳，以資明確，因以「改善排水路」表達，似太過含糊。
2.附件一「經濟部水利署110年12月17日檢討會議紀錄」結論7提及，「應急工程是否屬無須辦理生態檢核之原構造物範圍內整建或改建，請各縣市政府檢實確認」。本人認為，本次擬同意辦理101件應急工程，雖屬「水與安全」範疇，但隨著我國生活所得提高，社會大眾對於親水遊憩需求的量與質，與日俱增，故所有的水利建設均應與時俱進，允宜整體進行營造規劃，導入綠色文化及永續生態，以提升水域自然生命力，使國土永續與人民生活品質提升達成平衡。換言之，「水與安全」雖應最優先考量，且走在前頭，惟仍可先模擬本次提案之各項工程「水與環境」的河道，未來打算營造成什麼模樣，並趁本次河道的施工，盡量地強化生態友善的設計，順勢加以改善，以奠定「水與環境」的生態基底(換言之，超前佈署)。如此，將可避免未來如要接續推動「水與環境」建設時，河道又得二次施工所造成的不經濟及對環境的干擾。
3.生態檢核除了盤點生物種類外，更重要的是應盤點生態條件與空間。如從此角度觀之，建議仍應檢視本次提案各項工程的生態環境，屬計畫工區陸域或水域，有無亟待改善的地方；有無需「補足其生態環境零碎化」或「豐富物種棲地多樣性需求」的必要，並利用本次工程的進行，順勢加以改善完成。例如：
(1)本梯次各項提案工區範圍有無面臨生態廊道受阻的課題，目前各項提案有無：(a)河道坡度較陡峭，以及取水堰或固床工落差超過50公分，阻斷縱向河道連結等現象？(b)垂直式混凝土護岸，阻斷橫向的生態廊道情形？如有，則建議應改善河道橫、縱向生物通透性無阻。從本梯次各項提案中，我們看到有許多提案擬新設直立式、RC護岸、防洪牆、護岸加高等，此等新建的堤防或護岸加高後，應盡量避免施做成垂直構造物形成生物陷阱。這就是橫向生物通透性問題，一般很容易被忽略，其中護岸高度、坡度及其襯砌材料等，係阻隔水域和陸域物種橫向移動的主因。因此，建議在不影響通水斷面的前提下，應可雙向思考，以生態廊道串聯(如護岸外層鋪設砌石，營造多孔性棲地環境；或於石籠上植生爬藤類；或適時設置能夠讓生物通行的斜坡通道；甚至可研究設置防汛階梯兼生物通道(應注意斜坡角度及增加表面粗糙度)，搭配固床工、拋石及棲避管，建構橫向生態廊道之可行性等，如新竹縣水尾溝案)，將水域、濱溪、護岸、陸域，甚至連結鄰近的生態環境，以形成完整的生態系，讓提案各溪流的(兩棲爬蟲)生物能夠順利進出溪流水域。本人要再進一步提醒，生物通道上岸後，允宜再規劃生態緩衝區，避免「我不殺伯仁，伯仁卻因我而死」的憾事。
(2)河道堤防、護岸工程，最重要的是應避免干擾生態環境、維持既有生態系統與生物保護，故請盡量保留河道既有礫石灘及濱溪植物。本梯次各項工程有些是渠底整建工程，則應盡量大面積翻攪河床，避免造成底質遭擾動；尤其鄰近水域之施工作業，易造成部分水體濁度上升，進而影響至下游水域範圍，故施工作業應選擇於枯水期施工，並於工區下游段施作沉砂池，以減少下游水體濁度。因為，不管是水質混濁或底質擾動，都會改變原有棲地型態，破壞水域生物棲地場所，甚至嚴重干擾河道生態環境。此外，如涉及拆除既有護岸、固床工或墩座等結構時，應避免敲除水泥塊對河道生態環境與生物的傷害，尤其河道上的施工便道設置路線、清除敲除掉落河道及河床的水泥塊、敲除水泥塊於河道的暫置區等，皆應請承商提送計畫俟各縣市政府核可後方可施工。
(3)溪流生態系中，濱溪植被扮演重要角色，可以作為營養鹽的提供來源，亦可增加溪流遮蔭。基於環境友善措施中迴避與減輕的原則，在工程設計規劃時，除了減少工程施作的範圍外，亦必須減少對濱岸植被的擾動。同時，應於開挖時保留現地植生種子的土壤表層30公分，工程施作後回舖裸露面，促進植生帶復甦的速度加快。另新建護岸後如尚有空地，建議進行綠美化多予軟化，盡量於溪畔栽種深根性、水分截流多及病蟲害少的原生樹種，以為補償。
(4)此外，本梯次各項提案可再檢視兩旁護岸邊坡上與河川水際線的連接相關性，有無需要改善的地方；護岸坡頂與濱水帶盡量有植生；有無需設置魚道設施或改善固床工；至於幾乎無水邊空間利用的河段，有無再強化改進的可能(如濱溪植生，增加當地生態服務之機會)等。
(5)最後，可再盤點鄰近生態環境(如周邊現有的樹林、灌叢、果園、坡地、水域、農耕地、農田水利及交通道路兩旁綠帶等生態系)，並運用執行中工區範圍的基地潛力，思考如何連結其間之生物廊道，進而提出有助各項工程與鄰近生態環境物種分布及擴展的設計(如建立動物通道，減少陸殺等)，然後加以串連成陸域、水域完整的生態環境，如此將可成為各項水利工程改善計畫的亮點。(試想，假如每件水利工程皆能如上述作法，先「補足其生態環境零碎化」，再利用該基地的潛力，與鄰近生態環境相連結，如此由點成線，由線織成面，則經濟部水利署主導的水利工程，對全國生態將會有十足的貢獻)。
以上情境，謹提供各縣市政府施作各項工程時檢視參考，盡量利用工程的進行，順勢加以設計、施作改善完成；假如無法全面改善，至少可選擇於適當河段，作為示範以評估效益。
林委員永德：
所提工程項目均經各河川局邀請專家學者現場勘查，並由水利署召開初審會議，原則同意辦理。
梁委員蔭民：
1.由於缺乏個案基本資料，無法對列出的101個提案提出個別意見。
2.年度經費的分配已由各地方漁業、農業、水利局、中央水利署、經濟部、農委會等整體考量，應非本次會議所能左右。
3. 提報243件只核101件，一半都不到，預期反彈一定不少，經濟部水利署是執行單位，不免會挨子彈，應多加安撫。
4.本人有幸參與地方水利局及河川局的諮詢及審議。200多件提案從縣市政府到河川局，提送到水利署前，都經過下列表格的審核。本表格十分重要，正確的權重及妥善的運用可評比出真正符合需要的提案。
本人從第一次使用這表格(初審及評比表)就感到有改進空間，今天能到水利署正好提出意見。
1.提高「保護對象」權重到40~50分。
一條河川為何要整治？因為有災害 (或因洪水率而預期災害) 。為何有災害？因為有保全標的 (保護對象)。若沒有保全標的，根本就無需任何整治計畫。例如公路邊坡就算小崩塌也是災害，陳有蘭溪源頭的向源侵蝕，大面積崩塌每年後退數公尺是自然現象，不是災害。亞馬遜河流域天天淹大水，是自然現象，在鬧區淹水20公分、一小時，卻是災害。
所以保護對象最重要，但表格裡權重只有15分。也就是說其他項目滿分，保護對象0分，結果也有85高分，顯然不合理！這就是產生眾多非必要工程的主因。
保全對象為唯一的必要條件，而其他項目只是充分條件而已。
2.降低民意支持度的權重。
民意支持度十分吊詭，不應佔達10％權重。常有民意支持度高但專業意見低，反之也有專業意見高但民意支持度低的。例如本年度101案中有一案里長連續三年提出，我也親歷三年；里長也動員地方民代，廢耕棄耕的地主也出席，民意支持度爆表10分。但與會專家與N	GO皆認為保全標的不明，非必要之工程。又例如前面副總工提到整理圳路中私設管線，我們認為有需要，但動到農漁民的管線，支持度必低。
3.增列提案局處的專業意見的權重。
最了解提案的就是各提案單位，各單位的工作人員也是優秀的專業人員。但這表格看到的只是一個行政程序，而看不到提案局處的專業評估。各地方提案局處不應忽略了自已的專業地位。
4.增列民間 (非公務系統) 專家及NGO意見的權重。
這是政府與關係人之外的第三者意見，應該列入。一方面可與地方民意平衡，若兩者一致，更能證明其必要性，絕對有正面作用。也可引導NGO往更理性化發揮專業意見。

決議：
一、有關評比表標準請水利署參辦。
二、所報應急工程工作計畫原則評定同意，請依委員及本會議決議修正後，提報經濟部於計畫額度內核定。

八、臨時動議：無

九、散會。