「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」
複評及考核小組第9次會議紀錄
一、時間：109年1月9日(星期四) 下午2時
二、地點：水利署台中辦公區第一會議室
三、主持人：賴召集人建信(曹副署長華平代) 記錄：林寶惠
四、出列席單位及人員：詳簽到單
五、主席致詞：(略)
六、報告事項：
案由一：「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」複評及考核小組第8次會議紀錄，報請 公鑒。(報告單位：經濟部水利署)
說明：(略)

決定：洽悉，確認會議紀錄。

七、討論事項：
案由一：「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫108年度績效檢討報告」，提請討論。(提案單位：經濟部水利署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
楊委員嘉棟：
1.重要執行成果及里程碑達成情形部分，建議應說明一下執行的項目名稱，不要僅列里程數，以利瞭解完成幾公里的排水渠道等項目的改善。此外，農水處部分，對農田構造物部分的執行成果與里程碑似乎漏列。
2.工作指標表中，似乎漏列交通部(公路總局)部分，效益指標表部分亦有類似情形。
3.表格中數字的有效數字及對齊部分，請注意，以利閱讀。
4.第10頁創造就業機會所提升的專業部分，建議增列「生態檢核」。
吳委員瑞龍：
1.進度之表現不夠明確，建議完成細項納入年度目標，避免誤解。
2.經費應專欄去敘述，各單位經費支用情形較易閱讀，支用情形較易了解、控管。
林委員永德：
1.重要執行成果及里程碑完成情形，建議列入完成數量。
2.內政部營建署108年12月底累計完成工程發包件數，建議增列。
3.年度工作指標達成情形內108年度工作指標已完工50件，應改為需完工50件。
4.重大落後計畫之預警、輔導及管理，內政部108年度相關工程，縣市政府辦理測設中件數建議增列，交通部已核定件數，建議增列。
5.帶動公民營企業投資，預計數值建議改為估計數值。
國發會視察張堯忠：
有關108年度績效檢討報告後續處理方式及內容格式，請依據本會108年12月17日發國字第1081201791號函辦理，並建議就工作指標、經濟效益包括帶動公民營企業投資及投資效益等加強相關內容。

決議：所報績效檢討報告初審原則同意，請依各委員意見修正後，依程序提報推動小組審查。

案由二：檢送本部公路總局「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」省道橋梁改建工程擬辦明細表(第3次)，提請討論。(提案單位：交通部公路總局)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
吳委員瑞龍：
經費原列經費不足，改列其他計畫部分，應在報請其他計畫勻支時，註明相關規定。

決議：
一、依據行政院106年7月10日院臺經字第1060180749號函核定之「前瞻基礎建設計畫-縣市管區域排水整體改善計畫」，計畫書已載明『另為延續前期相關治理計畫執行中之工作，不足經費由本計畫配合籌應辦理，以維整體成效』。
二、交通部第二期3.6億元之剩餘經費足以支應所報之3件省道橋梁改建工程。
三、有關本案所提報內容業經交通部公路總局評核通過，所報工作計畫評定同意，請依各委員意見檢視後修正，依程序提報交通部核定。

案由三：「流域綜合治理計畫」治理工程案件因遭遇物價波動、工程變更、履約爭議及訴訟等因素，致總經費逾預算額度部分，擬由「前瞻基礎建設計畫-縣市管區域排水整體改善計畫」特別預算支應案，提請討論。(提案單位：經濟部水利署)
說明：(略)

決議：
一、依據行政院106年7月10日院臺經字第1060180749號函核定之「前瞻基礎建設計畫-縣市管區域排水整體改善計畫」，計畫書已載明『另為延續前期相關治理計畫執行中之工作，不足經費由本計畫配合籌應辦理，以維整體成效』。
二、原則同意「流域綜合治理計畫」治理工程案件不足經費由前瞻基礎建設計畫-縣市管區域排水整體改善計畫支應。
三、另後續工程變更、履約爭議及訴訟等案件之相關經費，亦由本計畫特別預算支應，並授權由經濟部逕行核定。

案由四：「前瞻基礎建設計畫」－縣市管河川及區域排水整體改善計畫110~113年農田排水、埤塘、圳路改善之預算需求案，提請討論。(提案單位：行政院農業委員會)
說明：(略)

決議：所報計畫經費23.36億元，合計已超出行政院原核定720億元，惟經農委會說明確有需要，且行政院農委會於本計畫110～113年尚有編列70億元，並無法支應，初審原則同意，請行政院農業委員會配合第三期編列時程，盡速提出治理計畫目標與經費需求送經濟部水利署彙整，再併案依程序提報推動小組審查。

八、臨時動議：無

九、散會。