經濟部水利署第六河川局在地諮詢小組
第2次會議紀錄

1. 時間：109年12月28日上午10時0分
2. 地點：本局水情中心第一會議室
3. 主持人：郭副局長建宏代 記錄：林穎志
4. 主席致詞：略
5. 主辦課報告：略
6. 在地諮詢小組第2次會議決議事項辦理情形：
項次	上次會議決議事項	最新辦理情形	主辦 / 單位	決議
1	「內惟埤自然生態園區計畫」案請高雄市政府完成施工中、後水質採樣檢驗後再說明水質改善效益成果，列入下次會議持續追蹤。	本案陸域工程、水域工程分別於109年6月4日、7月21日竣工，於9月16日、10月6日驗收完成。 / 本府委託水環境改善輔導團逢甲大學於109年3月19日進行施工中水質採樣檢測，另8月13日進行施工後水質採樣檢測工作。 / 參考107年7月23日施工前高雄大學水質檢測結果之三個時期比較： / 項目 前 中 後 / pH 7.71 10.3 8.8 / 溶氧 4.68 6.6 11.2 / BOD 15.6 18.8 10.6 / SS 41 163 16.4 / 氨氮 0.22 0.4 0.1 / COD 17.24 30 30.4 / 濁度 45 260 15 / 由於未有外水補注，現階段由已完成之水循環系統及水生植物來淨化水質，將持續觀察成效。	高雄市政府	取消追蹤
2	「美濃山下排水收集系統改善工程」案請高雄市政府完成設計階段地方說明會後再說明民眾參與溝通活動辦理情形，列入下次會議持續追蹤。	本案工程因施工涉及交通車輛出入問題，已於109年11月3日邀集當地里長、警察局等相關單位辦理審查會勘，並依各單位意見修正中。	高雄市政府	持續追蹤
3	「愛河排水及其支流規劃檢討」案請高雄市政府針對地方說明會彙整共通性民眾意見，並於下次會議報告後續民眾意見回應辦理及參採情形。	1.針對民眾意見有關淹水及下水道設計建議，本府已針對市區下水道辦理檢討規劃。 / 2.有關愛河之心、水質問題及鼎力里橡皮壩上游水質差的問題等建議，已請愛河污水規劃報告納入檢討。 / 3.建議清淤及雜草，本府已派工處理。 / 4.另有關積淹水問題，各案辦理會勘。 / 5.有關民眾針對愛河整治相關建議，例如﹕議員、里長建議，本府已安排會議到服務處說明，或是民眾藉由本市市民專線、市長信箱等建議，依本府線上系統回覆民眾。	高雄市政府	持續追蹤
4	「後鎮抽水站引水幹線工程」案請台南市政府整理民眾意見及處理之對應表，並於下次會議報告後續民眾意見回應辦理及參採情形。	本案民眾意見回應及辦理情形，詳如簡報說明，另本工程已於109年11月17日決標，預計12月底前開工，工期約240日曆天，將趕辦於明年汛期可發揮初步功效。	台南市政府	取消追蹤

一、在地諮詢小組委員意見：
 (一) 彭委員合營：
1. 內惟埤自然生態園區計畫已施工完成，且經水質檢測並分前、中、後之比較，由於未有外水補注，且已有水生植物，但再增水生植物，請檢討增加水生植物之種類及其效果為何。
2. 愛河排水及其支流規劃檢討，規劃報告已完成且本案解決積淹問題，仍需關注水質問題及民眾參與之議題納入。
(二) 魯委員台營：
1. 內惟埤園區計劃雖已完工，然水生植物部份尤其是〝沉水植物〞亦請高雄市政府能編列後續經費進行增植。
2. 美濃山下排水收集系統改善工程請再與美濃在地團體補充說明，以彰公民參與意旨。
3. 「愛河排水及其支流規劃檢討」請列出民眾說明會記錄及意見以及該規劃是否有〝公民參與計劃〞，如果不是應再擴大參與後再與會報告。
(三) 何委員建旺：
上次會議決議事項關於內惟埤自然生態園區計畫，高雄市政府辦理情形(4)宜考量外水補注外對未來增植水生植物，建議爭取經費辦理以利水質之改善。
(四) 詹委員明勇：
1. 第1次會議決議第1案回應第(3)點請補充檢測結果應加註日期，同時要說明前、中、後檢測結果之意義。
2. 第1次會議決議第4案之補充資料(地方說明會)是2020/05/19辦理，但第1次會議是在六月份辦理，請台南市政府水利局補充前次會議後的相關會議及處理方式。
(五) 簡委員仲和：
1. 項次3辦理情形2，污水規劃報納入水質檢討結果之說明，應予補充。
2. 後鎮抽水站: a.堤後側溝擴大為3m寬，2~8m深應考慮側壁護欄高度安全問題。b.堤後道路寬度6m，瀝青混凝土厚度只有5m，是否恰當。c.臨設擋土鋼板後，土方回填土是否鋪設瀝青混凝土(道路4.6m寬)。
(六) 吳委員茂成：
1. 再次建議地方說明會應主動邀請公民社群、在地大學相關科系參與，嘗試不同會議型式（例如工作坊），促進在地鄉親、公部門及公民社群、學界，共同討論，共同設計，共同改變，達到流域治理的理想。
2. 建議水利主管機關辦理諮詢會議以及流域治理相關會議，應就每一次會議的公民參與辦理的促進方法及遭遇問題，進行報告，同時，逐步匯整該流域的環境治理知識經驗，落實流域治理，促進公民參與的目標。
3. 排水線最親近人民生活環境，水質污染、底泥重金屬檢測、排水線綠道化（綠廊）、堤岸樹木及雜草照護修整及生態監測，應在平時的業務事項中落實，加以檢核，要特別注意除草勿用除草劑，排水線綠道化乃是改善營造綠廊及社區水環境核心工作，樹木應以照護，營造綠廊為修整原則，同時底泥重金屬檢測，應與水質污染同時進行定期檢測，才能達到水與環境的目標。
4. 易淹水地區的排水線治理，應分析外水與內水成因，落實出流管制的目標，才不會陷入治標不治本的困境。

二、決議：
1. 有關「美濃山下排水收集系統改善工程」案，請高雄市政府再與美濃在地團體補充說明，並針對民眾參與溝通活動辦理情形作詳細簡報，列入下次會議持續追蹤。
2. 有關「愛河排水及其支流規劃檢討」案，請高雄市政府針對民眾參與溝通活動辦理情形作專案報告，列入下次會議持續追蹤。

討論事項：
案由一、本局辦理各項計畫民眾參與溝通活動情形，提請討論。

一、諮詢小組委員意見：
(一) 彭委員合營：
六河局主辦之南區鯤鯓海堤環境營造工程規劃已完成，有一次民眾參與，惟請就整體區域之環境營造規劃。
(二) 何委員建旺：
六河局爭取中之台南南區鯤鯓海堤環境營造工程，若經費核定，建議開工前依規定舉辦地方說明會並邀請相關地方民眾、機關及NGO團體。
(三) 詹委員明勇：
台南市鯤鯓海堤環境營造，請主辦單位優先確認經費核撥之時程，配合水利署調適計畫盤點週邊環境，營造本案之週邊效益。
(四) 簡委員仲和：
1. 停車場處海堤後側R.C牆，建議比照斷面二，考量斜度坡道或階梯，堤頂不加寬，坡度放緩。
2. 沙丘階梯或設施應多考慮行動不便者到訪。

二、決議：
有關在地諮詢小組委員意見，請納入本局「台南市南區鯤鯓海堤環境營造工程」中參考辦理。

案由二、高雄市政府、臺南市政府辦理前瞻基礎建設「全國水環境改善計畫」及「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」2項計畫民眾參與溝通活動情形提請討論。

一、諮詢小組委員意見：
(一) 彭委員合營：
高雄市拷潭排水中、上游左岸治理工程，說明資料之整治長度未一致，另本案為左岸治理，唯右岸原有構造物之基礎左、右二岸渠底高不一致，是否對右岸之基礎造成安全影響請考慮，左、右二岸之堤頂高亦不相同。
(二) 何委員建旺：
台南市政府北門區頭港排水環境改善計畫，所提計畫效益，對紅樹林植物復育是否可行請考量。
(三) 詹委員明勇：
1. 高雄市拷潭排水，請確實補充吳仁邦委員所提「120cm」落差問題之解決方式，務實回應民眾參與的訊息回饋。
2. 台南市北門區頭港排水08/17工作會議提及「超級堤防」之概念，請台南市府審慎思考有沒有必要進行這樣之工作？有沒有條件進行這樣的工程？會不會因為大量土方的作業而影響現有之棲地條件。
(四) 簡委員仲和：
1. 高雄拷潭排水斷面建議依照地方說明會意見修訂，配合環境調整再行討論。
2. 北門區頭港排水改善計畫用地權屬公有地或私有地，超級堤防是否妥當？(並非防潮禦浪第一道防線)，不符合河口區域利用之時代潮流，頭港排水斷面不符合水環境改善之親水需求。

二、決議：
有關在地諮詢小組委員意見，請高雄市政府、台南市政府納入「拷潭排水中上游左岸治理工程」及「北門區頭港排水環境改善計畫」中參考辦理。

臨時動議：

案由一、吳茂成委員提案民眾關心竹溪水環境改善計畫後續辦理情形乙案，提請討論。
決議：請台南市政府針對竹溪水環境改善計畫後續辦理情形於下次諮詢小組會議簡報說明。

玖、散會