經濟部水利署第七河川局辦理111年提報調適計畫改善工程在地諮詢小組上午現勘會議紀錄
壹、日期：民國111年5月3日(星期二）上午10時00分
貳、地點：本局第二會議室
參、主持人：黃副召集人傭評代 記錄：涂俊宏
肆、出列席單位及人員：如出席人員簽名冊
伍、主持人致詞：（略）
陸、業務單位報告：（略）
柒、現勘：
    東港溪新園堤防東港大橋上下游段整體環境改善工程。

委員意見：
陳委員世榮
東港大橋上下游段整體環境改善計畫工程為該計畫第一
期工程，該工程已完成期初、期中、期末報告審查及工作會議與現勘，規劃成果已獲水利署初審同意，工作執行計畫書已提報水利署審查，俟核定後即將辦理細部設計及預算書編訂發包。
本日現勘諮詢小組所提意見，建議河川局交代承辦單位
     再檢討並納入規劃內容增補修正，以補強細部設計內
     涵。
二、林委員雅文
(一)若沿堤面栽植綠籬，恐使散步者感受路幅狹長，缺少寬
    闊感，且增加修剪管理成本，可考慮於坡面中以本土灌
    木種類叢狀栽植，較具自然感，且增加植栽量及多樣
    性。
(二)涼亭、遮陽調整時，以偏堤內側與既有喬木結合為宜，
    不宜露空於堤外側，易造成視覺衝擊。
(三)若確定採用固化土，請勿使用聚丙烯纖維為抗裂材。
(四)公共設施之設置與否，請先做好行政協調，確認可行及
    有管理維護承接單位。
(五)現有環境內植物，包括灘地近水區既有之雜木群叢，其
    中之銀河歡，是否將予清除應確認之，堤坡堤腳邊植
    栽，目前主要如苦練、台灣欒樹、水黃皮、相思樹、穗
    花棋盤腳、茄苳等已漸成形，惟部分過密集，未來相關
    植栽規劃設計，仍建議以在地物種為主，並於部分適當
    部位以灌叢配合形成複層，或少部分區域可考慮以小區
    林叢型態存在，重要大喬木之適當株距，位置應依成齡
    木之大小規格考量。（ps目前民眾引入之小葉欖仁(小
    苗)等，應予協調處理）
(六)請確認人行(含自行車?)可行進於2500m全線。

三、許委員峻源
 (一)整體環境改善為設置於東港溪高灘地，未來設施應考
     量汛期時溪水位上漲淹沒後之清理工作之執行方式。
 (二)設置之位置靠近出海口，考量喬木及灌木之樹種選擇
     時，應注意對鹽鹼有強較強之抗性。
 (三)堤防靠河側坡度可以再調整緩坡，人行通行可以更安
     全。
 (四)東港溪河畔，目前為有很多雜木，可以利用水環境整
     體改善時，以便修剪改善。
四，許委員中立
1. 新園堤防堤頂動線視野良好，若全面種植樹籬式及隔離植被反而有可能造成空間限縮感，建議不一定要全面種植。
2. 橋下規劃大片低強度鋪面未來可當市集或停車使用構
    想頗佳，惟低強度鋪面易受車輛啟動磨損，建議仍需
    注意強度與耐久性。
堤頂道路(步道)進出仍應避免機車等容易駛入或步道
    中間設置路障車障。

五、翁委員義聰
(一)花海區前後增設類似越堤道路的斜坡以供輪椅人士使
    用。
(二)如需補種植喬木，建議選擇不同月份開花樹種，如一月
    火焰木、二月苦練、四月流蘇、紫檀等。
(三)穗花棋盤腳花穗下垂且晚上開花（蛾授粉），建議種在
    堤頂。
(四)堤頂如種灌木，建議以段處理，也選不同月份開花的本
    地種。
(五)濱水帶之銀合歡、刺軸含羞木請移除，本地種之血桐、
    雞屎、構樹、黃荊、九芎請保留做為動物之食草（或食
    物）。
(六)報告中增加現有的本地種漂亮的喬木照片，以增加報告
    的美感。
(七)報告中不要用”雜木”，建議改成”外來種植物”、不
    適合喬木→外來種，適合喬木→本地種。

六、溫委員仲良
  圍籬不要，堤防光明視野才良好。

七、李委員曉菁
  (一)東港溪新園堤防簡報P15改善烏龍榕樹廣場區改善覆
      蓋植穴空間使用仿木材質的建材需考慮是否影響榕
      樹，限制根系生長，卻迫使地表根伸長至植穴外，破
      壞於表面盤踞(影響美觀)。
  (二)設置無障礙空間設施入口是否增設安全告示牌及禁止
      機車進入告示牌。
 (三)觀景台及賞鳥平台設施選材需考慮不易鏽蝕腐鏽材
     料，環保材質或耐候材為主。
 (四)牌示設施是一般公園最基本設施，具有提醒、方向導
     引的功能同時提共民眾、遊客行為引導與規範，避免
     破壞與衝擊。建議設置解說牌、警告牌、禁止牌、指
     示牌、入口意象牌、讓民眾透過標示了解規範。

捌、主席結論：
 本次現勘工程請七河局主辦同仁參考委員意見辦理。

玖、散會。