北港溪新街大排出口導流工改善工程
第1次公聽會會議紀錄
1. 事由：興辦「北港溪新街大排出口導流工改善工程」
2. 開會日期：中華民國112年8月10日(星期四)上午10時整
3. 開會地點：雲林縣水林鄉公所後棟2樓會議室
4. 主持人：周正工程司育興 紀錄人：周育興
5. 出席單位及人員之姓名：
   詳如後附簽名冊
6. 出席之土地所有權人及利害關係人之姓名：
   詳如後附簽名冊
7. 興辦事業概況及說明：
  1. 主持人報告：
         各位出席代表、各位鄉親大家好，感謝各位於百忙之中，抽空參加本局辦理「北港溪新街大排出口導流工改善工程」第1次公聽會，詳細施工平面圖、用地範圍及相關資料已張貼於本會場，請大家參看，如對本案工程及用地取得有任何問題，歡迎於會中提出討論。
  2. 本局工務課周正工程司育興說明：
本案工程位於雲林縣水林鄉溪墘村，此河段右岸為既有溪乾厝堤防，新街大排經該堤防後排入北港溪，因自堤防出流後，以一逆流方向匯流入該溪，暴雨時若遇北港溪水位高漲，內水無法順利排出，流速降低、水位提高、通水能力降低，易產生溢堤情況。故須辦理該排水之出口導流工程，以加速排水。本工程預定興建導流工長度約200公尺、寬度約35公尺，興建範圍位於北港溪河川區域內高灘地，工程完工後可導引新街大排水流至北港溪，可降低淹水風險，提升防洪安全。為保護本案堤段堤後地區居民生命財產安全並使本計畫用地取得與工程施工等作業順利進行，爰召開本工程公聽會議，詳細施工平面圖、用地範圍及相關資料已張貼於本會場，請大家參看，如對本案工程及用地取得有任何問題，歡迎於會中提出討論。
  1. 本局工務課周正工程司育興說明：
    1. 本工程用地均屬非都市土地範圍，本局已依「徵收土地範圍勘選作要點」第5點規定，於本次會議揭示及說明勘選用地範圍之現況及評估理由：(用地範圍現況相關示意略圖展示於會場)
(1).用地範圍之四至界線：本工程東接北港溪溪乾厝堤防；西接北港溪河道；北鄰農地，部分種植農作物，部分為空地及雜草；南鄰既有新街大排排水路及農地，部分種植農作物，部分為空地及雜草。
(2).用地範圍內公私有土地筆數及面積，各佔用地面積之百分比：
1.本案用地範圍內私有土地8筆面積2.5200公頃，公有土地2筆面積0.1131公頃，未登錄地面積0.423010，合計10筆面積3.056110公頃。
2.本案內私有土地占全面積比例為82.46﹪，公有土地(含未登錄地)占全面積比例為17.54﹪。
        (3).用地範圍內私有土地改良物概況：現地部分種植農林作物，部
        分為空地及雜草。
(4).用地範圍內土地使用分區、編定情形及其面積之比例：
1.本工程用地範圍內私有土地其非都市土地使用編定為河川區農牧用地面積為2.4276公頃，占全面積比例為79.44﹪、河川區水利用地面積為0.0924公頃，占全面積比例為3.02﹪。
2.案內公有土地其非都市土地使用編定為河川區水利用地面積為0.1131公頃，占全面積比例為3.7﹪、未登錄地面積0.423010公頃，占本工程用地面積13.84％。
(5).用地範圍內勘選需用私有土地合理關連及已達必要適當範圍之理由：
本工程範圍均位於北港溪用地範圍線內，因新街大排排水出口以逆流方向匯流入北港溪，暴雨時若遇北港溪水位高漲，內水無法排出，常浸淹成災。確須辦理出口導流工程加以改善。工程辦理位置位於北港溪高灘地、並於已公告北港溪用地範圍線內，已達必要適當範圍。
(6).用地勘選有無其他可替代地區及理由：
本工程勘選用地均位於已公告北港溪用地範圍線內，已就損失最少之地方為之，並兼具考量計畫整體性、河川治理、經濟性及景觀性等因素；另為防範洪水溢流與農田淹水之虞，仍無法避免必須使用工程範圍內土地，配合河川行水區位置已儘量避免建築密集地、文化保存區位土地、環境敏感區位及特定目的區位土地、亦非屬現供公共事業使用之土地或其他單位已提出申請徵收之土地，故無其他可替代地區。
(7).其他評估必要性理由：
新街大排排水出口面對北港溪，自堤防出流後，以一逆流方向匯流入該溪，暴雨時若遇北港溪水位高漲，內水無法順利排出，流速降低、水位提高、通水能力降低，易產生溢堤情況。故須辦理該排水之出口導流工程，以加速排水，俾保護本案堤段堤後地區居民生命財產之安全。
    1. 興辦事業計畫之必要性：
本計畫目的與預計徵收私有土地合理關連理由：
本徵收用地為非都市土地，其工程係屬線狀水利設施，依內政部94年7月6日內授中辦地字第0940047937號函釋「無需辦理非都市土地使用分區變更，當無區域計畫法第15-1條規定之適用」，新街大排排水出口面對北港溪，自堤防出流後，以一逆流方向匯流入該溪，暴雨時若遇北港溪水位高漲，內水無法順利排出，流速降低、水位提高、通水能力降低，易產生溢堤情況。故須辦理該排水之出口導流工程，以加速排水，有效降低區域淹水風險提升土地利用價值及助於該地區防洪安全，爰依已公告北港溪用地範圍線內辦理工程興建作業，俾利保護兩岸居民及農作物免受災害，已達徵收私有土地合理關連性。
預計徵收私有土地已達必要最小限度範圍理由：
本防洪工程保護標準係依北港溪規劃報告之100年重現期洪水保護標準設計，本工程範圍位於北港溪高灘地，其工程範圍已儘量縮小範圍來興建，所徵收私有土地亦位於已公告之北港溪用地範圍線內，已達必要最小限度之範圍。
用地勘選有無其他可替代地區：
本工程為勘選用地範圍為非都市土地之河川區域內土地，配合河川河道行水位置，已儘量避免建築密集地、文化保存區位土地、環境敏感區位及特定目的區位土地、亦非屬現供公共事業使用之土地或其他單位已提出申請徵收之土地，故無其他可替代地區。
是否有其他取得方式：
本興建排水出口導流工程屬永久性設施，評估應以取得土地所有權較符合民眾期望，故以下列方式，經研判為不可行，分述如下: (A)信託、委託經營、聯合開發、委託開發、合作經營等方式：上開方式雖係公私合作共同進行開發建設方式之一，本工程係屬公益性質，不適用報酬及收入評估。
(B)設定地上權、租用等方式：本案工程係屬永久性建設，以利河川長期防洪治理計畫之遂行，應以取得土地所有權兼顧公益及私權維護，無法考慮以設定地上權、租用等方式取得土地。
(C) 捐贈：私人捐贈雖係公有土地來源之一，但仍須視土地所有權人意願主動提出，本案迄今尚未接獲土地所有權人願意捐贈土地之意思表示。
(D)公私有土地交換（以地易地）：本局所承辦業務為水利防洪工程，所取得之土地均須作為水利防洪工程所需使用，係為水利用地，並無多餘之土地可供交換，因此以地易地事宜，尚無從辦理。
(F)容積移轉：水利法第82條規定河川區域內其位於都市計畫範圍內者，經主管機關核定實施計畫，而尚未辦理徵收前，得準用都市計畫法第83條之1第2項所定辦法有關可移出容積訂定方式、可移入容積地區範圍、接受基地可移入容積上限、移轉方式及作業方法等規定辦理容積移轉，因本案土地非位於都市計畫範圍內，無從適用。
(5).他評估必要性理由：
        新街大排排水出口面對北港溪，自北港溪堤防出流後，以一逆流方向匯流入該溪，暴雨時若遇北港溪水位高漲，內水無法順利排出，流速降低、水位提高、通水能力降低，易產生溢堤情況。故須辦理該排水之出口導流工程，以加速排水，俾保護本案堤段堤後地區居民生命財產之安全。
公益性及必要性評估報告：
本局工務課周正工程司育興說明：
本局針對本興辦事業公益性及必要性之綜合評估分析，本局業依土地徵收條例第3條之2規定，依社會因素、經濟因素、文化及生態因素、永續發展因素及其他等因素予以綜合評估分析，茲展示相關資料於會場並向各位所有權人及利害關係人妥予說明如下：
說明內容詳如附件：「經濟部水利署第五河川局興辦事業徵收土地綜合評估分析報告」。
事業計畫之公益性、必要性、適當性、合法性：
本局工務課周正工程司育興說明：
本局針對本興辦事業公益性、必要性、適當性、合法性，茲展示相關資料於會場並向各位所有權人及利害關係人妥予說明如下：
說明內容詳如附件：「經濟部水利署第五河川局興辦事業徵收土地綜合
評估分析報告」之「綜合評估分析」項目。
1. 第一次公聽會土地所有權人及利害關係人之意見，及對其意見之回應與處理情形：
  1. 鄭○○君(溪墘村村長)書面陳述意見:
    1. 這個對村裡的排水改善很好，整個新街大排改善很好，贊成。
經濟部水利署第五河川局回應與處理說明：
    1. 感謝鄉親對本工程的支持，本局將儘速辦理後續相關作業。
  2. 吳○○君書面陳述意見:
    1. 贊成工程實施。
       經濟部水利署第五河川局回應與處理說明：
    2. 感謝鄉親對本工程的支持，本局將儘速辦理後續相關作業。
  3. 吳○○君及吳○○君書面陳述意見：
    1. 贊成工程施作。
       經濟部水利署第五河川局回應與處理說明：
    2. 感謝鄉親對本工程的支持，本局將儘速辦理後續相關作業。
2. 臨時動議：
       無。
結論:
1. 有關本工程內容已向出列席之土地所有權人、利害關係人及相關單位說明清楚並充分了解，倘仍有疑問可向本局提出，本局將妥為說明。
2. 本次公聽會出席之土地所有權人及利害關係人之意見業經本局詳實回應及處理並作成會議紀錄，其會議紀錄將於會後函寄各土地所有權人、利害關係人及相關單位，並請雲林縣政府、雲林縣水林鄉公所、雲林縣水林鄉溪墘村辦公處張貼公告於公告處所及村(里)住戶之適當公共位置周知且登錄公告於經濟部水利署第五河川局網站。
3. 本案出席公聽會議之土地所有權人及利害關係人均對本工程興建表贊同與支持之意，本局將儘速完成相關作業後，即儘速辦理用地取得相關事宜。
4. 本局將依土地徵收條例相闗規定訂期通知相關土地所有權人、利害關係人及相關單位召開第2次公聽會。
散會:當日上午11時00分。
~（以下空白）~