北港溪鹿寮、虎尾堤防構造物維修改善工程(增辦)
第2場公聽會會議記錄
1. 事由：興辦「北港溪鹿寮、虎尾堤防構造物維修改善工程(增辦)」
2. 開會日期：中華民國112年10月19日(星期四) 上午10時
3. 開會地點：虎尾鎮平和里多功能活動中心
4. 主持人：周育興 記錄人：許朝雄
5. 出席單位及人員之姓名：
   詳如後附簽名冊
6. 出席之土地所有權人及利害關係人之姓名：
   詳如後附簽名冊
7. 興辦事業概況及說明：
  1. 主持人報告：
     各位出席代表、各位鄉親大家好，感謝各位於百忙之中，抽空參加本分署辦理「北港溪鹿寮、虎尾堤防構造物維修改善工程(增辦)」第2次公聽會，詳細施工平面圖、用地範圍及相關資料已張貼於本會場，請大家參看，如對本案工程及用地取得有任何問題，歡迎於會中提出討論。
  2. 本分署工務科周正工程司育興說明：
本構造物維修辦理位置位於雲林縣虎尾鎮北港溪平和橋下游右岸，因現況土堤年久失修、堤頂路面雖兼供防汛道路使用，惟路面寬度不足且有多處坑洞，嚴重影響防汛搶險使用，故本分署爰辦理本構造物維修改善工程，其改善長度約1400公尺，以維持防汛道路之功能，另為使本計畫用地取得與工程施工等作業順利進行，爰召開本工程公聽會議，在土地所有權人無反對意見情形下，本分署將於匡列預算報請上級機關核准後，辦理用地取得作業。其詳細施工平面圖、用地範圍及相關資料已張貼於本會場，請大家參看，如對本案工程施工及用地取得有任何問題，歡迎於會中提出討論。(詳細之需用土地範圍及施工平面圖張貼於會場，請參看。)
  1. 本分署工務科周正工程司育興說明：
    1. 本案勘選用地屬都市計畫範圍內得徵收之私有土地，已依「徵收土地範圍勘選作業要點」規定，再檢視需用土地範圍位置之適當性及必要性。
勘選用地屬都市計畫範圍內部分，得徵收之私有土地25筆面積0.912458公頃，占全面積21.77﹪，公有土地31筆面積2.006042公頃，占全面積47.85﹪，未登錄土地面積0.012552公頃，占全面積0.30﹪，合計面積2.931052公頃，均屬都市計畫內河川區土地，本工程已依「徵收土地範圍勘選作業要點」規定辦理。
    1. 工程用地屬非都市土地範圍部分，本分署已依「徵收土地範圍勘選作業要點」第5點規定，於本次會議揭示及說明勘選用地範圍之現況及評估理由：(用地範圍現況相關示意略圖展示於會場)
(1)用地範圍之四至界線：東臨158縣道，西銜接既有堤防設施，北臨農地與虎尾鎮，南接北港溪。
(2)用地範圍內公私有土地筆數及面積，各占用地面積之百分比：本案用地範圍內私有土地4筆面積0.227700公頃，占全面積5.43﹪，公有土地29筆，面積0.957650公頃，占全面積22.84％，未登錄土地面積0.075844公頃，占全面積1.81﹪，合計面積1.261194公頃。
(3)用地範圍內私有土地改良物概況：本工程現況為既有土堤。
(4)用地範圍內土地使用分區、編定情形及其面積之比例：
1.本案私有土地之非都市土地使用地類別編定為「河川區水利用地」面積0.227700公頃，占全面積5.43﹪。
2.案內公有土地其編定為「河川區水利用地」面積為0.957650公頃，占全面積比例為22.84﹪。
(5)用地範圍內勘選需用私有土地合理關連及已達必要適當範圍之理由：
本堤段早期因八七水災造成北港溪溢淹，為保護本案堤段堤後地區居民生命財產安全，爰以土堤阻擋北港溪上游暴洪之侵襲，後因既有土堤年久失修、堤頂路面雖兼供防汛道路使用，惟路面寬度不足且有多處坑洞，為避免影響防汛搶險及防汛混凝土塊之堆置場聯絡道路所需，爰依北港溪治理計畫辦理改善，本案確有構造物維修之必要性，且儘量使用公有土地，所徵收私有土地均位於北港溪河川區域範圍內，已達必要適當範圍。
(6)用地勘選有無其他可替代地區及理由：
本工程範圍係依已公告之用地範圍線辦理用地取得，已就損失最少之地方為之，已儘量避免耕地、建築密集地、文化保存區位土地、環境敏感區位及特定目的區位土地、亦非屬現供公共事業使用之土地或其他單位已提出申請徵收之土地，故無其他可替代地區。
(7)其他評估必要性理由：
本堤段既有土堤年久失修、堤頂路面雖兼供防汛道路使用，惟路面寬度不足且有多處坑洞，為避免影響防汛搶險及防汛混凝土塊之堆置場聯絡道路之通行，地方期盼本工程儘速施作，以避免北港溪有破堤風險需辦理緊急搶險時大型機具及車輛無法出入，本構造物維修改善完成後可進而保護周圍居民及農作物免受災害。
    1. 興辦事業計畫之必要性：
        1. 本計畫目的與預計徵收私有土地合理關連理由：
本次預計徵收私有土地現況為既有土堤兼防汛道路使用，該都市計畫業於112年06月15日發布實施，依土地使用管制規定屬河川區、河川區兼供道路使用，因本堤段既有構造物因年久失修，影響河防及通行安全，地方期盼本工程儘速施作，爰依已公告核定之北港溪治理計畫用地範圍線辦理構造物維修改善等作業，改善完成後可串連計畫範圍內各用地，並提升該區域之搶險韌性，已達徵收私有土地合理關連性。
        1. 預計徵收私有土地已達必要最小限度範圍理由：
           本案都市計畫已於112年06月15日發布實施，已預先劃設為適當分區(河川區兼供道路使用、河川區)，此處土地若無法取得，將導致計畫道路部分路段無法維持搶險功能，並間接影響區內交通運輸系統，且工程範圍大部分使用公有土地已儘量縮小範圍進行既有構造物維修改善，所徵收私有土地亦位於用地範圍線內，已達必要最小限度之範圍。
        2. 用地勘選有無其他可替代地區：
本工程勘選用地範圍為都市土地及非都市土地之河川區域內土地，配合既有構造物及水道治理計畫用地範圍線位置，已儘量避免耕地、建築密集地、文化保存區位土地、環境敏感區位及特定目的區位土地、亦非屬現供公共事業使用之土地或其他單位已提出申請徵收之土地，故無其他可替代地區。
        1. 是否有其他取得方式：
本案工程屬永久性設施，評估應以取得土地所有權較符合民眾期望，故以下列方式，研判為不可行，分述如下：(1)信託、委託經營、聯合開發、委託開發、合作經營等方式:上開方式雖係公私合作共同進行開發建設方式之一，惟本工程具有公益性質，不適用以報酬及收入評估。(2)設定地上權、租用等方式：本案工程係屬永久性建設，為利河川長期防洪治理計畫之遂行，應以取得土地所有權兼顧公益及私權維護，無法考慮以設定地上權、租用等方式取得土地。(3)捐贈：私人捐贈雖係公有土地來源之一，但仍須視土地所有權人意願主動提出，本分署樂觀其成，並願意配合完成相關手續。(4)公私有土地交換(以地易地)：本分署所承辦業務為水利防洪工程，所取得之土地均須作為水利防洪工程所需使用，係為水利用地，並無多餘之土地可供交換，因此以地易地事宜，尚無從辦理。(5)容積移轉：水利法第82條規定河川區域內符合規定之私有土地得辦理容積移轉部分，因本案部分土地非位於都市計畫範圍內，無從適用；另位於都市計畫範圍內之土地，因目前此地區尚未有經核定及公告之容積轉移實施計畫，故目前亦無從辦理，且本案有防汛搶險之急迫性，經評估無其他適當之取得方式。
(5)其他評估必要性理由：
本工程位於北港溪，因現況土堤年久失修、堤頂路面雖兼供防汛道路使用，惟路面寬度不足且有多處坑洞嚴重影響防汛搶險使用，地方期盼本工程儘速施作，俾保護本案堤段堤後地區居民生命財產之安全。
公益性及必要性評估報告：
本分署工務科周正工程司育興說明：
針對本興辦事業公益性及必要性之綜合評估分析，本分署業依土地徵收條例第3條之2規定，依社會因素、經濟因素、文化及生態因素、永續發展因素及其他等因素予以綜合評估分析，茲展示相關資料於會場並向各位所有權人及利害關係人妥予說明如下：
說明內容詳如附件：「經濟部水利署第五河川分署興辦事業徵收土地綜合評估分析報告」
事業計畫之公益性、必要性、適當性、合法性：
本分署工務科周正工程司育興說明：
針對本興辦事業公益性、必要性、適當性、合法性，茲展示相關資料於會場並向各位所有權人及利害關係人妥予說明如下：
說明內容詳如附件：「經濟部水利署第五河川分署興辦事業徵收土地綜合評估分析報告」之「綜合評估分析」項目。
第一次土地所有權人及利害關係人之意見，及對其意見之回應與處理情形：
(一)黃○亮君(黃○然 代)言詞陳述意見：
 1、請貴分署具體提出徵收方案。
 2、爾後之通知單以雙掛號方式寄出，以免爭議。
經濟部水利署第五河川分署回應處理與說明:
 1、 依據土地徵收條例施行細則第十條第一項第三款規定，公聽會主要目的是向土地所有權人說明工程施工的公益性、必要性、適當性及合法性等；而台端所提徵收或價購的細節，本分署將會在經濟部核定經費後，將續至現地辦理地上物查估及召開用地協議價購會議。
 2、 經查本分署公聽會之開會通知係以「掛號」方式寄出，台端之建議本分署將納入考量。
(二)詹○華君(詹○貴 代)言詞陳述意見：
 1、虎尾舊堤堤頂銜接段降低至與田等高，保有原有道路。
經濟部水利署第五河川分署回應處理與說明:
 1、虎尾舊堤仍保有防汛搶險通道的功能，道路的高度若再降低將無法維持原有功能。
(三)余○賢君言詞陳述意見：
 1、為何沒收到動工訊息，直接動工不用通知所有權人?
 2、110.10.29會勘那位陳情人，陳情內容是否可以公開給土地所有權人了解?
 3、未經徵收，也無立即危害，為何可以直接於私人土地動工施作。
經濟部水利署第五河川分署回應處理與說明:
 1、現有構造係水利設施因有損壞情形，恐損及民眾通行安全及有修復的必要，故依水利相關法規陳報辦理設施維修及搶修。
 2、當日係辦理施工單位的橫向協調會，並無相關的陳情人及陳情內容。
 3、 同說明1。
(四) 余○宗君書面陳述意見：
 1、緣本人為座落雲林縣虎尾鎮平和厝段135-34地號土地之所有權人，台端為辦理「110年度北港溪鹿寮、虎尾堤防構造物維修改善工程」，竟未依法徵收本人上開之土地，即違法施工、逕行開設道路、毀損本人之農田，經本人及私有地主強烈抗議始停止施工。
 2、又台端於110年10月29日辦理上開工程之施工前說明協調會，也未通知本人參加，又於112年8月25日再次舉辦公聽會，有關私人土地之徵收議價程序也未說明，即草草結束。本案已拖延甚久，請問何時辦理議價徵收程序?
 3、本人是虎尾平和厝段135-34地主私人土地。110年10月7日鑑界公文，貴分署承辦人未通知本人，承辦人員隱藏公文111年7月18日補發公文於本人。
 4、110年7月20日開始施工北港溪鹿寮虎尾堤防維修改善工程，施工廠商盛嘉營造股份有限公司，本人權利受損,未徵收未經本人同意，偷偷施工本人，111年6月5日發現貴分署竊取本人土地土方，貴分署當時承辦人員知法犯法，明知私人土地官搶民地，足以證明違反程序敬請嚴查辦懲罰,怠疏職責，造成本人權益受損。
 5、112年8月25日貴分署辦理公聽會，未有人記錄,無法回答本人提問之問題，今日公聽會形同走程序，本人全程錄音錄影存證,貴分署當初施工於本人土地未能完成合法程序徵收再施工，貴分署本人也請律師發存證信函，今日本人所得知要開兩次公聽會再徵收，本人土地被竊取了才再走程序，本人權益受損,請先徵收本人土地賠償，貴分署未徵收置知不理本人移送監察院,法院追求公義。
經濟部水利署第五河川分署回應處理與說明:
 1、如前所說；另台端的土地原有構造係虎尾舊堤，並無農田損壞情形。
 2、 本分署依土徵條例第十條第二項規定於112年8月25日舉辦旨案第1次公聽會，因公聽會主要目的係在說明興辦事業概況與事業計畫之公益性、必要性、適當性及合法性，勘選位置分布及用地範圍，故會中主持人多著重在前述興辦事業概況之說明，藉此聽取所有權人及利害關係人之意見以利呈報目的事業主管機關。至於台端所提協議價購事宜，依照土地徵收條例施行細則第十條規定，需用土地人(即本分署)需至少舉行兩場公聽會並聽取土地所有權人及利害關係人之意見，在土地所有權人無反對意見情形下，將匡列預算報請上級機關核准，如有順利取得經費，將續至現地辦理地上物查估及召開用地協議價購會議。
 3、 鑑界通知係由虎尾地政事務所寄發，經台端向本分署詢問，本分署於111年7月18日寄發通知單影本給台端參考。
 4、 本分署係依水利法辦理堤防設施維修工程。
 5、本分署112年8月25日公聽會記錄會另函檢送。
第2次土地所有權人及利害關係人之意見，及對其意見之回應與處理情形：
(一)余○賢言詞陳述意見：
     1、110年7月20日土地未徵收未經本人同意即施工，請問施工法源依據？
     2、施工過程土方堆置是否有同意堆置公文，及土方運送四聯單？
經濟部水利署第五河川分署回應處理與說明:
1、本分署係依據水利法第一條相關規定辦理水利事業之興辦，該構造物為本分署認定之防洪構造物，是本分署依水利法之授權辦理修復作業。
2、工程剩餘土方就堆置於本分署管理的堆置場，運輸作業皆有控管。
(二)詹○華君(詹○貴 代)言詞陳述意見：
1、舊堤防前段未整修部分通行困難，可否先行整平，以利通行。
經濟部水利署第五河川分署回應處理與說明:
1、俟本分署用地取得後續辦該處工程進行改善，以維護地方通行之需求。
(三)尤○君言詞陳述意見：
1、本人的土地平和厝段0130-0018地號及0130-0019地號目前皆在繳地價稅，不同意徵收。
經濟部水利署第五河川分署回應處理與說明:
1、這二筆土地皆是興辦工程所必需，考量工程完整性，仍需納入辦理徵收。
2、另台端所提有關繳納地價稅部分，台端如認為符合相關減免規定可依土地稅減免規則第22條規定：依第7條至第17條規定申請減免地價稅或田賦者，公有土地應由管理機關，私有土地應由所有權人或典權人，造具清冊檢同有關證明文件，向直轄市、縣（市）主管稽徵機關申請。
(四) 黃○亮君書面陳述意見：
1、地主之土地已被施工，請具體提出補償方案(地上物及土地所有權)。
經濟部水利署第五河川分署回應處理與說明:
1、經查該處為虎尾舊堤設施，並無所有權人地上物。
2、土地徵收係依據1.土地徵收條例第11條規定:「需用土地人申請徵收土地或土地改良物前，除國防、交通或水利事業，因公共安全急需使用土地未及與所有權人協議者外，應先與所有權人協議價購或以其他方式取得；所有權人拒絕參與協議或經開未能達成協議且無法以其他方式取得者，始得依本條例申請徵收。」，前述協議價購市價取得一節，依內政部101年2月2日台內地字第1010085864號函釋:「協議價購應依市價與所有權人協議，所稱市價係指市場正常交易價格，該市價資訊之取得可參考相關政府公開資訊或不動產仲介業之相關資訊，或委由不動產估價師查估。」2.另依土地徵收條例第30條規定:「被徵收之土地，應按徵收當期之市價補償其市價，--前項市價，由直轄市、縣(市)主管機關提交地價評議委員會評定之。」，依土地徵收條例施行細則第30條規定:「本條例第30條第1項所稱徵收當期之市價，指徵收公告期滿次日起算第15日經地價評議委員會評定之當期市價。」

12、臨時動議：無。
13、結論：
  1. 有關本工程內容經本分署人員向與會之土地所有權人、利害關係人及相關單位說明清楚並充份了解，倘有疑問，可向本分署提出，本分署將妥為說明。
  2. 第1次公聽會出席之土地所有權人及利害關係人之意見，本分署已詳實回應及處理並將會議紀錄函寄各土地所有權人、利害關係人及相關單位。
  3. 本次公聽會土地所有權人及利害關係人以書面或言詞陳述之意見，本分署將依內政部頒布「申請徵收前需用土地人舉行公聽會與給予所有權人陳述意見機會作業要點」規定，將回應及處理情形列入會議記錄，且於會後郵寄各土地所有權人及利害關係人，並函請雲林縣政府、雲林縣虎尾鎮公所、雲林縣虎尾鎮平和里辦公處張貼公告於公告處所及村(里)住戶之適當公共位置周知且登錄於經濟部水利署第五河川分署網站。
  4. 本分署將盡速完成相關作業後，即辦理用地取得相關事宜。
14、散會：112年10月19日上午11時25分
~（以下空白）~