表1  整體試驗內容與期程

第一期

| 110年 | 工作項目 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
|  | 資料蒐集分析 | 1.濁水溪相關水文及地文等基本資料蒐集分析。 |
|  |  | 2.相關設施及跨河構造物完工圖及地形圖蒐集。 |
|  |  | 3.濁水溪相關輸砂量資料蒐集分析。 |
|  |  | 4.文獻資料蒐集分析。 |
|  | 模型建置 | 1.模型試驗場地整理。 |
|  |  | 2.位置放樣、邊界建造及防漏處理。 |
|  |  | 3.建置測架、台車、軌道及觀測儀器等。 |
|  |  | 4.供水、回水及尾水板設計建置。 |
|  |  | 5.試驗用砂及地形鋪設。 |
|  | 頭水箱流量率定 | 頭水箱變量流流量率定。 |
|  | 動床加砂量檢定 | 1.上游變量流加砂量估算。 |
|  |  | 2.河口段深槽沖淤高程檢測。 |
|  |  | 3.上游變量流加砂量率定調整。 |
|  | 試驗成果分析 | 1.濁水溪出海口輸砂量分析。 |
|  |  | 2.濁水溪流路分析。 |
|  |  | 3.濁水溪河口段沖淤高程分析。 |
| 111年 | 資料蒐集分析 | 1.工程布置方案資料蒐集分析。 |
|  |  | 2.文獻資料蒐集分析。 |
|  | 動床加砂量驗證 | 1.上游變量流加砂量估算。 2.河口段深槽沖淤高程檢測。 |
|  |  | 2.河口段深槽沖淤高程檢測。 |
|  | 現況動床試驗 | 現況加砂動床試驗。 |
|  | 方案模型布置修改 | 1.工程設施布置。 2.準備泥砂土樣及地形鋪設。 |
|  |  | 2.地形鋪設。 |
|  | 方案動床試驗 | 濁水溪工程方案試驗及調整。 |
|  | 試驗成果分析 | 1.不同工程方案結果比較。 |
|  |  | 2.濁水溪出海口輸砂量分析。 |
|  |  | 3.濁水溪流路分析。 |
|  |  | 4.濁水溪沖淤高程分析。 |

第二期

| 112年 | 工作項目 | 工作內容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 資料蒐集分析 | 1.濁水溪相關水文及地文等基本資料蒐集分析。 |  |
|  |  | 2.相關設施及跨河構造物竣工圖及地形圖蒐集。 |  |
|  |  | 3.濁水溪相關輸砂量資料蒐集分析。 |  |
|  |  | 4.文獻資料蒐集分析。 |  |
|  | 模型建置與試驗 | - 根據107年地形建置導流堤與浚渫深槽。 - 試驗107年地形搭配規劃案導流堤與浚渫深槽。 - 試驗107年地形研擬修訂案導流堤與浚渫深槽。 |  |
|  |  | 4.繪製111年地形模型陽板斷面圖與內插斷面圖。 |  |
|  |  | 5.111年地形試驗現況沖淤變化與輸砂量。 |  |
|  |  | 6.111年地形試驗規劃設計案沖淤變化與輸砂量。 7.111年地形試驗修訂規劃設計案沖淤變化與輸砂量。 |  |
|  | 數值模擬與分析 | - 107年地形模擬不同高程導流堤與不同浚渫深槽規模。 - 111年地形模擬不同高程導流堤與不同浚渫深槽規模。 - 111年地形模擬分析優選修訂規劃設計案供試驗參考。。 |  |
|  | 試驗成果綜合檢討 | 濁水溪河口段現況與工程方案的輸砂量、流路及沖淤等綜合檢討。 |  |
| 113年 | 資料蒐集分析 | 1.精進工程規劃案布置資料蒐集分析。 |  |
|  |  | 2.文獻資料蒐集分析。 |  |
|  | 現況長期穩定試驗 | 1.111年現況地形長期穩定試驗。 |  |
|  |  | 2.規劃方案長期穩定試驗。 |  |
|  | 精進工程長期穩定試驗驗 | 1.精進工程規劃案長期穩定試驗。 2.準備泥砂土樣及地形鋪設。 |  |
|  |  | 2.修訂精進工程規劃案長期穩定試驗。。 |  |
|  | 試驗成果綜合檢討 | 濁水溪河口段現況與工程方案長期的輸砂量、流路及沖淤等綜合檢討。 |  |