經濟部水利署第十河川局會議紀錄
1. 會議名稱：本局111年第一次在地諮詢小組會議
2. 開會時間：111年03月25日(星期五)上午10時00分
3. 開會地點：本局1樓會議室
4. 主持人：陳召集人健豐 紀錄：蕭品彥代
5. 出列席單位及人員：（詳會議出席人員簽名冊）
6. 主席致詞：略。
7. 討論事項：略。
8. 出席委員及單位意見：(依發言順序)

經濟部水利署
有關新北市政府-水環境改善整體空間發展藍圖規劃：
1. 水環境空間發展藍圖規劃工作應落實公民參與，並慢慢收攏整合意見、建立共識後，確立相關執行策略，因此個案之公民意見未整合達成共識前，不宜急就章提報第六批次爭取辦理，請市府確實掌控藍圖規劃辦理進度，俾利後續搭配計畫推動時程，爭取相關水環境改善經費。
2. 新北市既採四大軸帶流域推動水環境營造，應依藍圖規劃推動精神，針對四大軸帶內資源盤點、發現問題、整合需求、公私協力，共同勾勒水域整體性營造願景。惟依簡報所述，各河段問題都還沒有透過公民參與釐清，即逕以提出未來待辦３００多項工作，易讓外界產生誤解公民溝通活動又僅是形式上作業，未能實際落實，建請市府再檢討。
3. 淡水河五股蘆洲至八里沿岸水環境改善工作，擬辦理設施多鄰近河灘，且現地已多有既有遊憩設施，是否需再辦理多項硬體設施，請市府再檢討考量，建議應朝設施減量並加強既有設施維護更新方向辦理。
有關基隆市政府-水環境改善整體空間發展藍圖規劃：
1. 市府目前雖已諮詢專家學者及環團收集意見，惟4月份才是真正推動民眾參與相關討論，因此目前所提第六批次擬提案件是否成熟？建議應視後續公民參與意見整合、確認推動方向後再視計畫推動時程，爭取辦理。
2. 市府旗艦計畫跟第六批次預計提案之關聯性請再加強論述。
3. 水質改善之礫間處理設施一般位於地面下，至於地面上之環境營造部分，應考量基隆位屬濱海城鎮，鹽分侵蝕力較強，建議應朝設施減量方向辦理，以利減少後續維管工作；另植栽部分建議選用濱海適生性植物為主。
4. 第六批次擬提案西定河水環境改善計畫部分，涉及水質改善及環境營造工作，對應補助部會請修正為環保署、經濟部，以利資源對齊。
林淑英委員
1. 「水環境之改善規劃」，乃在全球氣候劇烈變遷之下，能夠「維持水質安全、水量穩定、水域生命力旺盛」為重要目標。基於此，所送案件之順序宜以臻此目標者為優先。茲對基隆市與新北市所提的藍圖規劃工作執行計畫書，提出後敘意見。
2. 有關基隆市政府-水環境改善整體空間發展藍圖規劃：
1. 在規劃思維中，意識到接軌國際永續環境發展的課題，分析基隆市重點改善課題與SDGs之間的關聯，具有一定程度的視野格局。
2. 規劃團隊同時注意到輿情對基隆市西定河移樹造成雛鳥掉落事件的報導(P.199)，可稱細心，值得肯定。
3. 對〈第一次工作進度報告書〉和簡報檔的意見：
1. 對所列三個分區「北港」「南河」「海岸分區」的內文，較缺乏人文歷史的敘述。實際上，基隆到臺北鐵路之開通、清法戰爭等，都在基隆港附近留下重要史蹟；根據《人人身上都是一個時代》(陳柔縉女士著、時報出版)書中更指出，1928年2月就有富豪們搭大型郵輪從紐約出發，橫越太平洋，穿梭東半球之旅來到基隆港的歷史。
2. 基隆港港區從前有很多黑鳶(俗稱老鷹)，有一則黑鳶引發的河洛語俗諺：
鴟鴞飛懸懸，予恁後生（兒子）中狀元；
鴟鴞飛低低，予恁後生（兒子）緊做爸。
 －臺灣俗諺＜鴟鴞飛懸懸＞
1. 基隆河來到暖暖河段，擁有壺穴地形，小小的壺穴為數眾多；支流暖暖溪源頭有西勢水庫，東勢溪和西勢溪匯流旁的暖暖淨水廠幫浦間，已被登錄為歷史建築，偶爾會有民眾來這裡拍婚紗照。
2. 基隆市社區大學是參與2004年10月成立的【淡水河守護聯盟】倡議者之一，校務發展上一直很重視水資源課題；基隆港邊的「陽明海洋文化藝術館」，是經環保署認證通過的環境教育場所，建議爾後的公民參與作業中，可以邀請他們一起腦力激盪。
3. P.112 第二段文字中，「棉花嶼記錄了藻類11科11屬9種…，」，請問為什麼種的數目會少於科？
4. 會前寄來的PPT 49 中使用「與貴局討論指標」不知何意？03/25 會議上已更正為「與機關討論指標」。
5. 〈第一次工作進度報告書〉中，三個分區的物種列表格式請改正加強，書中所列很難閱讀。
有關新北市政府-水環境改善整體空間發展藍圖規劃：
1. 規劃團隊從市府當年提出【2030大河願景】至【2050嚮居新北】，串起的歷史縱深與一脈相承的器度，教人感動。
2. 尊重並運用委員建議而訂出發展目標和預期發揮的社會功能，具開闊胸襟與宏觀視野。很值得肯定。
3. 茲提出數點對〈工作執行計劃書〉的意見：
1. P.29(簡報PPT17)提出的「柑園二橋水域遊憩空間案」，根據110年11月01日水規所《淡水河流域整體改善與調適規劃案》舉辦前往柑園三鶯二橋走讀活動中，從橋中央往大漢溪上游拍攝，河床岩盤裸露，分歧的流路水量很少。(詳文末所附圖) (註：原本發言檔案的橋名誤植為柑園二橋，112年3月31日訂正為三鶯二橋)。
2. 大漢溪高灘地早年所設置的人工溼地，如今因市區生活汙水接往汙水處理廠，進入人工溼地的水量日益減少；石門水庫阿姆坪防淤隧道完工，可以預期爾後排往大漢溪本河段的砂子應是增加。這些水質水量關係密切牽連的狀況，請及早思考規劃因應之道為宜。
3. PPT33所提瑞樹坑溪畜牧排放水專管設置課題，水利署南區水資源局在屏東新埤鄉推動的【沼渣沼液農地肥份運用方案】，小有所成；目前在彰化東螺溪畔的湖埔社大東螺溪生態教育園區也已響應並推廣，還有農民陸續響應。這項廢棄物資源化的落實，值得融入本規劃的思維中。
4. 〈工作執行計劃書〉P.36~P.37提出的新北水漾學堂工作方法中，敘及公司田溪的歷史，其中，一座興建於同治2年(西元1863)的石橋。經查，該座石橋是1862年興建。請確認之。
5. P.20對二重疏洪道出口堰的敘述，茲建議有關荒野保護協會長期在該區守望、家燕大量聚集，8月前後的天黑之際，在空中快速飛翔的情景，加入文中，以更豐富史料。
6. 【新北水漾】網站上，資訊已超過一年沒有更新；而〈工作執行計劃書〉中用以作為案例的成州國小網站上，也找不到環境改善措施的隻字片語。因貴團隊提出在學校體系大力推展公民參與、公私協力的構思，所以有此提醒。
7. 茲建議，公私協力之推動，宜納入水系旁的社區大學；在小學國高中學校體系，則與新北市教育局環境教育輔導團、各校環境教育推動小組–包括家長會會長等；有些課程如地理、國文等專任教師，也有很樂於參與者。

楊國龍委員
有關基隆市政府-水環境改善整體空間發展藍圖規劃：
1. 有關報告P.180，肯定規劃團隊將聯合國永續目標納入報告中探討，基隆擁有豐富生態資源，有不少篇幅來盤點，但報告中的永續指標是否有缺漏？有關生產的各項指標是否再請補充，另有關細項目標及參考指標可以再補充與本計畫的關聯性。
2. 有關報告P.193，SWAT分析中有提出優勢與外在機會，建議可在策略分析中具體說明如何運用優勢與機會，並連結短中長期的工作策略，例如短期應該加強水文化、生態的部分。
3. 有關報告P.202~203，建議可以補充地方創生及港口歷史的關聯，結合既有的地方產業推動。
4. 有關報告P.251，建議以社團來經營資訊公開才有互動效果，粉專僅有發佈功能，建議可加強讓民眾參與的方式(不限制平台)。
有關新北市政府-水環境改善整體空間發展藍圖規劃：
1. 有關簡報P.7，肯定以六大策略定位新北整體藍圖，惟過去五批次已通過的案件中僅有1項為水文化相關，執行團隊典範案例應再加強多面向避免造成錯誤示範。
2. 有關簡報P.13，建議大漢溪畔的交通串聯與藍圖計畫的品牌結合，達成加值效應。
3. 有關報告書P.28，成果及效益部數據是否有誤？遊客人數、支出金額的估算請再確認並佐證。
4. P.31，肯定水漾學堂的概念結合河川與教育，建議可結合地方創生的內容，不只跟學校合作，可以加大與地方社團、創業青年等合作，可以有更多的加值效果。
5. P.附2-32，有關六水面項中，較缺乏水文化、水歷史等內容，建議未來的計畫可以再增加更多水文化的提案內容或是既有計畫加值水文化的部分。

陳郁屏委員
有關基隆市政府-水環境改善整體空間發展藍圖規劃：
1. 報告結構上應再做精簡及分類，豐富的背景資訊建議可以置於附件上，報告主要內容應以研讀資料過後之分析、變遷或策略等為主。
2. 建議增加系統性的背景敘述，針對現在的狀況做整體性的回顧及分析，例如：P.203北港的短期課題部分，整體脈絡應補說明，以及該處目前是否能承受相關的策略，現況風險的盤點等。
3. 地理資訊的呈現建議可以更簡化，以利在地民眾參與時的溝通。
有關新北市政府-水環境改善整體空間發展藍圖規劃：
1. 報告方向尚屬合理，新北的各項機會與四軸帶的結合請再補充。
2. 相關的清單請再做系統性的整合。
3. 社會對於藍圖的期待，請再推廣到更多面向，多元主題應結合各領域的專家或是在地的社群，多增加參與的聲音，透過多元聲音及過去歷史的資料蒐集來推動未來的願景。
4. 藍圖本就是願景的勾勒，應多去談論各種可能性，以及為什麼要這麼做的歷史脈絡，不是只告訴民眾政府要做些什麼，而是民眾想要什麼，對於未來的水環境是什麼樣的想像。
古禮淳委員
1. 藍圖是為了尋找地方發展與水環境的一個緩衝帶，而非處處需要建設，透過水淨化、水生態、水文化等找到水環境的平衡點。
2. 有關基隆市政府-水環境改善整體空間發展藍圖規劃：
1. 港區的城市發展，核心為水質問題，而水淨化也應去思考對水生態的影響，才能接著改善產業的結構問題。
2. 生態系統不應只為人服務，也應該考量環境的服務，期望可以透過民眾參與找出一些新的方向。
有關新北市政府-水環境改善整體空間發展藍圖規劃：
1. 有關民眾參與的部分，應該可以先就水環境的部分定出一個框架再來辦理，較容易聚焦。
2. 執行團隊的水漾學堂構想應該可以扣合到整體計畫，目前未見到學堂與水環境計畫的關聯，也建議補充執行團隊與各項工作的關聯。
3. 目前的水環境提案備案很多都看不出地方民眾的想像。
4. 新北市水環境汙水處理的執行策略採加速倒排至下游，環境治理與環境成就應該要並進。
5. 提案應該區分不同樣態，對於水生態或水文化等等做提案。
本局吳簡任正工程司瑞祥
1. 基隆市政府部分案子已完成設計，惟目前尚未進行民眾參與且拜會相關在地專家學者及NGO之相關建議，是否已納入設計內或空間發展藍圖規劃計畫中。
2. 新北市工作執行計畫書部分內容誤植處，請修正：
  1. P.9倒數第3行：中和藤”藤”寮坑溝…。
  2. P.23~24五重溪及瑞樹坑溪之提案名稱均為新店溪右岸親情河濱公園水環境再造計畫，是否正確？另五重溪段建議增加平面位置圖。
  3. P.24圖3-3之名稱有誤。
3. 本計畫應更具宏觀之角度盤點轄區內之水環境，惟目前似乎僅以提報水環境第六、第七批次為目標來進行規劃，似乎與本計畫之宗旨有所不符。
本局管理課
有關藤寮坑溝環境再造，環境營造的部分是否會影響通洪量?過橋河段下方是否不利植生生長，可以考慮用其他方式營造。
本局規劃課
1. 有關新北市政府-水環境改善整體空間發展藍圖規劃：
  1. 本計畫是否有府層級之跨局處整合之協調平台，以利後續各局處資源整合盤點，以發揮1+1>2之功效，且可避免資源重複投資浪費。
  2. 建議可開始依據現有治理藍圖開始進行溝通，檢討過去提案並滾動檢討以利後續水環境計畫之提出。
2. 有關基隆市政府-水環境改善整體空間發展藍圖規劃：
  1. 本局未來於海洋大學海堤有相關改善計畫，需整合目前海岸軸帶資源，未來如有相關民眾參與或溝通活動，惠請告知本局共同參與以利整合資源。
3. 未來期中期末報告階段也應依手冊相關規定提出成果至本局在地諮詢小組報告。

結論：
1. 請新北市政府及基隆市政府針對「水環境改善整體空間發展藍圖」工作應依諮詢委員意見，加強盤點地方優勢及特色來聚焦議題，並扣合水環境改善的精神，透過民眾參與找出地方的亮點，以利未來計畫的提報。
2. 請新北市政府及基隆市政府針對「水環境改善整體空間發展藍圖」工作應於府內成立跨局處的連繫平台，確認府內各局處提案的方針及分工方式等。
3. 請新北市政府及基隆市政府加強計畫中的生態檢核、公民參與、資訊公開等相關工作，並加強盤點民眾參與的社群名單，並注意整體工作推動期程。
4. 本次會議經各諮詢委員及與會各單位討論後原則取得「水環境改善整體空間發展藍圖」後續執行方向的共識，請新北市政府及基隆市政府針對委員提供之意見或建議納入報告中參考。

散會。(上午12時30分)