經濟部水利署第十河川局會議紀錄

壹、會議名稱：經濟部水利署第十河川局111年度第二次在地諮詢小組會議（「全國水環境改善計畫」第6批次提案）
貳、開會時間：111年6月13日9時30分
參、開會地點：經濟部水利署第十河川局第一會議室
肆、主持人：陳局長健豐 紀錄：陳永芬
伍、出列席單位及人員：詳出席人員簽到冊
陸、委員及各單位意見：
一、林委員淑英
(一)基隆市~
1.基隆市所轄土地面積不大，在空間受限的狀況下進行改善措施，面臨的挑戰很多；而從公共衛生的確切落實以維護健康的角度來說，西定河畔兩座礫間汙水處理廠提案是很值得支持的。
2.茲對西定河兩案的工作計畫書之幾點建議：
(1)P.49附表一名錄中「大冇榕」，建議使用它較為通俗的名稱「稜果榕」；另，物種名錄請註明引用資料出處，如是自行調查，則寫明調查的時間。(P.50)
(2)_從P.52~P.53【附表二 河溪棲地評估表】的定國橋、新民橋 仁愛一橋等河岸植生保護、河岸植生帶寬度等評分都是左1右1；說明則都是兩岸的堤岸無原生植被。但評分指標並未規定是原生植被才能得分。請更具體地敘明。
(3)P.65~68：民109/07/24社區說明會居民都是提到熱的問題，審查委員也都建議增加綠意。茲建議努力設法種幾棵樹。
(4) P.107 農委會水利署是否誤植？
(5)請更嚴謹地回覆審查意見，比方P.112【附錄六~西定河水環境改善計畫（軍備局場）專家意見及修正辦理情形中，沈錦豐委員提及「軍備局部分在麵粉廠建造時，將原有的紅樹林(水筆仔)移除，這裡是台灣少數曾有原生水筆仔紅樹林的區域，建議納入設計之考量。」而所作的答覆是「感謝意見，惟現況軍備局旁之麵粉廠屬私有土地，其非本案用地範圍。」讓人感覺貴團隊似乎對昔日可以讓水筆仔棲身的訊息不太在意，對昔日特有的地景也不好奇，十分可惜。
(6)補強歷次公民參與的紀錄，比方：111年05月11日(星期三)14:00~16:00之間進行的視訊會議，很難得邀請到福基水環境守望襄助巡守隊、大武崙水環境守望襄助巡守隊、過 港社區發展協會、雞籠卡米諾、社團法人基隆市野鳥學會、基隆市民、基隆社區大學、基隆市中山區新建社區發展協會等團體，但只呈現三點意見，建議都要收集彙整他們的意見，以示尊重。
3、【基隆市望海巷海灣串聯計畫】 潮境海灣水岸親水空間營造 水環境改善整體計畫
(1)P.6 漁港寫成「魚港」
(2)P.58 圖 4-3 第一階段工程望海巷景觀跨橋工程是要欣賞甚麼景觀？
(3)P151 評分表是否應具名蓋印？
(4)所提綠化作業規畫中有一項「岩縫種植」，請謹慎為之，避免弄巧成拙。
(二)新北市~
1.中和藤寮坑溝案，茲有數點建議：
 (1)以「仿生」一條自然河川而言，河道中的石頭越往下游顆粒越小，這個原則是否應運用在規劃與實施之中？藤寮坑溝的水源和淤積課題，也應及早思索和著墨。
(2)錯字更改：111年5月12 日府內初審意見回復表；璋和濕地。
2.老梅溪水環境改善整體計畫案：
(1) P.6 雜木林的名稱不宜。
(2)P.8蒐集工區周邊1~2公里範圍內過去生態物種調查文獻及相關補充調查成果，可知本計畫區域共計發現鳥類207種、爬蟲類2種、兩棲類1種及植物33種等。但是，P.9表1中，兩棲類有台北樹蛙、面天樹蛙、莫氏樹 蛙、盤古蟾蜍等四種，煩請說明清楚。
(3)是否可載明：發電量多少？使用於甚麼地方？
(三)111/05/10 【淡水河軸帶】座談會，有幾位樹梅坑溪守護聯盟成員的的發言都非常精彩，視野開闊，對於親水活動深具熱情，發言內容很值得參考並努力加以實踐。
(四)碧潭堰下游、新店溪左岸溪洲部落是阿美族，而阿美族是臺灣原住民族中比較少住在河邊、擅長撒網捕魚的族群。建議在爾後的規劃設計之中可以加強這項水文化，以呼應新北市水環境改善整體空間發展藍圖中蘊含「日久他鄉變故鄉」的情懷。
二、劉委員駿明
(一)有關新北市水環境第六批次提案：
1.本次提案9件工程，已根據新北市水環境改善空間發展藍圖之上位計畫，分四軸帶，六水策略。有別以往零碎改採整體性規劃設計，符合提報原則，同意支持。
2.水環境空間發展藍圖，初步朝四軸帶及六水策略(水安全、水清淨、水滲透、水生態、水文化、水育樂)，做區域性綜合性推動。所繪製四軸帶各河段重要計畫圖說，既將水安全策略列入，圖例水安全核定批次，及各起、終點範圍，建議以重要地標之上、下游距離表示，以利了解。
3.大漢溪與新店溪匯合口至下游出海口，為淡水河主流河段，淡水河左岸河廊，建議向上延伸至五股、蘆洲區域，即將蘆洲及水湳排水幹線包含在內，以求完整。
4.板橋區湳子溝、中和區瓦瑤溝及藤寮坑溝、泰山區大窠坑溪等都市排水，以子溝、近自然生態等創新工法，對惡臭排除、恢復往昔水域生態環境等努力成果，值得鼓勵。為彰顯其與路廊關係，相關圖說請加註排水名稱，以了解所在地點。
5.藤寮坑溝都市河廊再生計畫，已辦理一期工程，將三光面渠道改造成深淵、淺瀬、及蜿蜒自然河相，水流潺潺流動，頗具生氣。第二期計畫未整理前，渠底坡緩且雜草叢生。請依第一期設計概念，利用能量不滅調整水位，以加快流速及曝氣作用，達淨化水質目的。因屬連續性工程，同意持續執行。
6.老梅溪水環境，利用河川常時穩定水量及水位差優勢，採浮流水做微水力發電，以創新發展綠能，原則支持。因非天然伏流水狀態，拆除現有大落差攔河堰後，是否影響取水。又微水力發電、維管及成本效益，均應審慎評估可行性再議。至於藍圖定位建議以廊道縫合「及創新」說明。
7.淡水河五股蘆州至八里沿岸，其中樹海景觀漫步道，折除老舊人工材料觀景平台，改造成自然綠草林蔭步道。及重新營造米倉打石文化公園，園內原佈設林道紊亂交錯複雜，將簡化動線以利人、自行車通行等。因屬連續性計畫，同意持續執行。
8.水利署原規劃設計塔寮坑溪整體治理計畫，為減輕下游防洪壓力，十八份坑溪採高地分洪，後因捷運新莊線地下隧道影響，迄未辦理。查新北市105年重新規劃檢討，及111年1月營盤橋分洪功能規劃期未檢討，高地分洪策略若已取消，十八份坑溪水環境改善計畫，應將水安全議題列入考量。
9.新店溪左岸溪洲公園水環境提升計畫、大漢溪左岸南莊段水環境再造計畫(第二期)、及鳶山堰周邊環境再造工程等3件，先提列規劃設計費900萬元(中央負擔630萬元，地方自籌270萬元)，因經費需求不高，尊重市政府排定優先順序提報執行。
10.林口區瑞樹坑溪畜牧排放水專管設置(農委會)，因對疏洪道左岸都會河廊水污染防制有正面意義。淡水第二漁港水環境改善計畫(漁業署)，尊重中央對口單位意見，提案執行。
(二)有關基隆市水環境第六批次提案：
1.基隆市水環境改善空間發展籃圖規劃，以水系分成北港、南河、及海岸與海域等三項分類，第六批次所提西定河水環境改善計畫之台鐵舊宿舍場(5000CMD)及軍備局場(6000CMD)兩件工程，屬北港水系。望海巷海灣串聯(長潭里及望海巷漁港)計畫，屬海岸與海域類，符合籃圖規劃提案規定，原則支持。
2.本次提案西定河兩件工程，連同前期已完工操作11700CMD，預計完成水質改善22700CMD，另加下游施工中旭川河水質改善一期計畫，以分析總貫連水質淨化量化效果，以了解河川污染指數變化供參。
3.西定河為都會排水，礫間淨化土地取得不易，經基隆市政府積極協調爭取，台鐵舊宿舍土地面積2688m2將以租用，軍備局土地面積2652m2將以撥用，努力值得肯定。
4.望海巷水環境改善計畫，第二批次已完成望海巷漁港長跨徑高架橋，本次提報分項工作，即海灣景觀休憩平台、長潭里漁港海岸步道串聯、及潮境資源保育區親水生態敎室。完成後必可吸引人潮，並透過生態教室發揮寓教於樂功效，原則可行。
5.望海巷周遭水環境生態資源豐富，建議海岸旁竪立警示牌、解説牌及導覽看版，避免人群誤闖敏感潮間帶海域。
林委員煌喬
(一)經濟部水利署已規定從第六批次開始，各縣市均應提出「水環境改善整體空間發展藍圖」，才能提報「全國水環境改善計畫」爭取辦理，換言之，提案需是發展藍圖的一環。是以，新北市、基隆市政府(下稱兩市府)應簡述新北市、基隆市水環境改善整體空間發展藍圖規劃(下稱發展藍圖)芻型，並標註第六批次擬提報水環境改善計畫的位置，進而說明其與發展藍圖的關聯性，較能符合提案規定。
(二)有關發展藍圖，本人曾建議兩市府略以：
1.首先，應先找出新北市、基隆市發展藍圖之核心價值，作為推動的中心思想，才能凸顯新北市、基隆市水環境改善計畫之主體性及一致性。
2.其次，盤點新北市、基隆市先天水環境條件，劃分出適切的發展建設區域，同時給劃分出來的發展建設區域訂下發展目標及社會功能，然後盤點要達成該發展目標所面對的課題(或障礙)，再提出解決該等課題(或障礙)的整合性、系統性水環境行動計畫來推動達成。是以，建議闡明第六批次擬提報的三項水環境改善計畫，與所在分區發展目標的關聯性，並強調其建設項目與「核心價值」及「分區發展目標」是相互鍥合。
3.鑒於全國水環境改善計畫審查時，委員將特別關切提案計畫之生態檢核、公民參與、資訊公開及營運管理等相關工作，因此，本人將針對該等面向，來建議工作計畫書及簡報內容，可再強化呈現的地方。
4.生態檢核部分：生態檢核除了應繪製生態關注區域，並就生態保全對象造冊，以及依迴避、縮小、減輕及補償的生態策略，研擬提出未來可採行的生態友善策略或措施外。更重要的是，應藉由此機制讓生態專業也能實質參與規劃設計，以確認水環境找回河川的生命力、找回生態生機的核心價值。因此：
(1)應展現生態檢核團隊已蒐集新北、基隆地區生態資料文獻、套疊生態敏感區、盤點生態保育課題(大尺度)，進而釐清各水利工程環境生態議題(小尺度)(簡報資料呈現，仍不夠明確)，並就各項水利建設進行生態檢核資料蒐集、現地調(勘)查。
(2)而進行生態檢核時，生態檢核團隊已掌握每個分項計畫工程的內容、位置與配置、工程周遭環境與土地利用狀況，並實際進行生態檢核，掌握生態的現狀，因為只有確實掌握計畫工程內容及工區生態的現狀，才能釐清各項工程進行可能造成生態的影響。目前各縣市許多水計環境建設計畫常流於提些泛泛的保育措施，則生態檢核作業意義不大，徒流於為有生態檢核，而做生態檢核的形式。建議以此標準，來檢視本次所提九項或三項水環境改善計畫，目前所研擬之生態保育措施，是否流於放諸四海皆可用、普普通通之生態保育建言，執行團隊是否已積極掌握工程內容，認真研提回應有效解決的對策？
(3)各項計畫的工程建設內容，最好能兼及三生(生活、生態、生產)，因為，此「三生」正是「全國水環境改善計畫」的計畫目標。例如，108年11月27日在十河局審查新北市四梯次提報案件，其中漳和濕地水環境計畫，是8個提案中唯一一項推動生態維護、棲地營造與復育的案件，當時我就極力推薦，才將原新北市府排第6順位，提升至第四順位而獲通過，果然在今年第三屆水環境大賽獲獎。
(4)應將各項計畫中對環境生態友善的工法或措施，詳予說明，例如：政府已定下2050年淨零排碳政策，未來所有水利工程應秉持綠色文化及永續生態，以提升水域自然生命力。經濟部水利署更響應提出「臺灣2050淨零排放路徑及策略」，積極推動「落實工程減碳」、「土地植樹固碳」等策略。因此，建議可再強調市府配合「臺灣2050淨零排放路徑及策略」，落實工程減碳相關作為，包含低碳工法、減碳設計，使用綠色再生材料、精進施工規範及環境營造固碳等方式，故各項提案之細部設計，將會作那些設計？而在土地植樹固碳方面，將利用植栽工程，配合各項計畫的地理形態，種植適合當地之原生植物，形塑成綠帶的生態網，以展現兩市府找回生態生機的用心(尤其基隆市三項提案，應好好運用上述兩策略，以補充生態檢核先天的不足)。如此，當計畫審查時更易獲得評審的認可。
(5)針對延續性計畫可就前期已完工計畫進行生態覆核，例如：盤點各項計畫範圍施工前後環境使用狀況與棲地品質的變化，追蹤生態保全對象(或關注物種)的狀態，並觀測有無衍生其他生態課題，以及評估各工程生態保育措施的執行成效等。例如：芳苑濕地紅樹林暨其周邊整體環境改善工，一期紅樹林疏伐後，陸化現象有無改善、底棲生物環境使用情形；海空棧道等各項設施工程施作造成棲地區塊切割後，棲的品質有無變化；又海空棧道是否會逐年下降；生態保全對象(或關注物種)的狀態；有無衍生其他生態課題等。這些覆核資料，皆應回饋下期(或鄰近)工程規劃設計中，並提出對應且適切地保育策略與措施(尤其新北市有好幾項延續性提案，更應注意)。如此，才能釐清二期審查委員的疑慮。
5.公民參與及資訊公開部分：目前各縣市針對公民參與部分，大都以辦幾場即景說明會，拍幾張照片及以會議紀錄等原始資料，來虛應故事，效果都不好。我們知道，新北市府曾試圖引進二河局連續兩年獲得工程會金質獎肯定，採創新的「水漾學堂」公共參與模式，將新竹市台61縣陸橋橋下空間形塑成舊港島「河口教室」，並替苗栗縣頭份市東興堤防增添「客家文化學堂」色彩的成功案例，但可能是時間來不及，並未見參採於那一項提案中。但仍可再強調下列事項：
(1)兩市府在辦理公民參與前，應先提出各項水環境改善計畫的願景規劃，並將其相關資料之資訊公開，使能資訊對等，而有利公民參與時能討論聚焦。因為公民參與可作為公部門與民眾的良好互動機制，但開放性討論並非任由某一方(如民意代表)來主導意見，而是應在專業者的規劃協助下，來共同思考如何能重建水環境的生態、社會及經濟功能。換言之，兩市府應儘可能及時將正確完整的資訊，對外界公開，以達到資訊對等與決策透明的目的。
(2)已明確掌握各項水環境改善計畫，可能關切的學者專家及NGO團體(尤其長期關切該計畫區域的NGO團體)，同時已誠懇邀請了那些在地意見領袖、生態保育團體及專業人士等。如此，可讓委員判斷是否已找到對的人參與、溝通，以及評估該等公民參與的有效性。
(3)呈現每場次精心構思溝通議題及重點，且已針對利害關係人對於議題的看法不同，溝通方式已因應溝通對象擬訂有效交流的互動對策。例如：個人對於議題的看法，不一定清楚，即採現地走訪、導覽式對話、環境教育；社區組織對於議題的看法，可能清楚，可採願景凝聚活動、現場實作活動；NGO對於議題的看法，較清楚，前者可採合作研究、圖資分享或環境設計工作坊等。
(4)消化整理會議紀錄，以公民關切議題方式呈現，且進一步說明各議題的參採情形(簡報資料，似將兩者攉再起)；特別無法辦理或反面意見，又作何處理。如此，將有助於日後循線對照各行動計畫的(內容)施作項目，其規劃構想是如何形成、如何調整及最後定案的緣由。
(5)要特別提醒的是，「公民參與」並非鄉愿式地遷就地方民眾的意見，而是秉持全國水環境改善計畫的精神及目標，堅定地回拒及教育民眾。如此，審查時更易引起評審的注目。
(6)綜上建議公民參與辦理情形，至少呈現：時間(即能帶出次數)、邀請對象(尤其關注本區域的生態團體)、辦理方式、溝通內容；以及民意議題及處理情形等，會更清楚。
(7)至於資訊公開部分：目前各縣市不是省略，就是呈現連結網頁帶過。建議仍應交待資訊公開揭露的內容，已包括各項水環境改善計畫的規劃概要說明、規劃範圍、規劃進度、規劃過程所蒐集之資料；各階段討論會議(座談)議程、時間、簡報資料、影(照)片紀錄、相關參考資料報告檔案、聯絡窗口、參與人員等相關資訊。尤其，兩市府可強調已將計畫內容連同生態檢核報告，整理成可閱讀形式對外公開，並主動通知關注此議題的公民組織與在地社群。
6.維護管理部分：目前各縣市大多僅呈現經費、組織及未來維管工作內容的規劃，惟本人建議市府：
(1)可再從已辦理的五梯次水環境建設計畫中，擇優呈現後續維護管理的辦理情形，以凸顯與眾不同；而且可強調已從維管工作的經驗，持續檢討確認維管計畫內容之妥適性，並進行必要之修正，以及時回饋調整未來的營運、管理及維護工作，俾能符合現地生態需求。如此，將更能吸引評審的目光，以及強化評審委員對兩市府維管工作的確實及信心。
(2)仍僅側重於人為設施之維護，卻未見如何掌握生態改善的具體數據及事實之具體作為，而要掌握生態改善的具體數據及事實，兩市府應做到：
A.完工後的維護管理階段，仍將定期監測計畫範圍棲地品質；並追蹤生態保全對象狀態與其他生態課題觀測；以及評估該工程生態保育措施的執行成效等。
B.建議市府可再檢視下列面項的落實成果，以彰顯各項水環境建設的預期效益：
(A)統計比較建設前後的透水鋪面、新植栽綠化面積。
(B)如何減少燈光對周圍生態環境影響的積極作為。
(C)對水量多元利用、水體水質淨化及逕流分擔、承洪韌性的貢獻。
(D)外來物種清整成果。
(E)生態、棲地環境的友善設計，或有無建立珍稀物種棲地緩衝區，以及對自然景觀連續及生物多樣性等成果。
四、陳委員建志
請新北、基隆兩市在提案時，能就全市水環境藍圖規劃與提案計畫的階段性目標有更完整的說明，特別是本次提案如何在水安全、水質改善、資訊公開、盤點施做流域週邊社區/里辦/學校/社大/水環境巡守隊及社區巡守隊/關心該區域的文史或環境NGO社團名單，並積極邀請上述單位代表出席相關提案水環境治理（包含前、中、後的規劃/施工及後續營造維管及教育推廣等）、生態復育與棲地改善、社區營造與在地幸福與健康營造、2050淨零碳排（節能減碳等面向）等面向的階段性發展。
五、經濟部水利署
(一)新北市：
1.簡報呈現建議先水系主軸大面向論述後，再依分區主軸聚焦本次已完成公民溝通共識之提案。
2.第2期案件外界仍有部分建議或意見，如封底未打除、水體通透性不足等，建議相關意見可納入本次提案內容參考修正，以強化本次提案內容。
3.按簡報所述新店溪分區軸帶目前尚未討論成熟，且新店溪左岸溪州公園屬既有公園設施、生態環境自然，是否有其必要再導入相關工程辦理改善，建請再考量。
4.淡水河左岸河廊整體改善計畫、大漢溪左岸灘地廊道(鳶山段)廊道縫合計畫等2案，多為休憩廊道串連、節點平台施設等，建議應是朝減量方向設計，相關經費需求建請酌減，請再檢討修正。
5.北海岸大屯山側河廊(老梅溪)-廊道縫合計畫，本案工程主要目的如為設立小型水力發電系統、伏流水工程，請市府再重新檢討評估向其他相關計畫項下爭取辦理。
6.淡水第二漁港案，辦理設施減量應有前後比對；另外請補充說明本案工區是否涉及福容飯店私有地範圍及相關管理權責劃分。
(二)基隆市：
1.西定河水環境改善計畫
(1)西定河常時流量應為家庭汙水排入為主，為避免截流後水量減少影響渠道生態，請補充說明處理完水量是否原地回放。
(2)建議應減少罐頭遊具、並採透水鋪面及增加植栽綠化面積。
(3)本案辦理內容涉及水質淨化及環境景觀營造等工作，建議對應部會暫先修正為經濟部、環保署併列。
(4)本次提報在地諮詢小組內容，似未依前府內審查時意見修正，請補充說明及修正：
A.本案兩分項案件之預算估列，建請參照行政院環境保護署相關單價核算。
B.本整體計畫分為軍備局場、台鐵舊宿舍場兩分項案件，建請計畫書整併為一整體計畫書提報。
(5)本案分為兩項分向案件，建請評估個案水質改善效益之執行優先順序。
2.基隆市望海巷海灣串聯計畫
本計畫範圍相關休憩平台、步道鋪面材料，建請採用透水性材質並朝減量設計方向辦理。

六、行政院 農委會漁業署
(一)有關新北市政府所提「北海岸淡水海岸-第二漁港水環境改善計畫」部分，因該港交通可及性逐漸成熟，藉由本計畫投入約千多萬元，市府希望能提供民眾親水，且本計畫規劃設計階段生態檢核已完成，建議後續施工階段，請持續做好生態檢核。
 (二)有關基隆市政府所提「長潭漁港及望海巷漁港轉型優化工程」部分，因該區域交通可及性尚需提升，本計畫經費約達1億多元，為避免使用率偏低，建議須考民眾停車或運輸需求，並將人工構造物減量，以符合效益。
七、內政部營建署
(一)有關基隆市政府所提第1、2案，似已提出多時，過去已說明所規劃計畫概要係以現在處理設施處理截流水，非屬營建署補助範疇，建議對應部會可在聚焦。另本署前瞻水與環境2.0預算已於第5批次分配告罄。
八、第十河川局
(一)主持人
1.建議加強水環境文化內容，將復育及環教結合納入計畫內容，可增加故事性。
2.設施的量體應考量人的使用及生態平衡，減少不必要的人工設施。
3.請落實公民參與，多與公民溝通以了解在地聲音，可減少不必要之爭議。
(二)吳簡正
1.各提報案件與水環境藍圖規劃之扣合情形，建議加強說明。
2.屬延續之相關案件，針對前期執行過程中之相關意見(NGO、地方民眾……），請納入提報案件中，勿重蹈覆轍。
3.相關工程設計建議朝淨零排碳之原則設計，以減少碳排量。
(三)規劃課
1.基隆市
(1)西定河上游設置截流道將污水排入外木山海域，一直以來在地居民均有反應，是否能於本次提案中一併考量（如：減少排入海的時間、流量、或優先處理上游水質等）。
2.新北市
(1)藤寮坑溝本次提案為景觀工程向上延伸水質改善工程則在下游，似與常理不符，其原因為何? 是否應優先
處理上游土城地區的污水。
(2)老梅溪僅拆除二座堰體，預期效益即有增加迴游魚類上溯?是否合理，下游至河口橫向構造物是否已拆除?
(3)大漢溪(新月-鐵路橋)段應以河防安全為優先考量，納入減糙思維，濕地營造時挖除土方務必不可隨意堆置影響通洪，建議可同歩消除高灘地。
(4)瑞樹坑溪將畜牧廢水專管排入海洋有違「向海致敬」原則，其對於海洋之影響為何，未來如何管制?對海域使用之利害關係人是否有進行溝通? 另畜牧業放流水標準與海域水質標準差異逾10倍，如何減輕對環境之影響，另請注意海岸管理法規定。
(5)五股蘆洲至八里案，相關景觀改善工作請一併兼顧調適計畫中防洪及紅樹林疏伐需求，至於“林蔭樹海“是否符合河川管理規定？建議仍以減量為原則避免影響通洪。
(四)工務課
1.河道內人工設施應儘量減量，景觀設施之設置量體應以不影響通洪能力為優先考量，暨請響應國家發展委員會推動淨零排碳政策。
2.提案與水環境改善空間發展藍圖規劃之關聯性說明似顯不足，應加強補充說明暨提出證明。

陸、結論：
一、依「全國水環境改善計畫」第六批次提案條件規定：「提案須屬已納入藍圖規劃內案件，且與縣市水環境改善空間發展藍圖規劃建構整體願景相扣合對齊，並經公民參與確認相關推動內容，且已達成共識者方可納入提案」，因此請新北市及基隆市政府於整體工作計畫書加強說明並舉證。
二、請基隆市及新北市政府於會後逕依委員及與會代表意見檢討修正整體工作計畫書內容，並於6月20日(周一)中午前將評分會議相關資料（整體工作計畫書、工作明細表及評分表）紙本送交本局，俾利111年6月23日評分會議前將資料寄送委員。
三、請就委員意見回應列表說明，並清楚標示修正頁碼及內容後納入計畫書內，俾利評分會議委員查閱。