經濟部水利署第五河川局會議紀錄
壹、會議名稱：「大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程(四期)」細部設計審查會議
貳、開會時間：110年09月22日(星期三)下午2時00分
參、開會地點：本局第一會議室
肆、主持人：吳副局長明華 紀錄：顏玉林
伍、出列席單位及人員：（詳會議出席人員簽名冊）
陸、主席致詞：(略)
柒、討論事項：(無)
捌、出席委員及單位意見：
一、簡委員俊彥
1. 經水理模式演算結果而調整丁壩布置位置，值得肯定。
2. 觀察圖2-12-1測量成果，本河段左岸由於凸岸挑流效應，在林子埤堰上游左岸形成淤積灘地，不利林子埤圳取水。本工程布置六座丁壩提升左岸阻抗能力，可能增進上述凸岸挑流作用而增加取水困難，建議考量取消最下游的第六座丁壩。
3. 細部設計圖CE14，丁壩工前半段(臨水端)建議酌予降低高程約50公分，提升抗沖刷能力。
4. 細部設計圖CE15，最下游的第五座固床工，建議左端採緩坡覆土方式，發揮局部導流作用，有利下游凹岸的洪流減速。另建議所有固床工深槽部分增列第三排混凝土塊，頂面高程比上游兩排約低50公分。
5. 細部設計圖CE09及CE10，圖中「左岸堤肩線」誤植，應為「右岸」，請修正。
二、陳委員中憲
1.設計圖
1. 圖GE02，施工說明第30點有關河道內既有混凝土塊留用之數量及單價似未編列，請估算數量及補編單價及預算。
2. 圖CE01，請將工程內容總數量及兩岸分別數量同時呈現。
3. 縱斷面圖設計堤頂、計畫堤頂、堤後側溝底請標明為設計堤頂高、計畫堤頂高、堤後側溝底高。
4. 圖CE07~08，左岸標準斷面圖 ，堤後擋土牆頂高請檢討降低並配合斜坡設置之可行性；另擋土牆建議加設排水孔。
5. 圖CE11乾排石溝，溝壁斜率請標示，又採乾排石工法，溝壁斜率建議放緩，另透水織布之鋪設僅註明底層鋪設，是否包含溝壁容易混淆(數量計算有包含溝壁部分)，請檢核釐清。
6. 圖CE12，越堤道路堤段(即L0K+550~0K+600堤段)建議於水防道路堤外側設置安全護欄。
7. 圖CE15，固床工建議於上下游側及底部增拋塊石加強保護，避免基礎沖刷破壞。
8. 圖CE17，樁號R1K+066.17建議於水防道路堤外側加設安全護欄。
9. 各流入工箱涵坡度及入口、出口高程請註明。又各流入工均未設自動門扇，有無倒灌風險 ? 請檢討。
10. 圖CE24 ，NO.4流入工出口配筋圖標註施設樁號有誤。
11. 圖CE30，鋼索固定應包含丁壩工及固床工，請明確標示及註明。
12. 圖CE36~45，L0K+750~L1K+125堤後擋土牆有過度設計之虞，請檢討。另設置擋土牆後有無影響堤後排水 ? 亦請檢討。
13. 圖LS01~04，建議於用地範圍線邊設計綠籬或用地界牆隔離，以防遭佔用。
14. 圖LS09，透水鋪面鋪設點焊鋼絲網及210kg/cm2混凝土，如何透水 ? 請釐清。
15. 本案有無設計跨側溝版橋需要。
2.預算書
1. 詳細價目表壹.一.10 「清水模板」單價會否偏低，建請檢討。
2. 詳細價目表壹.一.26 「預鑄混凝土，7.5cm」 ，其中7.5cm代表意義為何 ? 另建議名稱改為「預鑄混凝土基礎塊」。
3. 詳細價目表壹.一.36 「透水織布鋪設」設計於何處 ? 如係用於坡面工已重複計價 ， 請檢核。
4. 詳細價目表壹.四.24 「灌木類，種植費」及25「種植工作，灌木類」重複編列費用，請修正。
5. 詳細價目表壹.四.37 「地被類，種植費」單位有誤，且與詳細價目表壹.四.38「種植工作，地被類」重複編列，請刪除。
6. 詳細價目表壹.四.44「草皮類，種植費」單位有誤。
7. 詳細價目表壹.四.46「草籽」用於何處 ? 又該單價高於壹.四.45「草皮，類地毯草」，尚非合理，請檢討。
8. 詳細價目表壹.五.9 「灌溉引用抽排水費」於本工程是否需要 ? 請檢討。
9. 單價分析表壹.一.13 「坡面工」，因已另計算透水織布數量及編列費用，不織布部分屬重複計價，請刪除。
10. 單價分析表壹.五.10 「臨時擋土樁設施費」，9m鋼板樁單價疑有偏高，建請檢討。
三、洪委員志聖
1. 設計成果報告:p42二、綜合評估建議新建堤防斷面與｢大湖口溪南勢阿丹堤段加高加強工程｣相同，而4-2設計配置描述堤防設計型式，即本工程設計方式略有不同，與上述建議相同有矛盾，請修飾。
2. 預算書工程計畫說明書，計畫緣由請補依據｢大湖口溪執行實施計畫｣辦理。
3. 預算書總表｢綠化工程｣:
      1. 喬木類22種，灌木類11種
            1. 有無考量是否適合當地氣候環境？
            2. 本工程之樹種布置有無考量顯示某種概念之設計特色？
            3. 有無考量在荒郊野外如無專人維護是否會雜草叢生？每年之維護費約需多少？
            4. 因經費龐大建議將植生部分分開發包須有植生專業廠商資格。
      1. 本工程植生部分後續需有植生養護包括澆水、除草，施肥持續之工作，需有後續經費支持，不然可能幾年後荒煙漫草，失去種植之意義，所以如果沒有後需經費支持，建議以易生長、少維護之本土原生樹種做有特色之設計，不必太多樹種。
1. 詳細價目表P5/13.項次24｢植栽養護，灌木類，種植費｣188元/株，項次25｢種植工作，灌木類｣204元/株，對灌木類經費會不會太高？項次37.｢植栽養護，地被類，種植費｣116元/m2會不會太貴？請檢視。
2. 詳細價目表p5/13.項次37.38數量一樣單位不同何者正確請檢視。
3. 詳細價目表p13/13.伍.諸羅樹蛙保育措施(竹林棲地補償專案).一、補償基地適合度評估(含現地生態調查)，二、棲地營造。
1. 補償基地適合度評估，經費105,000元如何編列請附明細表。
2. 棲地營造經費700,000元經費如何編列請附明細表。
1. 單價分析表2/40｢近運填方｣，備註運距以15~25公里估算有何依據，與基本單價說明｢近運填方｣平均運距概估200m不符。
2. 單價分析表3/40｢非黏性土壤整平夯實費｣各工料名稱之數量與基本單價說明六｢土方整平及夯實｣分析數量不同。
3. 單價分析表5/40｢鋼筋，SD420W，連工帶料｣備註各號鋼筋未標數量。
4. 單價分析表7/40｢坡面工，混凝土厚30cm｣，工料名稱｢混凝土附屬品，伸縮縫｣備註透水織布，本工程坡面工已全面舖設透水織布，所以備註透水織布重複。
5. 單價分析表11/40｢混排石工塊石ψ20~30cm｣預拌混凝土數量0.050m3有誤，請查石工規範相關規定。
6. 單價分析表11/40｢乾排石溝｣營稱有誤應為｢乾砌石溝｣請查石工規範。
7. 單價分析表31/40｢植栽維護，灌木類，種植費｣與32/40｢種植工作，灌木類｣，內容有無重複，請檢視。
8. 土方數量計算表挖填方應挖方減回填方後之數量L0k+725~L1k+000請檢視。
9. 基本單價說明石料單價請加塊石單價。
10. 基本單價說明｢挖方｣分析，有關｢近運填方｣部分才需以容量8m3之卡車配合施工；｢挖填方｣及｢回填方｣部分之挖方分析以純挖掘土方(開挖機單獨作業)方式分析，以符實際。
11. 新建堤防工程部分堤段位於舊河道上，請考量施工需將該深槽沉泥清除並置換土壤並壓實。
12. 圖CE01.平面配置圖
1. 左側NO.2流入工排出口正對丁壩是否適當？
2. 左岸NO.2(0k+727)、NO.3(0k+750)，只間距23m，請考慮調整為一座。
圖CE02、CE03、CE04、CE05堤肩縱斷面圖
1. 流入工請標樁號
2. 堤後側溝底高流入工位置請標高程
3. 請檢視L0k+775~ L0k+825、R0k+800側溝底高程之合理性。
4. 請檢視堤後排水側溝配合各流入工，排水方向之合理性。
5. 縱斷面圖標示名稱上下不符
圖CE06、CE07、CE08標準斷面圖
1. 左岸標準斷面圖(2).堤後擋土牆採用鋼筋混凝土擋土牆經檢視橫斷面圖，建議將堤後排水溝降低，不需施作擋土牆，以節省公帑。
2. 洩水管排水器坡面位置建議挖一三角坑(0.3*0.5m)填濾石或濾石包(註明打設坡面工前需查驗)
3. 右岸標準斷面圖(1).堤後排水移至用地範圍線或設置，或設置小界牆。
圖CE11.其他標準圖
1. 混排石溝圖示塊石堆疊中間需有混凝土，非直接堆疊。
2. ｢乾排石溝｣應為乾砌石溝，且應註明需符合砌石相關規範。
圖CE14.丁壩工平面布置圖
1. 混排石溝圖示塊石堆疊中間需有混凝土，非直接堆疊。
2. 第二座至第六座，建議底層外側排，下挖半個混凝土塊深度，上層排列為3排.2排.3排.2 排.3排.2排。
本工程5座流入工均未設置自動水門
1. 左岸NO.3(L0+750)、NO.4(L0+855)堤後側溝底高均低於計畫洪水位，如自動水門故障有倒灌之可能。
2. 因側溝頂均小於設計堤頂高，因最近氣候變化劇烈時雨量超過預期，未設置自動水門，也就失去設計堤頂高加高1M之意義，請再斟酌。
1. 圖CE30.混凝土塊鋼索綑綁方式請圖示以利正確施工。
2. 橫斷面圖
1. 圖CE31.請補L0k+525既有斷面圖。
2. L0k+750~L1k+125左側擋土牆請檢討必要性。
3. 左、右岸堤後排水設施由圖CE01.平面布置形狀，由斷面圖並無法顯示，數量計算也無法精準，建議將平面布置圖以大比例標示，尺寸、長度以利施工及數量計算。
4. 堤後排水未在用地範 圍線上，請考量將堤後排水移至界線，或界線設置小界牆。
圖CE56
1. 擋土牆基樁是否需要ψ0.5m這麼大的基樁，請再檢視。
2. 擋土牆上之戧台應是水平，斜坡應是有誤請再檢視。
四、施委員國順
1. 標售土石方中土石方的算法少扣回填方，需於挖方中扣除。
2. 抗沖蝕立體植生網及舖設預算單價編列過高，宜再修正。
3. 水防道路坡降改為2.5％。
4. 清水模板和普通模板不能標模版的厚度。
5. 橫斷面圖上、下斷面宜注意銜接問題，例如與既設構造物銜接應有上下斷面，標準斷面圖宜代表多數橫斷面。
6. 四期CEXX固床工採混凝土塊可再討論，可直接用混凝土施做。
7. 植栽部分宜間距加大減量，以利後續維護管理。
8. 經費分標目前建議六期執行四、五期的景觀綠美化工程，其施工介面銜接易發生問題，六期施工長度可加長，調整各工區的施做長度，符合核定預算為原則。
五、陳委員亮元
1. 圖號CE01平面圖左右岸請標示正確堤防名稱及施作長度。
2. CE08、CE09左、右岸人行道原則不同，其差異為何?
3. CE14，丁壩建議以導流丁壩較適宜。
4. CE15，固床工未繪製縱斷面佈置圖，如何控制河床坡度及各座高程，斷面形式無法得知。
5. CE18，擋土牆基樁以0.5m，是否過大?現況地質能否植入?
6. LS01，景觀設計之必要性及日後維管?
7. 景觀工程、設施、綠化工程總合4600萬是否佔比過大?
六、吳副局長明華
1. 固床工角度請檢討調整，另角度及高程需於圖說說明及記載。
2. 護坦工密排排列方式請修正，需以鋼索可連結形式做為考量。
3. 請釐清堤肩線為何不在治理計畫線上。
4. 多孔隙瀝青混凝土係為了下滲加速洩水，水防道路路緣高程請考量排水方式。
5. CE07堤後擋土牆高差2m，請考量以兩層石籠堆疊形式。
6. CE14丁壩工外側六顆混凝土塊似無功用，請檢討考量移除。
7. CE15固床工臨兩側基腳處排列方式請再檢討，避危固床工日後由該處破壞。
8. 掛網植生單價倘與舖植草皮相當，再者考量沃土流失及草籽不易發芽緩慢，請評估改為舖植草皮。
9. CE48側溝原則上應盡量往用地範圍線靠，以利後續維管；另綠帶空間倘夠寬，側溝可考量以緩坡方式設計
10. 近運土方需標示距離，避免後續履約爭議及做為後續修正預算依據。
11. 總表、詳細價目表及單價分析表等，請依工資功率手冊編列，另各表單格式亦同。
玖、綜合決議：
本案細部設計審查原則認可，請黎明公司依各委員意見進行修改，並依契約期程提送細部設計修正相關資料，以利後續工作推動。
拾、臨時動議：無
拾壹、散會(下午5時)