經濟部水利署第五河川局會議紀錄
壹、會議名稱：「大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程(四期)」設計原則審查會議
貳、開會時間：110年07月28日(星期四)下午1時30分
參、開會地點：本局第四會議室
肆、主持人：吳副局長明華 紀錄：顏玉林
伍、出列席單位及人員：（詳會議出席人員簽名冊）
陸、主席致詞：(略)
柒、討論事項：(無)
捌、出席委員及單位意見：
一、簡委員俊彥
1. 丁壩兼具挑流及防沖刷功能，本案應以短丁壩防沖刷為主，P45請述明設置丁壩目標；圖號CE17的丁壩工排列示意圖太簡略，請重新思考水理要求，明確標示丁壩工的高度、寬度、長度及深度。
2. P45提及因高流速擬增設固床工，圖號CE28只有簡略的固床工斷面，恐難達成目標，建議思考固床工的水理因素，提出固床工設計原則及布置圖。
3. 河道整理疏浚方式，需注意事項、土石方處理及疏浚高程如何擬定，請專節說明。
二、陳委員中憲
1. 圖2-7-1圖說較為擁擠不清，建議放大圖面(以A3頁面)清楚表示本工程相關工程位置，及目前整治狀態(已完成、未完成、設計中，施工中堤段等)。
2. 第二章請補充用地取得辦理情形。
3. 第2-9節，本計畫高程究竟自內政部一等水準點引測或由109年河川斷面樁引測？請釐清。
4. P34，第六點第4行敘述「...及施工中工程斷面型式(斷面73~斷面75)，建議基腳採計疏濬...」，不知所述施工中工程斷面型式(斷面73~斷面75)代表為何？又本工程非位於該範圍內，與本工程關係？建請敘明。
5. 第4-2節建議於「堤防斷面型式」小節之前增加設計堤寬、設計堤頂高等小節內容，說明設計原則及與計畫差異。
6. P38第末行敘述工程終點以懸臂式擋土牆與南勢橋橋台銜接，建請補充說明水防道路及南勢橋橋頭銜接之設計構想。
7. 第4-2.四點提及下游處銜接另案工程，請補充說明該工程係已完工或施工中或設計中工程？另請調查上、下游銜接段工法，作為設計銜接參考。
8. 維修道路名稱建議改為越堤路。
9. 堤後排水流入工，請進行水理分析，計算必要設置尺寸及數量。
10. 圖4-2-9~圖4-2-12縱斷面圖中，僅左岸0K+725~1+125段設計頂未加高1M，其餘堤段均比計畫頂加1M高？原因為何？
11. 依表4-3-1，本次水理分析結果於斷面71處，與治理計畫025水位差值達3.5M，有無誤植？
12. P62第5行，所研迴避原則為「1.本次工程建議僅施作大湖口溪右岸凹岸處...」，與本案設計結果不符，請查明修正。
13. 第5-1-2節第4行敘述「基礎以場鑄方式施工...」，建議修正為場鑄預鑄塊。
14. 圖CE02~03，堤後溝底欄位建議置於計畫提頂欄位下方，以利設計堤頂高及計畫堤頂高比對。
15. 圖CE06~09標準斷面圖，草溝截流集流功能及其抗沖蝕性請加強考量；堤後排水建議考量具透水性功能。
16. 圖CE07及圖CE09直立式岸建議設置排水孔。
17. 依橫斷圖，甚多斷面有水防道路(設計堤頂高)低於原地盤高，側溝後壁比前壁高等情形，且水防道路高程低於上游終點南勢橋頭引道，爰水防道路高程仍有檢討提高空間，建請合理檢討。
18. 圖CE18及CE33，横斷面圖樁L0+525及R0+600之設計斷面是否與下游端另案工程相同或無礙順接？請檢核。
19. 圖CE19~圖CE21，橫斷面圖樁L0+575~L0+700，用地範圍線外是否為公地？能否施工？應注意。
三、洪委員志聖
1. p61生態檢核計畫，本工程範圍鄰近均有竹林為諸羅樹蛙棲息環境，本工程未見有竹林復育項目。
2. 請補植栽施工、養護及植生保固(包括植生保固時間、分幾期、查驗間隔、養護合不合格規定、退養護金規定。
3. p45.五丁壩工及固床工.L0+650~0+800設置丁壩工，丁壩工長約8m，間距16m~25m一處，對照圖CE17.丁壩工長度不應包括護坦工部分，且本段為凹岸水流直衝，不能直衝丁壩壩跟(離壩根不小於1/2壩長)，D/L比值不應大於2。
4. 圖CE01.平面配置圖:
      1. 補本工程上、下游銜接之工程名稱。
      2. 流入工左岸3處、為何右岸僅1處請檢視右岸流入工排水量是否足夠？
      3. 丁壩間距請再檢討。
縱斷面圖
1. 疏濬參考高是否有必要。
2. 請補戧台高程。
3. 縱斷面圖上面項目圖示與下面項目標示數字不一致請檢視。
4. 流入工請標樁號。
圖CE06~CE08標準斷面圖:
1. 側溝斷面積僅0.64m2，有無演算堤內逕流量，側溝通洪斷面是否足夠，請附堤內本段集水區逕流量計算。
2. 原土回填坡度1:6.7有何依據？
3. 建議疏濬高有何用途？本工程並未依據建議疏濬高疏濬，還是做為以後疏濬之依據？
4. 內坡種植草皮有順坡方向之草溝，沿堤線方向皆水平，如何收集水至草溝？
5. 請補回填土回填高程。
6. 堤內銜接堤後排水請設置平台避免表土直接沖蝕流入側溝。
7. 上層坡面工寬度W是否有必要變化，可考慮將其固定，上層土坡變化較單純。
8. 內坡種植喬木，橫斷圖2棵，平面圖指標示1棵，請再檢視。
9. 排水器高度不要太高，酌予降低至回填土上方。
1. 圖CE11.鋼板樁擋土平面示意圖，為雙層於本工程是否有必要？標準斷面圖圖示僅單層，請再檢視。
2. 圖CE10.混砌石溝標準圖
1. 混砌石需附經濟部水利署02386章施工規範，如塊石六圍砌，五或七圍砌尚可，不得四、八圍砌…。
2. 排水器請另圖說明包括材質、規格及如何施工。
1. 圖CE10.矩形溝標準圖，牆厚0.30m，基礎0.50m是否必要？請分析。
2. 圖CE12.A-A剖面圖
1. 請標箱涵進出口高程。
2. 箱涵入口與側溝牆等高（太高），請降低，增加箱涵排水功能。
3. 堤外坡與預鑄塊基礎銜接未加舖設混凝土。
4. A-A剖面圖請加平面布置圖，較能清楚佈置情形。
5. 補充水門台及手動閘門自動閘門詳圖。
1. 圖CE14.坡面工伸縮縫示意圖PS版是否需整個斷面請檢討？
2. 請補PC維修道路較大比例之平面圖。
3. 補維修道路各變化點之橫斷面圖。
1. L0k+525~L0k+550斷面變化甚多，中間需再補縱向變化點之橫斷面。
2. 補L0k+550上、下斷面。
3. 補L0k+600上、下斷面、L0k+605斷面。
4. 補L0k+610上、下斷面。
橫斷面
1. 是否需標疏濬參考高，請考量。
2. 請補挖方、填方、回填方數量。
3. 請補縱斷面圖現狀地面高程點位置。
CE01平面圖有佈設3座固床工，工程內容未列，斷面圖L1k+050、L1k+075、L1k+100有劃設。
1. 佈設固床工之作用為何？
2. 如有必要需補充詳細之布置圖及斷面圖。
1. 本工程銜接南勢橋請補銜接之平面詳圖及剖面圖。
2. GE02.鑽探地質圖請補標：
1. 字太小請放大。
2. 請標鑽孔地面高。
3. 地下水位高及觀測時間。
1. 請附手動及自動水門標準圖。
2. 請補版橋布置位置及詳圖。
四、徐委員立昌
南勢橋下游銜接段宜採基腳漸升坡面漸縮的漸變方式，以減少水流的沖擊。
五、陳委員亮元
1. 基礎已採用預鑄塊方式，再以鋼板樁、擋抽排水，是否有需要？
2. 四期L0K+650~L0K+800凹岸設置丁壩群，因攻角較大，丁壩角度應以導流方式予以導向，於固床工下游進入轉彎前，利用混凝土塊設置埋入式交錯型的減速墩，凹岸上游採用減速，到轉彎處採用導向式降低水流的沖擊力。
3. 設計剩餘經費，可用於製作防汛塊，提升本局防汛備料。
4. 基礎深度應以現況深槽底高再降約1.0m~1.5m，較能保證堤防構造安定。
六、吳副局長明華
  1. 預鑄基礎塊頂宜高於地下水位，再以帽梁的方式將預鑄基礎塊串聯，並於帽梁臨陸側施作凹角以利銜接坡面工，可避免地下水位對基腳帽梁及底部坡面工施工時之影響。
  2. 上層坡面工高度不高，除採漸變施工不易且視覺上亦較不適，可考量採混凝土(襯)排塊石等工法且採高度固定方式辦理，以緩坡綠帶來做高度漸變部分。
  3. 治理計畫現原則上應為平滑曲線，但由橫斷面圖發現肩線與治理計畫線並未共線且相距不一，完成後的堤肩線是否平順請再審視。
  4. 混砌塊石溝建議考量實務面採混凝土排塊石方式施工，並依據水利署施工規範辦理設計及參考工資工率手冊單價分析表。
  5. 左、右岸堤頂高應於呈現於縱斷面圖，以利確定左、右岸是否對等保護。
  6. 護坦工設計時請採用鋼索連結，以免受洪水衝擊後零散。
  7. 堤頂與防汛路之配置方式請再檢討，可考量將具壓迫性之護欄取消，水防道路與堤頂採小基礎落差30公分方式仍可達到阻絕效果，且視覺景觀上亦更佳。
  8. 左岸樁號0+550等斷面用地範圍外高程較高之斷面，宜採區段性考量，如為全面可採其他委員所建議抬高計畫堤頂方式辦理，倘為局部性則建對可採箱籠工法，其生態性、透水性及經濟性均佳，不宜採懸壁式擋土牆工法。
  9. 南勢橋下游施作固床工後續請標示高程及型式，且應標示及調整角度避免流心攻擊右岸基腳。
  10. 左岸0+650~0+800近90度凹岸採短丁壩，惟丁壩群主要調整流心，其配置上如高度及長度不應一致，配置上前幾座丁壩應由短漸長，高度上亦不宜過低，以達調整流心避免凸岸掛淤，以達其應有功能較避免其高程過高失去功能。
  11. 水防道路與南勢橋是否可銜接，於細部設計應以圖說標示清楚。
玖、綜合決議：
一、請函雲林縣政府辦理會勘，提供南勢橋橋梁基礎型式及深度，做為設計參考，另請於預算書內編列鑑定及監測費用。
二、請黎明公司依各委員意見做具體的回應，待石牛溪另四件審查會完成後，一併召開工作會議。
三、本案設計原則審查原則通過，請黎明公司依會議結論及各委員意見進行修改，並依期程提送細部設計相關資料，以利後續工作推動。
拾、臨時動議：無
拾壹、散會(下午4時)