經濟部水利署第八河川局 / 辦理「工程行政透明措施計畫」任務分工表
任務項目	檢核日期		辦理單位 / (協辦單位)
	預定日期	實際日期
一、工程提報及設計階段： / (一)適時邀集民眾與相關單位召開說明會，並將相關成果照片於本局網頁公開。 / (二)初稿審查完成後，依據「公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點」將工程圖說樣稿(包括位置圖、工程圖樣、工程規範、材料或設備規範、施工說明書等)、契約樣稿、標單樣稿、切結書樣稿、投標須知樣稿、數量表及規格樣稿等資料於政府採購資訊網站及本局網頁上公告，徵求廠商或民眾意見，提升公共工程規劃設計品質，並減少招標及履約爭議。	107.09.30 / 107.11.15	107.09.19 / 107.12.10	工務課 / (資產課) / 工務課 / (資產課)
二、招標決標階段： / (一)奉准成立預算及辦理採購後，除依規定上政府採購網刊登招標公告外，並將公告同時函送轄區檢警調廉等機關，以防範弊端發生。 / (二)招標文件內規定，機關視情況得公開施工廠商檢驗報告等相關文件，廠商不得拒絕。 / (三)決標後開工前，將相關資訊(含工程位置圖及平面配置圖)通知工區鄰近警察單位，於施工期間協助查察取締，嚴防不法業者藉機非法盜採取砂、塊石等事宜。	107.11.30 / 107.11.30 / 108.01.18	107.12.27 / 107.12.27	工務課 / (資產課) / 工務課 / 工務課
三、履約管理階段： / (一)建立「廉政平臺」，結合NGO團體及公民參與，公私協力監督工程施作(建立聯繫窗口、不定期拜會或開會等)。 / (二)每半月(15、30)將工程進度、施工相片與執行情形等公開於本局「工程行政透明專區網頁」。 / (三)設立民眾陳情專區及處理民眾陳情事項。 / (四)結合署工程事務組「工務行政透明與履約疑義輔導計畫」相關規定，遇有工期嚴重落後或變更程序未完備等可能產生爭議事項者，立即依相關程序辦理。 / (五)對民眾或廠商進行「行政透明滿意度調查」並公開調查結果。	108.01.18 / 每半月 / 107.11.30 / 108.11.15 / 108.11.15		政風室 / （工務課） / （規劃課） / （管理課） / 工務課 / (資產課) / 秘書室 / 工務課 / (政風室) / 秘書室 / （資產課） / （政風室）