「地下水保育管理計畫」
補助款(彰化縣政府)執行情形查核報告

經濟部水利署
103年8月14日

「地下水保育管理計畫」
補助款(彰化縣政府)執行情形查核報告

計畫執行進度：
        有關103年封填水井部份，本府至103年度7月份為止，已於水利管理資訊系統填報78口水井：
     1.新增違法水井部分，經舉發查證屬實，即查即封共計3口。
     2.既有違法水井部分，經舉發查證屬實，即查即封共計2口；配合其
       他公共建設計畫共封填73口。
        另外安排複查及黏貼標籤作業，103年度水井複查工作為溪州鄉、
     竹塘鄉和埤頭鄉等3鄉鎮(2萬7,117口)，目前執行進度：
1. 鋁製辨識標籤製作：預訂採購3萬片鋁製標籤，已於103年8月5日決標，決標金額65萬7,000元。
2. 專案複查及協助監驗：目前針對採購科及主計室相關意見，修改細部內
容中。
水井複查及黏貼作業：本標案將分為3鄉鎮2標案，目前針對採購科及
主計室相關意見，修改細部內容中。
經費執行情形：
        經常門部分已執行369萬2,718元，其中包含臨時人員酬金-
     辦理違法水井業務聘僱薪資(含勞健保、年終獎金)費用140萬6,184元；
     發包-水井複查作業(含裝置辨識標籤) 200萬8,882元；一般事務費(含違
     法水井處置執行業務差旅費、車輛【租金、油料、保養】及雜項支出等)
     27萬7,652元。另資本門部分已執行3萬135元(違法水井封填費用)，
     共執行372萬2,853元。
彰化縣政府內部管控機制：
        有關巡查人員工作日誌，將配合水利署新增此項目以增進內部管控，
     縣府將會參詢嘉義縣政府，以利未來工作日誌之填寫。

計畫執行效益：
        目前複查及黏貼作業招標尚未進行開標，仍於修改府內意見說明；
     專案複查及監驗招標也在修改府內意見當中。預計103年9月底完成採購
程序，以提高所有計畫之執行效益。
        地下水管制區內工廠查察部分，本年度預計完成273間工廠，目前已
     完成77間工廠，將持續配合安排查察，以利完成目標時程。

其他事項：
有關水利署指示事項，縣府將持續配合辦理。

查核人員:
水利行政組:林副組長傳茂、張簡任正工程司昆茂、吳科長嘉恆
        廖正工程司垂麟、林副工程司育如
水文技術組:陳副工程司文祥
主 計 室:周亭廷
查核日期:103年8月14日