「地下水保育管理計畫」
補助款(屏東縣政府)執行情形查核報告

經濟部水利署
103年8月28日

「地下水保育管理計畫」
補助款(屏東縣政府)執行情形查核報告
計畫執行進度：
     103年度違法水井處置執行計畫核定金額為230萬1,000元，補助辦理
 新增違法水井即查即封、既有違法水井處置封填及相關巡查、查緝等工作。
     103年違法水井應填塞口數為120口，截至103年8月26日止，違法
 水井預計填塞口數80口，已填塞77口，預定進度66%，實際進度64%。
經費執行情形：
1. 102年度違法水井處置執行計畫原核定金額330萬元，因縣府無辦理封填水井需求，爰將100萬調整有需要之其他縣市政府，核銷轉帳累計實支數220萬7,730元，執行率達95.99%。
2. 103年度違法水井處置執行計畫原核定金額330萬1000元，因縣府無辦理封填水井需求，爰依經濟部水利署103年5月19日召開第2次工作會議之結論，將100萬調勻予雲林縣政府。103年8月26日截止，請款金額為110萬5,110元，累計實支金額計新臺幣147萬7,864元。
3. 上開相關憑證、帳冊等經第一次考核抽查檢視，各項支出內容尚符辦理本計畫工作項目之所需。
4. 將儘速辦理第一次核銷作業，並依期程辦理第2次請款作業。
屏東縣政府內部管控機制：
    違法水井巡查日誌及填封查報表，每週彙整呈核，並不定期開小組會議討論查察相關辦理情形。

計畫執行效益：
1. 本年度預計填塞120口水井。
2. 藉由發給檢舉獎金與宣導工作之推動，同時避免新增與既有違法水井數量之增加，防止地下水資源持續超限利用。目前採行的宣導做法有函請鄉公所協助宣導、於民眾洽公時及現勘時加強對民眾及鑿井商之宣導、利用地區無線電視台跑馬燈對不特定民眾之宣導等，以加強民眾法概念。
3. 已僱用2位巡查人員辦理違法水井之查緝及協助相關行政作業，並製作巡查日誌、查察報表及負責填報違法水井資訊網等管理機制。
其他事項：
縣府將儘速辦理103度核銷作業。

查核人員:
水利行政組:林副組長傳茂、張簡任正工程司昆茂、吳科長嘉恆
        廖正工程司垂麟、林副工程司育如
主 計 室:陳文信
查核日期:103年8月28日