101年度補助計畫查核報告
1. 計畫名稱：國立成功大學地層下陷防治服務團101年度執行計畫
2. 查核時間：102年3月29日上午10時00分
3. 受查核單位：國立成功大學
4. 補助經費來源：
     河川海岸及排水環境營造-地下水保育及水文觀測計畫：新台幣1,200萬元。
經費支用情形：
主要支出事項如下：
（一）人事費	$7,963,208元
（二）業務費	$4,034,721元
1.通訊費	$72,000元
2.其他業務租金	$178,800元
3.保險費	$0元
4.按日按件計酬資金	$1,107,954元
5.物品	$279,960元
6.一般事物費	$1,688,007元
7.國內旅費	$708,000元
總 計	$11,997,929元

陸、內部控管機制：
  1. 依計畫契約第4條規定並依照行政院主計處編印之「內部審核作業流程」處理。
  2. 國立成功大學支出標準及審核作業手冊
  3. 國立成功大學會計手冊及流程圖
  4. 國立成功大學人事作業及流程圖
柒、查核意見
水文技術組
本署補助國立成功大學辦理「國立成功大學地層下陷防治服務團101年度執行計畫」經費：
1. 補助計畫分別於101年8月7日召開期中工作審查會議獲得同意認可，並於101年8月20日經水文字第10130037930號函，發函期中審查會議記錄。
2. 同年11月23日召開期末工作審查會議獲得同意認可。101年11月29日經水文字第10130058390號函發函期末審查會議記錄。
3. 國立成功大學依據補助契約規定期限內(101年12月31日)提送定稿報告書(101年12月25日成大水工字第1019500141號函)，並於101年12月24日成大水工字第1019500139號函摯據辦理結案付款作業；本署已依規定程序完成驗收及結案付款作業(102年1月7日經水文字第10151309470號函同意付款)。
主計室
經抽查部份支出憑證，其各項支出內容尚符辦理本計畫工作項目之所需。

查核人員：(簽名冊如后附)
主 計 室 章惠美
水文技術組 鄭元康、林錦全

受查核單位：
        國立成功大學 (簽名冊如后附)
        曾榮豐、徐秀春、黃啟雲
        丁崇峰、李慧貞、林渝晴
附件一