101年度補助計畫查核報告
1. 計畫名稱：國立雲林科技大學水土資源及防災科技中心101年度執行計畫
2. 查核時間：102年3月29日下午2時00分
3. 受查核單位：國立雲林科技大學
4. 補助經費來源：
河川海岸及排水環境營造-地下水保育及水文觀測計畫：新台幣8,981,653元。
經費支用情形：
主要支出事項及明細如下：
（一）人事費： 4,984,961元
（二）業務費： 3,996,692元
1.人事費：4,984,961元
2.業務費─通訊費：19,150元
3.業務費─保險費：30,000元
4.業務費─按日按件計資酬金(含臨時工資、審查費或出席費等)：675,277元
5.業務費─物品(含碳粉、文具紙張等車輛油料費其他消耗品)：1,648,980元
6.業務費─一般事務費(含影印、裝訂、印刷等)：11,820元
7.業務費─國內旅費：161,740元
8.業務費─設備及機械設備養護費：93,590元
9.業務費─其他業務租金：9,045元
10.業務費─運費：2,090元
11. 業務費─地質鑽探及簡易分層監測井設置費：1,345,000元
陸、內部控管機制：
依計畫案經費編列支用，並依照「大學校院及教師辦理計畫經費核銷重要規定事項及作業釋疑」及相關法規辦理經費核銷。如國內差旅依據「中央機關公務員工國內出差旅費報支」等。
柒、查核意見
水文技術組
1. 補助計畫分別於101年7月25日召開期中工作審查會議獲得同意認可，並於101年8月3日經水文字第10130035560號函，函送期中審查會議記錄。
2. 同年11月29日召開期末工作審查會議獲得同意認可。101年12月5日經水文字第10130060110號函發期末審查會議記錄。
3. 國立雲林科技大學依據補助契約規定期限內(101年12月25日)以101年12月20日雲科大水土字第1011701916號函提送定稿報告書及同函摯據請領款項；本署已依規定程序完成驗收及結案付款作業(102年1月2日經水文字第10130065640號函同意結案並付款)。
主計室
經抽查部份支出憑證，其各項支出內容尚符辦理本計畫工作項目之所需。

查核人員：《簽名冊如后》
        會 計 室 章惠美
        水文技術組 林錦全 鄭元康
受查核單位：
        國立雲林科技大學 林秋惠、鄭淳丹