102年度補助計畫查核報告
1. 計畫名稱：國立成功大學地層下陷防治服務團102年度執行計畫
2. 查核時間：103年2月25日下午2時00分
3. 受查核單位：國立成功大學
4. 補助經費來源：
     河川海岸及排水環境營造-地下水保育及水文觀測計畫：新台幣1,200萬元。
經費支用情形：
主要支出事項如下：
（一）人事費	$8,665,741元
（二）業務費	$3,331,722元
1.通訊費	$62,195元
2.其他業務租金	$138,448元
3.按日按件計酬資金	$768,947元
5.物品	$496,793元
6.一般事物費	$1,079,802元
7.設施及機械設備養護費	$2,800元
7.國內旅費	$781,699元
8.運費	$1,038元
總 計	$11,997,463元

陸、內部控管機制：
  1. 依計畫契約第4條規定並依照行政院主計處編印之「內部審核作業流程」處理。
  2. 國立成功大學預算及會計業務標準作業流程(SOP)手冊(如附件一)。

柒、查核意見
水文技術組
本署補助國立成功大學辦理「國立成功大學地層下陷防治服務團102年度執行計畫」經費：
1. 補助計畫分別於102年7月9日及9月25日召開第1及第2次期中工作審查會議獲得同意認可，並於102年7月16日經水文字第10230030410號函及102年10月2日經水文字第10230041900號函，發函期中審查會議記錄。
2. 同年12月6日召開期末工作審查會議獲得同意認可。102年12月20日經水文字第10230054300號函發函期末審查會議記錄。
3. 國立成功大學依據補助契約規定期限內(102年12月31日)提送定稿報告書(102年12月25日成大水工字第1029500135號函)，並於102年12月23日成大水工字第1029500130號函摯據辦理結案付款作業；本署已依規定程序完成驗收及結案付款作業(102年1月6日經水文字第10251236350號函同意付款)。
主計室
經抽查部份支出憑證，其各項支出內容尚符辦理本計畫工作項目之所需。

查核人員：(簽名冊如后附)
主 計 室 游淑敏、田秀雲
水文技術組 鄭元康、陳致良

受查核單位：
        國立成功大學 (簽名冊如后附)
        徐秀春、黃啟雲
        丁崇峰、李慧貞、林渝晴
附件一