「查核水庫集水區保育實施計畫及水庫蓄水範圍緊急治理工程」會議紀錄
1. 會議時間：103年3月19日(星期四)上午10時
2. 會議地點：台灣電力公司青山施工處
3. 主持人：管樂齊代 記錄：林哲正
4. 出列席單位及人員：如會議簽名冊
5. 主辦單位報告：(略)
6. 受查核單位報告：(略)
7. 查核事項討論：(略)
8. 查核意見：
  1. 台8線63K地滑區治理工程係為整治德基水庫集水區內大型地滑，維護大壩安全而施作。本次查核施工進度較預定進度超前，請施工處持續保持。
  2. 本工程排水廊道施作為主要工項，施工期間務請注意相關位移監測變化，必要時加強監測頻率，以確保工地安全。
  3. 本署102年、103年計補助工程經費2,000萬元，皆能於當年度完成核銷，予以肯定。本次查核因主計單位請假，相關資料影印副本帶回審閱。
  4. 本工程施作對水庫壩體安全、集水區保育與大台中穩定供水有其正面助益，請施工處如期如質完工，後續經費分擔或施工界面等問題，請即提報德委會協調相關部會研議。
  5. 現地查核意見及建議，詳如附表。
9. 散會(下午1點)