104年度「無自來水地區供水改善計畫第二期(101-105年)」計畫(第1次修正)-「自來水用戶設備外線費用補助」
查核紀錄
1. 時間：中華民國105年8月11日
2. 地點：臺東縣政府
3. 主持人：郭簡任正工程司俊楨 記錄：李嘉文
4. 出(列)席單位及人員：如出席人員簽到單
5. 主席致詞：（略）
6. 受查核單位報告：（略）
7. 查核結果：
          1. 臺東縣政府辦理「104年度自來水用戶設備外線補助計畫」縣政府自籌95萬元，本署補助經費為新台幣280萬元整(臺東縣政府財力等級為第5級，本署補助比例為75%)，補助款業已納入縣政府104年度預算。
          2. 104年度本署補助款執行1萬3,736元(1萬8,314元x75%)，保留126萬9,051元，經抽查104年度支用申請人附件及金額無誤。
          3. 經查臺東縣政府應繳還104年度計畫保留經費81萬8,623元，惟迄今本署尚未收迄，故請臺東縣政府儘速辦理繳還作業，另105年度計畫亦請加強民眾宣導，以利計畫經費執行。