經濟部水利署

查核105年度原始憑證留存民間團體案件紀錄

- 查核計畫(案件)

(一)類別：捐助

(二)名稱：蓄水建造物更新及改善計畫(第二期)

(三)受查機關名稱：臺灣屏東農田水利會

(四)原始憑證留存機關名稱：臺灣屏東農田水利會

- 計畫(案件)執行期間及完成情形

| 項次 | 工程名稱 | 執行期程 | 完成情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龍鑾潭水庫排洪道淤泥清除工程(第1期) | 105.07.01～ 105.08.10 | 已完成 |
| 2 | 龍鑾潭水庫排洪道淤泥清除工程(第2期) | 105.11.10～ 105.12.09 | 已完成 |

- 經費編列、核定、撥付及賸餘款繳回情形    (單位：元)

| 項次 | 工程名稱 | 經費編列 | 經費核定 | 累計 撥付數 | 賸餘款(含剩餘土方折讓費) 繳回 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龍鑾潭水庫排洪道淤泥清除工程(第1期) | 1,000,000 | 800,000 | 789,600 | 88,800 |
| 2 | 龍鑾潭水庫排洪道淤泥清除工程(第2期) | 1,000,000 | 800,000 | 349,600 | 36,784 |

- 查核事項：

抽核2件原始憑證保管及執行情形。

- 查核結果

(一)龍鑾潭水庫排洪道淤泥清除工程(第1期)：發包總經費98萬7,000元，中央補助80%，本署已核撥78萬9,600元，屏東水利會核銷數為73萬8,400元，本工程已完工並辦理決算，決算經費為73萬8,400元，該水利會已繳回工程賸餘款5萬1,200元及剩餘土方價值折讓費3萬7,600元(合計8萬8,800元)。

(二)龍鑾潭水庫排洪道淤泥清除工程(第2期)：發包總經費43萬7,000元，中央補助80%，本署已核撥34萬9,600元，屏東水利會核銷數為33萬2,800元，本工程已完工並辦理決算，決算經費為33萬2,800元，該水利會已繳回工程賸餘款1萬6,800元及剩餘土方價值折讓費1萬9,984元(合計3萬6,784元)。

- 查核結論

已辦理完成之工程，請善盡維護管理工作，以發揮其效益。

查核人員：

水源經營組：邱士恩

查核日期：106年2月23日