「苗栗縣明德水庫水質水量保護區」101年度水源保育與回饋計畫查核報告

受查核單位：苗栗縣政府
        苗栗縣獅潭鄉公所

經濟部水利署
102年4月16日

「苗栗縣明德水庫水質水量保護區」101年度水源保育與回饋計畫查核報告
1. 查核時間：102年4月16日
2. 查核地點：苗栗縣政府、獅潭鄉公所
參、查核人員：陳炳訓、葛餘恕、柯燕靜、蔡玉春、楊其錚、陳正昌、曾漢馨、林婷蘭
肆、查核內容：苗栗縣政府/苗栗縣獅潭鄉公所 苗栗縣明德水庫水質水量保護區101年度水源保育與回饋計畫執行成果
伍、查核缺失：
（一）苗栗縣政府：
1.101年度未設專簿，請補正。
2.未執行之經費應列為賸餘經費，不應再列為保留經費。
（二）獅潭鄉公所：
1.未設立專簿管理，請補正。
2.缺保護區內鄉民垃圾清潔費550,000元之納入預算證明，往後應辦理納入歲出預算。
3.100年度保留款已執行經費472,129元有誤，請查明。
陸、建議事項：
（一）苗栗縣政府：
1.101年度保留款係保留行政作業費，屬經常性支出，年度結束並未發生權責，不宜辦理保留，請依本署101年11月6日經水事字第10131112210號函辦理。
（二）獅潭鄉公所：
1.辦理個人直接回饋應訂定執行之配套措施（補助依據、程序、對象資格、辦理事項、發放額度及核銷方式等），務請參考經濟部99年3月18日經水字第09904601630號函辦理。