「苗栗縣永和山水庫水質水量保護區」101年度水源保育與回饋計畫查核報告

受查核單位：苗栗縣政府
        苗栗縣三灣鄉公所

經濟部水利署
102年4月15日

「苗栗縣永和山水庫水質水量保護區」101年度水源保育與回饋計畫查核報告
1. 查核時間：102年4月15日
2. 查核地點：苗栗縣政府、三灣鄉公所
參、查核人員：陳炳訓、柯燕靜、蔡玉春、楊其錚、陳正昌、曾漢馨、林婷蘭
肆、查核內容：苗栗縣政府/苗栗縣三灣鄉公所 苗栗縣永和山水庫水質水量保護區101年度水源保育與回饋計畫執行成果
伍、查核缺失：
（一）苗栗縣政府：
1.101年度未設專簿，請補正。
2.未執行之經費應列為賸餘經費，不應再列為保留經費。
（二）三灣鄉公所：
1.100年度保留款-永結桐心客家聚落生活環境營造工程未設立專簿管理，請補正。
2.101年度辦理綠美化維護雇工實支846,800元，經苗栗縣審計室查核有兩名雇工辦理不符經費目的之工作，請公所減列金額263,520元，並修正成果報告。
3.100年度以及101年度保護區內排水溝駁坎路面工程分別實支1,509,995元以及1,720,780元，與查核資料或專帳金額不符（101年度1,743,280元），請查明。
4.查上開工程中，100年度8處工址中有2處（工址2、5）以及101年度13處工址中有6處（工址1、5、6、7、10、12）非位於保護區內，請釐清確認實際之施作位址，位於保護區外之工址，其費用應改由其他預算支應。
陸、建議事項：
（一）苗栗縣政府：
1.101年度保留款係保留行政作業費，屬經常性支出，年度結束並未發生權責，不宜辦理保留，請依本署101年11月6日經水事字第10131112210號函辦理。
（二）三灣鄉公所：
1.101年度保留款係保留行政作業費，屬經常性支出，年度結束並未發生權責，不宜辦理保留，請依本署101年11月6日經水事字第10131112210號函辦理。