100年度「水庫設施更新改善計畫」補助台灣糖業公司辦理鹿寮溪水庫、觀音湖水庫工程執行及經費支用情形報告

- 計畫執行進度

100年度補助台灣糖業公司辦理「觀音湖水庫蓄水範圍邊坡植生復育工程」等3件水庫設施更新改善工程，截至101年2月底止全部工程均已竣工，並辦理決算。

- 經費與補助款支用情形

（一）100年度經費支用情形

1. 觀音湖水庫蓄水範圍邊坡植生復育工程，本署核撥568,175元，實際核銷568,175元，並已辦理決算。

2. 觀音湖水庫第二次安全評估計畫，本署核撥1,194,749元，實際核銷1,194,749元，並已辦理決算。

3. 鹿寮溪水庫水庫發電機及週邊電力系統更新工程，本署核撥340,735元，實際核銷340,735元，並已辦理決算。

（二）本署補助台灣糖業公司辦理之工程，經查補助經費均已核銷並辦理決算，工程無賸餘款。

三、內部控管機制

主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以管控。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，惟因可歸責於廠商之事由致工程進度落後達20％以上，則另函文要求承包廠商應確實依約執行，積極趕工，限期趕上工程進度。

四、工程執行效益

（一）觀音湖水庫蓄水範圍邊坡植生復育工程：辦理水庫蓄水範圍邊坡面草植生覆蓋，增強坡面穩定性，減少沖刷造成淤積。

（二）觀音湖水庫第二次安全評估計畫：辦理水庫第二次安全評估，確保水庫安全，保護下游地區農地及人民生命安全。

（三）鹿寮溪水庫水庫發電機及週邊電力系統更新工程：新設發電機1部，辦理閘門制控室配電整修及改善發電機房，確保供電穩定順暢，停電時閘門可啟動，並供給監測系統等電源，確保水庫安全。

五、結論

（一）本計畫歷年已執行完成之工程，請台灣糖業公司善盡維護及管理工作，以發揮其效益，避免發生閒置情形。

（二）101年度核定工程辦理時，請依本署99年1月27日經水源字第09915000570號函轉行政院公共工程委員會「振興經濟擴大公共建設投資計畫落實節能減碳執行方案（修正本）」，考量綠色原則辦理規設事宜。

查核人員：

會  計  室：   陳文信

水源經營組：   邱士恩

查核日期：  101 年 3 月 26日