100年度「水庫設施更新改善計畫」補助台灣自來水公司執行及經費支用情形報告
計畫執行進度
100年度補助台灣自來水公司辦理「玉峰堰第一次安全評估計畫」，截至101年2月底止已完成並辦理結算。
經費與補助款支用情形
 （一）100年度經費支用情形
        玉峰堰第一次安全評估計畫」，本署核撥2,780,000元，實際核銷2,780,000元，並已辦理結算。
  （二）本署補助台灣自來水公司辦理之安全評估計畫，經查補助經費均已核銷並辦理結算，無計畫賸餘款。
三、內部控管機制
    主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以管控。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，惟因可歸責於廠商之事由致工程進度落後達20％以上，則另函文要求承包廠商應確實依約執行，積極趕工，限期趕上工程進度。
四、工程執行效益
本計畫辦理內容：針對水庫之現況進行全面性之調查與評估，以及淤積測量，提出必要之改善措施與建議，另修訂水庫運用要點及水門操作規定，以保護水庫安全。

五、結論
（一）本計畫歷年已執行完成之工程，請台灣糖業公司善盡維護及管理工作，以發揮其效益，避免發生閒置情形。
（二）101年度核定工程辦理時，請依本署99年1月27日經水源字第09915000570號函轉行政院公共工程委員會「振興經濟擴大公共建設投資計畫落實節能減碳執行方案（修正本）」，考量綠色原則辦理規設事宜。
查核人員：
會 計 室： 陳文信
水源經營組： 邱士恩

        查核日期： 101 年 3 月 26日