「地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫」

補助款（高雄市政府）執行情形查核報告

經濟部水利署

108年8月13日

「地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫」

補助款（高雄市政府）執行情形查核報告

一、計畫執行進度

(一)108年度經濟部水利署補助經費800萬元辦理「108年度水井納管複查作業委託專業服務案」及「媒體宣導作業」，辦理範圍為高雄市全區。

(二)工作內容為於108年12月15日前，將完成之4,000口水井納管複查及粘貼標籤成果與協助巡查違法水井檢舉案相關資料彙整為總成果報告。

(三)108年度辦理填塞水井口數預定目標33口，截至8月12日，已填塞5口，目前全面辦理納管複查作業，優先填塞廢棄井，預計可達成今年目標口數。

(四)經篩選目標工廠20家，已排定8月16日勘查7家，9月中旬前再勘查7家，9月底完成累計20家。

二、整體經費與補助款支用情形

108年度辦理水井納管複查作業委託專業服務案及媒體宣導作業，經費800萬元，本項補助款已納入本局108年度「水資源保育計畫－設備及投資─公共建設及設施費」預算項下並已請撥第1期款項214萬8,600元，刻正辦理第1期款項核銷中。

三、高雄市政府內部控管機制

高雄市政府水利局每月召開預算執行檢討會。

該局密集與承作廠商召開工作會議，以掌握工作進度，累計107年召開9次，108年至今召開3次。

四、計畫執行效益

預計封填33口新增或既有違法水井，截至107年8月12日已封填5口。

107年原預計受理水井納管申報1萬8,000件，目前截至108年8月9日已受理2萬227件。

預計108年底完成納管水井複查4,000口，截至108年8月9日已完成複查1,686口。

查核人員:

水利行政組：吳組長益裕張、簡任正工程司昆茂、林副工程司育如、黃副工程司詩評

查核日期:108年8月13日