「地下水保育管理計畫暨地層下陷防治第2期」
補助款(彰化縣政府)執行情形查核報告

經濟部水利署
108年08月20日

「地下水保育管理計畫暨地層下陷防治第2期」
補助款(彰化縣政府)執行情形查核報告

計畫執行進度：
        有關108年封填水井部份，本府至108年度8月份為止，已於水利管理資訊系統填報14口水井：
     1.新增違法水井部分，經巡查屬實，即查即封共計0口；經舉發查證屬實
       ，即查即封共計4口。
     2.既有違法水井部分，配合其他公共建設計畫共封填10口。
另外辦理納管水井輔導合法作業，108年度納管水井輔導工作為彰化縣全縣篩選納管民生用水井用水標的及輔導納管工業水井取得合法水權，及水井封填開口契約目前執行進度：
1. 納管水井三標案於108年5月17日完成簽約。
2. 封填水井開口契約發包中。
3. 納管水井輔導合法作業：縣府將全縣分為2標案（南區及北區）及1標案監驗廠商，目前輔導廠商執行率分別為37.5%及39.2%，預計於108年11月30日前完成。
經費執行情形：
108年度
1. 補助彰化縣政府經費計2,200萬元，已納入彰化縣政府108年度施政計畫「水利行政—水利管理」(2,200萬元)項下預算。另由縣府自籌編列依水利法執行水井管理等相關行政作業配合款88萬元，已納入108年度施政計畫「水利行政—水利管理」(88萬元)。
2. 已請款數1,044萬5,000元(經常門444萬元，資本門600萬5,000元)，經常門部分已執行179萬8,658元，其中包含臨時人員酬金-辦理違法水井業務聘僱薪資(含勞健保、年終獎金)費用167萬79元；一般事務費(含違法水井處置執行業務差旅費、車輛【租金、油料、保養】及雜項支出等)12萬8,579元。
彰化縣政府內部管控機制：
        有關巡查人員工作日誌，將配合水利署新增此項目以增進內部管控，
     縣府將會參詢嘉義縣政府，以利未來工作日誌之填寫。
計畫執行效益：
        地下水管制區內工廠查察部分，本年度預計完成70間工廠，目前已
     完成79間工廠，將持續配合安排查察，以利完成目標時程。
其他事項：
有關水利署指示事項，縣府將持續配合辦理。

查核人員:
     水利行政組：吳組長益裕、葛科長武松、林副工程司育如
黃副工程司詩評
查核日期:108年08月20日