經濟部水利署第八河川局辦理「工程行政透明措施」推動小組第4次會議紀錄
壹、時間：108年7月4日15時。
貳、地點：本局3樓會議室。
參、主持人：王副局長瑋。
肆、參與人員：詳如簽到表。
伍、主持人致詞：
    各位推動小組成員在百忙之中撥冗參加，非常感謝。
第一屆工程行政透明績優獎評選作業已辦畢，請政風室分享本次參獎經驗。以下請按程序進行。
陸、秘書單位報告：詳如會議資料。
柒、提案討論及決議
一、有關紅石溪堤防環境改善工程民眾陳情案件，請於辦理會勘後立即函覆關山鎮公所，並注意時效；另工程變更設計，請依契約規定辦理。
  二、工程進度落後部分，請工務課管制執行進度，並督促廠商如期完成。
三、「第二屆工程行政透明績優獎」評選作業，請工務課、政風室配合大署規劃期程辦理，並參考本次得獎機關亮點（北水局、中水局、南水局、一局、九局、北水特等）積極規劃準備。
捌、意見交流：無。
玖、臨時動議：無。
拾、主持人結論
一、本局參加大署「第一屆工程行政透明績優獎」評選作業，雖未能得獎，本人也代表局長謝謝政風室、工務課及全體同仁在評選過程中的努力與用心。
二、展望未來，請工務課提早規劃參獎工程，並參酌得獎
機關作法，標竿學習，也請全體同仁齊心合力，共同爭取本局最佳成績。
拾壹、散會：108年7月4日16時。