經濟部水利署
水資源作業基金公益支出106年度第1次查核表
受核 / 單位	三義鄉公所					會核 / 單位	中區水資源局		編號	1
補助 / 年度	105	計畫件數		工程： 2 非工程： 13				查核日期	106年3月7日
查核項目			依據		查核意見及建議				備 註
受補助計畫是否納入年度預算？納入預算資料，是否與核定補助經費相符？			(A)第7點		受補助計畫已納入預算，且未逾核定補助經費額度。
是否依核定補助計畫內容及經費執行？若有變更，是否依規定辦理？			(A)第11點		依核定補助計畫內容及經費執行，有辦理變更，業依規定報中區水資源局同意後辦理。
共通性資材之採購，有無為規避採購法，而予分批辦理採購公告？			(B)第14條		無共通性資材之採購。
屬工程者，完工後有無依規定辦理決算？並於決算後1個月內將決算資料送水資源(河川)局？			(A)第13點		屬工程者2件均已完工辦理決算，並將資料送水資源局。
非屬工程者，有無將執行成果報告書送水資源(河川)局備查？			(A)第13點		非屬工程者13件，執行成果報告已送中區水資源局，惟未經函復備查，嗣後請依規定辦理。
計畫完成後，有無繳回結餘款？			(A)第7點		無結餘款。
有無於年底前完成各項計畫之執行？無法完成者，有無函送水資源(河川)局同意後始繼續辦理？			(A)第10點		各項計畫均於年底前完成。
其 他					決算書編製未填列日期，嗣後請依實填列，俾供審酌是否符合作業期程之規定。

註1：查核依據─(A)水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點、(B)採購法
註2：查核方法─文件資料查閱。