「地下水保育管理計畫暨地層下陷防治第2期」
補助款(臺中市政府)執行情形查核報告

經濟部水利署
106年9月26日

「地下水保育管理計畫暨地層下陷防治第2期」
補助款(臺中市政府)執行情形查核報告

計畫執行進度：
有關106年封填水井部份，本府至106年度9月份為止，已於水利管理資訊系統填報共計封填13口水井，如下：
1.新增違法水井部分，經舉發查證屬實，即查即封共計0口。
2.既有違法水井部分，經舉發查證屬實，即查即封共計3口；配合其他公共建設計畫共封填10口。
另外於本年度3月成立「106年度臺中市水井申報納管宣導及受理案件作業」委辦計畫，針對臺中市29個行政區之既有水井辦理申報納管宣導及受理作業，目前已申報水井數為892口。
地下水管制區工廠內水井查察作業稽查目標9家，已查9家。
經費執行情形：
「106年度臺中市水井申報納管宣導及受理案件作業」總經費為145萬5,000元整，已核撥第一期款43萬6,500元。第二期款72萬7,500元預計10月核撥。
臺中市政府內部管控機制：
1.承攬廠商每月提報工作月報，內容包含申報納管宣導及受理作業執行進度(包含預定及實際)、工作人員配置(包含預定及實際)、駐點人員工作紀錄、異常狀況及因應對策等。
2.定期召開工作會議，要求承攬廠商說明各項工作執行情況及其他相關事項。
計畫執行效益：
本府目前已完成辦理36場說明會，對象包含民眾、里鄰長、議員、工業區廠商、學校教職員等，共約870人次參與，目前已申報水井數為874口(包含家用及公共給水343口、農業用水322口、其他用途用水110口及工業用水99口) 。
其他事項：
有關水利署指示事項，市府將持續配合辦理。

查核人員:
水利行政組:張簡任正工程司昆茂、葛科長武松
林副工程司育如、黃副工程司詩評
查核日期:106年9月26日