「地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫」
補助款（高雄市政府）執行情形查核報告

經濟部水利署

106年9月29日

「地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫」
補助款（高雄市政府）執行情形查核報告
一、計畫執行進度
1. 106年度經濟部水利署補助經費300萬元，預計辦理106年度高雄市水井納管宣導及受理委託專業服務案，辦理範圍為本市列入地下水管制區之22個行政區。
2. 工作內容預定透過辦理宣導說明會、傳播媒體、懸掛紅布條、發送宣導單張及張貼海報等多元宣導方式廣為市民周知，並於各區公所放置申請書並設立收件信箱方便民眾辦理。
3. 年度辦理填塞水井口數預定目標33口，截至9月底預定填塞24口，已填塞14口。
4. 經篩選目標工廠20家，均已查核完畢，計8家查有違法水井共11口，納管7口，填塞4口。
二、整體經費與補助款支用情形
106年度辦理水井納管宣導及受理委託專業服務案，經費300萬元，本項補助款已納入本局106年度「水利行政－業務費─委辦費」項下。本案已請撥第1期款項1,478,800元，刻正辦理請撥第2期款項及辦理第1期款項核銷。
三、高雄市政府內部控管機制
1. 列管案件由業務單位於每季填報案件進度管制表送管考單位提報主管會報中檢討。
2. 由市府管考單位將每季辦理情形呈報上級主管，以掌握各列管案件執行進度。
四、計畫執行效益
1. 封填 口新增或既有違法水井。
2. 已辦理水井納管宣導說明會29場。
3. 受理水井納管申報2947件。
查核人員:
水利行政組: 張簡任正工程司昆茂、林副工程司育如、黃副工程司詩評
主 計 室: 林秘書秋雲
查核日期:106年9月29日