經濟部水利署
水資源作業基金公益支出107年度第1次查核表
受核 / 單位	內門區公所					會核 / 單位	南區水資源局		編號	1
補助 / 年度	106	計畫件數		工程： 1 非工程： 8				查核日期	107年3月15日
查核項目			依據		查核意見及建議				備 註
受補助計畫是否納入年度預算？納入預算資料，是否與核定補助經費相符？			(A)第7點		受補助計畫包含非工程8件及工程1件，已納入預算，且未逾核定補助經費額度。
是否依核定補助計畫內容及經費執行？若有變更，是否依規定辦理？			(A)第11點		執行過程有2件非工程案件辦理變更，業依「水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點」第11點規定函報南區水資源局。
共通性資材之採購，有無為規避採購法，而予分批辦理採購公告？			(B)第14條		無共通性資材之採購。
屬工程者，完工後有無依規定辦理決算？並於決算後1個月內將決算資料送水資源(河川)局？			(A)第13點		1.屬工程者1件，已完工辦理決算，並將資料送南區水資源局。 / 2.有關工程經費核銷，請注意經費會計科目之填寫應合於預算支用科目名稱，並請確實依「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」規定執行。
非屬工程者，有無將執行成果報告書送水資源(河川)局備查？			(A)第13點		非屬工程者8件，執行成果報告已送南區水資源局，惟未經函復備查，嗣後請依規定辦理。
計畫完成後，有無繳回結餘款？			(A)第7點		無結餘款。
有無於年底前完成各項計畫之執行？無法完成者，有無函送水資源(河川)局同意後始繼續辦理？			(A)第10點		各項計畫均於年底前完成。
其 他

註1：查核依據─(A)水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點、(B)採購法
註2：查核方法─文件資料查閱。