民治溪排水（崎仔頭橋～高速公路）護岸改善工程（第2期）
地方說明會紀錄

1. 開會時間：104年9月17日(星期四)上午10時
2. 開會地點：屏東縣潮州鎮公所二樓大禮堂
3. 主持人：曾正工程司國南 記錄：吳佳倩
4. 出席單位及人員：如簽到簿。
5. 出席人員意見：
台灣藍色東港溪保育協會周理事：
本工程施作長度約500公尺，惟工區上游銜接至高速公路約200公尺護岸尚未施作，為避免防洪缺口，建議儘速辦理。
結論：
1.本案係本局協助屏東縣政府辦理之流域綜合治理計畫工程，後續本局依行政程序辦理相關招標事宜。
2.本工區上游延伸部分約900公尺，經查已納入流域綜合治理計畫辦理，目前主管機關屏東縣政府辦理用地作業中。
散會：上午11時。