經濟部水利署第八河川局辦理「工程行政透明措施」推動小組第1次會議紀錄
壹、時間：107年10月2日9時30分。
貳、地點：行政大樓2樓秘書辦公室。
參、主持人：蘇副局長柄源（兼召集人）。
肆、參與人員：詳如簽到表。
伍、主持人致詞：略。
陸、秘書單位報告：詳如會議資料。
柒、提案討論
  一、討論推動小組成員名冊。
      決議：由相關課長擔任小組長，並指派熟悉業務人員擔任職務代理人（如附件1）。
  二、討論「優質獎」參獎工程案件名稱，並結合「工程行
政透明專案」共同辦理。
決議：選定工程名稱：「紅石溪堤防（左岸二、三號）環境改善工程」（如附件2）。
  三、討論任務分工表內容。
      決議：為應工務課辦理該項工程作業實際需要，請工
務課參酌會議資料（任務分工表）增修後，於
107年10月22日（一）前提交秘書單位彙整
簽核報署。
  四、討論工程行政透明資訊架構（署全球資訊網頁）。
      決議：
（一）大署研議在全球資訊網/業務專區/工程資訊/建置「工程行政透明專區」，提供所屬機關上傳資料，請政風室及資產課定洽大署政風室及資訊室建置進度，俾利後續上傳作業。
（二）上傳資料，因涉網頁權限事宜，由工務課副工程司林義傑、工程員陳玫貴辦理。
五、案件追蹤管制表。
決議：分別繪製案件追蹤管制表及回覆表（如附件
3）。
六、討論設立「民眾陳情專區」及辦理「行政透明滿意度調查」作業。
    決議：
    （一）設立民眾陳情專區：
1.鑑於本轄民風純樸、保守特性，有關民情輿情蒐集，以面對面或書面問卷調查較具成效，致本局現行民眾陳情管道（局長信箱、意見信箱等），鮮有民眾使用表達意見，請工務課未來利用辦理施工說明會時機，廣為宣導周知。
        2.請工務課於辦理「紅石溪堤防（左岸二、三號）環境改善工程」施工說明會時，通知政風室參與；另請工務課同步辦理現場民眾滿意度調查，藉以彙集民意動向，俾做為工程規劃及施工重要參據。
        3.工務課各階段辦理資料，請先行會辦秘書單位審核後再上傳專區。
      （二）辦理工程行政透明措施滿意度調查作業：
        民眾滿意度調查作業，以「書面」問卷調查為主，並請秘書室蒐集或參考他機關相關資料後研議辦理。
七、討論行政支援事項。
      決議：秘書單位所需文具用品等，已由秘書室採購提供，未來由秘書單位視需要再行洽辦。
  八、討論第2次會議時間。
      決議：由秘書單位請示新任王副局長後辦理。
捌、主持人結論
    推動工程行政透明措施，是署長的施政願景，而工程行政透明措施，攸關「公務員」、「廠商」、「民眾」等3方關係，如何在治理與管理皆可預期條件下，營造工程行政透明環境，是各機關當前應辦重點工作。
    本局配合大署推動工程行政透明措施工作，初步已凝聚共識，並已選定工程個案，請全體同仁以局長期許為導向，在治理與管理併行前提下，將「優質工程」與「工程行政透明措施」結合辦理，相輔相成，讓承辦同仁能勇於任事，廠商有合理利潤，民眾肯信任支持，達成廉能政府目標。
玖、散會。