# 103預決算說明
一、依施政計畫籌編概算，並依預算法及中央政府總預算編製作業手冊編製預算，經法定程序公布及實施。
二、依中央政府各機關單位預算執行要點之規定執行預算。
三、依預算法第12條規定，本年度預算期間為1年，自103年1月1日起至103年12月31日止。
四、103年度歲入預算為65萬元，收入實現數為159萬210元，超收數為94萬210元；歲入預算超收係因變賣廢舊物資繳庫及收回以前年度歲出所致。
五、103年度歲出預算說明如下：(詳表10-1,10-2)
（一）水利署及所屬編列公務預算2億3,207萬1,268元，支出實現數為2億2,507萬8,349元，保留數228萬5,917元，執行數為2億2,736萬4,266元元，執行率為97.97％。(詳表10-1)。
（二）以前年度(102年度)歲出保留數222萬4,876元，執行數為171萬6,280元，新店區屈尺里櫻花街河川環境營造委託規劃設計工程用地公有地部分尚未同意使用，致無法完成辦理保留371,000元(詳表10-2)。
（三）103年度辦理保留案件(共7件)總計265萬6,917元(詳表10-3)。

表１０‑1 103年度公務預算執行情形明細表
科目	預算數		執行數	執行率	賸餘數	備註
總計	中央：	232,071,268	227,364,266	97.97%	4,707,002	保留2,285,917元
一般行政	中央：	71,090,000	70,152,722	98.68%	937,278
人員維持	中央：	64,469,000	64,119,693	99.46%	349,307
基本行政工作維持	中央：	6,621,000	6,033,029	91.12%	587,971
水資源企劃及保育	中央：	139,261,268	136,206,814	97.81%	3,054,454	保留2,285,917元
水庫蓄水範圍緊急治理	中央：	22,970,000	22,184,009	96.58%	785,991
臺北水源特定區管理及建設	中央：	68,724,363	67,331,205	97.97%	1,393,158	保留1,598,300元
臺北水源特定區保育實施計畫	中央：	47,566,905	46,691,600	98.16%	875,305	保留687,617元
河川海岸及排水環境營造	中央：	21,720,000	21,004,730	96.71%	715,270
重要河川環境營造計畫	中央：	15,120,000	14,563,869	96.32%	556,131
台灣水文觀測長期發展計畫	中央：	6,600,000	6,440,861	97.59%	159,139

表１０‑2 以前年度歲出保留款執行情形明細表
年度	工作計畫	經費來源	保留數	執行數	賸餘數	備 註
	總 計		2,224,876	1,716,280	508,596
100	臺北水源特定區管理及建設-土地徵收費-屈尺B污水抽水站等14案	中央	652,274	541,200	111,074	已辦理完竣結餘
102	臺北水源特定區保育實施計畫-102年度台北水源特定區轄內(坪林地區)養鹿場污染防治輔導改善計畫	中央	270,000	270,000	0
102	重要河川環境營造計畫- 102年度北勢溪、磺窟溪河溪治理工程	中央	772,602	746,080	26,522	工程結餘
102	重要河川環境營造計畫-新店區屈尺里櫻花街河川環境營造委託規劃設計	中央	530,000	159,000	371,000	工程用地公有地部分尚未同意使用，致無法完成辦理保留371,000元

表１０‑3 103年度歲出保留款一覽表
年度	工作計畫	經費來源	保留數	備 註
	總 計	中央	2,656,917
102	重要河川環境營造計畫-新店區屈尺里櫻花街河川環境營造委託規劃設計	中央	371,000	工程用地公有地部分尚未同意使用，致無法完成辦理保留371,000元
103	臺北水源特定區管理及建設-坪林雙溪污水處理系統及抽水站工程用地	中央	1,214,000	因土地徵收條例及土地徵收條例施行細則須以市價協議價購，新北市政府103年12月始提供評定市價，經本局多次協議仍不同意協議價購辦理保留。
103	臺北水源特定區管理及建設-103年度新店溪1號集水區治理工程	中央	57,500	因計畫(採購)期程跨越年度辦理保留。
103	臺北水源特定區管理及建設-烏來污水廠終沉池刮泥機B汰換案	中央	326,800	因計畫(採購)期程跨越年度辦理保留。
103	臺北水源特定區保育實施計畫- 103年養鹿場污染防治研究改善計畫	中央	245,000	因計畫(採購)期程跨越年度辦理保留。
103	臺北水源特定區保育實施計畫-福山小型廠重置工程	中央	224,594	辦理水污染防治許可申請尚未審核通過辦理保留
103	臺北水源特定區保育實施計畫-桂山小型廠重置工程	中央	218,023	辦理水污染防治許可申請尚未審核通過辦理保留