表１０‑1 104年度公務預算執行情形明細表
科目	預算數		執行數	執行率	賸餘數	備註
總計	中央：	190,047,208	184,074,554	96.86%	5,972,654	保留3,498,788元
一般行政	中央：	71,620,888	69,515,063	97.06%	2,105,825
人員維持	中央：	64,883,000	62,779,421	96.76%	2,103,579
基本行政工作維持	中央：	6,737,888	6,735,642	99.97%	2,246
水資源企劃及保育	中央：	115,771,320	112,214,164	96.93%	3,557,156	保留3,498,788元
水庫蓄水範圍緊急治理	中央：	3,998,000	3,355,536	83.93%	642,464	保留1,671,446元
臺北水源特定區管理及建設	中央：	65,797,137	65,222,406	99.13%	574,731
臺北水源特定區保育實施計畫	中央：	45,878,183	43,538,222	94.90%	2,339,961	保留1,827,342元
防救災計畫	中央：	98,000	98,000	100.00%	0
河川海岸及排水環境營造	中央：	2,655,000	2,345,327	88.34%	309,673
重要河川環境營造計畫	中央：	2,557,000	2,247,327	87.89%	309,673
水災災害防救策進計畫	中央：	98,000	98,000	100.00%	0

表１０‑2 以前年度歲出保留款執行情形明細表
年度	工作計畫	經費來源	保留數	執行數	賸餘數	備 註
	總 計		2,656,917	1,817,239	839,678
102	重要河川環境營造計畫-新店區屈尺里櫻花街河川環境營造委託規劃設計	中央	371,000	212,000	159,000	已辦理完竣結餘
103	臺北水源特定區管理及建設-坪林雙溪污水處理系統及抽水站工程用地	中央	1,214,000	554,000	660,000	因土地徵收條例及土地徵收條例施行細則須以市價協議價購，新北市政府104年12月始提供評定市價，經本局多次協議仍不同意協議價購辦理保留。
103	臺北水源特定區管理及建設-103年度新店溪1號集水區治理工程	中央	57,500	56,287	1,213	工程結餘
103	臺北水源特定區管理及建設-烏來污水廠終沉池刮泥機B汰換	中央	326,800	326,800
103	臺北水源特定區保育實施計畫- 103年養鹿場污染防治研究改善計畫	中央	245,000	245,000
103	臺北水源特定區保育實施計畫-福山小型廠重置工程	中央	224,594	212,584	12,010	工程結餘
103	臺北水源特定區保育實施計畫-桂山小型廠重置工程	中央	218,023	210,568	7,455	工程結餘

表１０‑3 104年度歲出保留款一覽表
年度	工作計畫	經費來源	保留數	備 註
	總 計	中央	4,158,788
103	臺北水源特定區管理及建設-坪林雙溪污水處理系統及抽水站工程用地	中央	660,000	因土地徵收條例及土地徵收條例施行細則須以市價協議價購，新北市政府104年12月始提供評定市價，經本局多次協議仍不同意協議價購辦理保留。
104	水庫集水區保育實施計畫及水庫蓄水範圍緊急治理工程-104年度臺北水源特定區2號保育工程	中央	1,671,446	因受規劃及發包期程影響，履約期限至105年2月3日辦理保留。
104	臺北水源特定區保育實施計畫- 104年度臺北水源特定區2號集水區治理工程	中央	1,171,365	因受規劃及發包期程影響，履約期限至105年1月16日辦理保留。
104	臺北水源特定區保育實施計畫-孝義小型廠重置工程	中央	655,977	辦理水污染防治許可申請尚未審核通過辦理保留