表１０‑1 105年度公務預算執行情形明細表
科目	預算數		執行數	執行率	賸餘數	備註
總計	中央：	247,609,948	233,450,030	94.28%	14,159,918	保留7,667,168元
一般行政	中央：	72,157,000	69,665,877	96.54%	2,491,123
人員維持	中央：	65,104,000	62,613,815	96.18%	2,490,185
基本行政工作維持	中央：	7,053,000	7,052,062	99.99%	938
水資源企劃及保育	中央：	149,187,948	146,410,454	98.14%	2,777,494	保留7,667,168元
水庫蓄水範圍緊急治理	中央：	37,410,000	35,815,954	95.74%	1,594,046	保留6,808,045元
臺北水源特定區管理及建設	中央：	62,406,165	61,366,964	98.33%	1,039,201	保留359,155元
臺北水源特定區保育實施計畫	中央：	49,371,783	49,227,536	99.71%	144,247	保留499,968元
水資源規劃及管理-水資源規劃	中央：	3,500,000	3,500,000	100.00%	0
水資源規劃	中央：	3,500,000	3,500,000	100.00%	0
河川海岸及排水環境營造	中央：	22,765,000	13,873,699	60.94%	8,891,301
重要河川環境營造計畫	中央：	22,765,000	13,873,699	60.94%	8,891,301

表１０‑2 以前年度歲出保留款執行情形明細表
年度	工作計畫	經費來源	保留數	執行數	賸餘數	備 註
	總 計		4,158,788	3,848,730	310,058
103	臺北水源特定區管理及建設-坪林雙溪污水處理系統及抽水站工程用地	中央	660,000	402,080	257,920	因土地徵收條例及土地徵收條例施行細則須以市價協議價購，新北市政府105年12月始提供評定市價，經本局多次協議仍不同意協議價購辦理保留。
104	水庫集水區保育實施計畫及水庫蓄水範圍緊急治理工程-104年度臺北水源特定區2號保育工程	中央	1,671,446	1,660,071	11,375	工程結餘
104	臺北水源特定區保育實施計畫- 104年度臺北水源特定區2號集水區治理工程	中央	1,171,365	1,130,602	40,763	工程結餘
104	臺北水源特定區保育實施計畫-孝義小型廠重置工程	中央	655,977	655,977

表１０‑3 105年度歲出保留款一覽表
年度	工作計畫	經費來源	保留數	備 註
	總 計	中央	7,921,088
103	臺北水源特定區管理及建設-坪林雙溪污水處理系統及抽水站工程用地	中央	257,920	因土地徵收條例及土地徵收條例施行細則須以市價協議價購，新北市政府105年12月始提供評定市價，經本局多次協議仍不同意協議價購辦理保留。
105	水庫集水區保育實施計畫及水庫蓄水範圍緊急治理工程-105年度臺北水源特定區治理工程設計監造委託技術服務(開口合約)案	中央	3,941,072	因設計監造工程尚未全部完成驗收結案故辦理保留。
105	水庫集水區保育實施計畫及水庫蓄水範圍緊急治理工程-105年度臺北水源特定區1號保育工程	中央	327,623	已完工尚未辦理驗收故辦理保留。
105	水庫集水區保育實施計畫及水庫蓄水範圍緊急治理工程-烏來攬勝橋上游、烏砂溪及新店區河溪治理工程設計監造委託技術服務	中央	2,539,350	因受規劃及發包期程影響，履約期限至106年12月36日辦理保留。
105	臺北水源特定區管理及建設-濛濛谷合併式淨化槽重置工程	中央	359,155	因初驗有缺失未改善完成，故辦理保留。
105	臺北水源特定區保育實施計畫-濛濛谷合併式淨化槽重置工程	中央	499,968	因初驗有缺失未改善完成，故辦理保留。