表3 經濟部水利署第九河川局流域綜合治理計畫在地諮詢小組會議
辦理情形表
會議名稱	經濟部水利署第九河川局流域綜合治理計畫在地諮詢小組106年第2次綜合會議
會議日期	106.04.17
會議地點	本局第一會議室及現勘地點
會議主持人	召集人顏局長嚴光
參與委員與相關機關、單位與人員	單位名稱	姓名(含職稱)	單位名稱	姓名(含職稱)
	第九河川局	顏召集人嚴光	花蓮縣政府	邱敬棠
	黑潮海洋文教基金	賴威任委員	本局工務課	吳課長明華
	慕谷慕魚護溪產業發展協會理事長	鍾明智委員	本局工務課	黃正工程司承焌
	荒野保護協會花蓮分會執行秘書	楊和玉委員	本局工務課	林正工程司哲明
	社團法人花蓮縣牛犁社區總幹事	楊鈞弼委員	本局工務課	陳副工程司品翰
	花蓮鄉村社區大學理事長	李美玲委員	本局管理課	黃課長郅達
	花蓮縣政府前城鄉發展局副局長	劉泉源委員	本局資產課	魏串存
	環保聯盟花蓮分會理事長	鍾寶珠委員	本局規劃課	徐課長誌國
	花蓮縣秀林鄉三棧社區發展協會-布拉旦社區理事長	林一郎委員	本局管理課	黃課長郅達
	經濟部水利署	胡智凱	本局規劃課	李工程員恩彤
		黃惠欽
		韓寶惠
本次會議討論重點與結論(辦理情形)	報告事項： / （一）前次會議委員意見回應及辦理情形。 / 萬里溪中心埔工程指導及意見交流。 / （三）流域綜合治理計畫進度摘要報告。 / （四）「流域綜合治理計畫-花蓮縣區域排水濱海排水下游段 / (OK+000~OK+650)」局部規劃檢討報告。 / 結論： / 本局工務課及管理課於下次會議提供疏濬、河道整理及固灘成效成果報告，以照片、UAV…等方式呈現。 / 請本局工務課參酌委員意見辦理。 / 下次會議應提供流域綜合治理計畫辦理工程之照片等相關地理位置，並納入簡報方式呈現。 / 請花蓮縣政府於下次會議準備美崙溪左菁華工程之專題簡報。
其他

備註：
1.各執行機關應依經濟部流域綜合治理計畫民眾參與注意事項第十一點規定，於「在地諮詢小組」會議召開完成一個月內，將會議紀錄及本表函送本署公告於「流域綜合治理計畫」專屬網頁。
2.「本次會議討論重點與結論」一欄，請擇會議討論到重要部分填寫，毋須將完整會議紀錄內容全部填。