表4水利署河川局辦理流域綜合治理計畫民眾參與情形彙整表
河川局名稱	諮詢小組會議日期(並請填本次會議為第幾次會議)	參與諮詢委員 (請依照單位名稱,職稱,姓名填寫所有諮詢委員)	期間辦理之規劃溝通活動日期、次數及溝通主題(說明會、工作坊及座談會請分開填寫)	規劃溝通活動次數	期間工程提報說明會召開日期及次數	工程提報說明會次數	期間治理工程設計溝通活動日期及次數(說明會、工作坊及座談會請分開填寫)	工程設計溝通活動次數	期間治理工程施工協調說明會日期及次數	施工協調說明會次數	期間諮詢小組人才資料庫是否更新	人才資料庫更新日期	期間溝通窗口是否更新	溝通窗口更新日期	本次會議討論重點(辦理情形) / 【請就討論重點分項填寫，並非將會議紀錄全部填列】
第九河川局	106.11.09 / (106年第4次綜合會議)	第九河川局顏局長嚴光、第九河川局副召集人林德清、花蓮縣政府副召集人代理人蔡肇奐、花蓮縣政府前城鄉發展局副局長劉泉源委員、花蓮縣環保工作促進會張淑貞委員、慈濟大學副教授兼通識教育中心主任江允智委員、環保聯盟花蓮分會理事長鍾寶珠委員、 / 社團法人花蓮縣牛犁社區總幹事楊鈞弼委員、慕谷慕魚護溪產業發展協會理事長代理人許賢美委員	期間未有召開	無	期間未有召開	期間未有召開	期間未有召開	期間未有召開	期間未有召開	期間未有召開	無	無	否	否	業務單位報告: / 本次係本(106)年度流域綜合治理計畫在地諮詢小組第4次會議，自104年成立後召開第14次諮詢小組會議。 / 依據水利署106年10月6日經水河字第10616119480號函辦理。為落實前瞻基礎建設水環境建設計畫民眾參與工作，今特請花蓮縣政府說明前瞻基礎建設2項計畫擬辦理內容。 / 報告案: / 報告前次會議委員意見回應及辦理情形。 / 流域綜合治理計畫進度摘要報告。 / 前瞻基礎建設「全國水環境改善計畫」及「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」等2項計畫擬辦理內容。 / 綜合結論: / 有關聯合排水改善工程-道路邊溝阻塞短暫積淹水之情形，請花蓮縣政府巡查道路側溝，減緩積淹水之情事。 / 有關前瞻基礎建設「全國水環境改善計畫」及「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」等2項計畫擬辦理內容，請縣政府參酌委員意見，評估納入作為前瞻計畫內容修正參考。 / 水環境計畫及區域整體改善計畫，請縣政府就經費分配及後續執行維管審慎考量規劃，務必符合相關規定。

備註：請各河川局專責人員填列本表時務必至少以本範例所填內容方式，並儘可能詳細填寫，以利日後進度控管及成成效展現