99年度公務預算執行情形明細表
科目	預算數		執行數	執行率	賸餘數	備註
總計	中央：	300,399,000	269,009,802	89.55%	31,389,198	保留2,874,732元
水資源科技發展	中央：	3,000,000	2,880,000	96.00%	120,000
水資源科技發展	中央：	3,000,000	2,880,000	96.00%	120,000
一般行政	中央：	75,773,000	73,194,134	96.60%	2,578,866
人員維持	中央：	69,117,000	66,755,749	96.58%	2,361,251
基本行政工作維持	中央：	6,656,000	6,438,385	96.73%	217,615
水資源企劃及保育	中央：	218,167,000	189,640,660	86.92%	28,526,340	保留2,874,732元
水庫蓄水範圍緊急治理	中央：	26,652,068	12,756,773	47.86%	13,895,295	保留236,080元
臺北水源特定區管理及建設	中央：	98,079,379	96,095,143	97.98%	1,984,236	保留2,638,652元
臺北水源特定區保育實施計畫	中央：	92,800,000	80,760,808	87.03%	12,039,192
德基水庫集水區陡坡農用地處理實施計畫	中央：	605,553	-	0.00%	605,553
防救災計畫	中央：	30,000	27,936	93.12%	2,064
河川及排水保育	中央：	1,659,000	1,598,602	96.36%	60,398
河川海堤區域及排水企劃與保育計畫	中央：	1,619,000	1,559,244	96.31%	50,756
兵役替代役計畫	中央：	40,000	39,358	98.40%	642
水資源開發及維護	中央：	800,000	746,156	93.27%	53,844
水資源經營管理規劃作業-多元化水資源經營管理方案	中央：	800,000	746,156	93.27%	53,844
河川海岸及排水環境營造	中央：	1,000,000	950,250	95.03%	49,750
台灣水文觀測長期發展計畫	中央：	1,000,000	950,250	95.03%	49,750

　以前年度歲出保留款執行情形明細表
年度	工作計畫	經費來源	保留數	執行數	賸餘數	備 註
	總 計		11,644,707	8,676,640	2,968,067
97	臺北水源特定區管理及建設-坪林污水處理場螺旋推進腔式污泥泵汰換採購案	中央	1,248,800		1,248,800	因案件尚在調解中，延長保留至下年度。
98	水庫蓄水範圍緊急治理─98年度坪雙3號水土保持工程	中央	3,798,242	3,392,445	405,797	賸餘數為工程費結餘款
98	臺北水源特定區保育實施計畫-台北水源特定區小型污水廠污水抽水站用地都市計劃變更	中央	1,040,000	520,000	520,000	因本案尾款需俟內政部都市計畫委員會審議通過方能撥付，故延長保留520,000元至下年度。
98	臺北水源特定區保育實施計畫-污水處理系統管線汰換工程委託設計監造	中央	499,227	258,636	240,591	賸餘數為設計監造費結餘款
98	臺北水源特定區保育實施計畫-新烏地區污水處理系統管線汰換工程	中央	733,386	716,960	16,426	賸餘數為工程費結餘款
98	臺北水源特定區保育實施計畫-翡翠水庫上游污水處理系統管線汰換工程	中央	331,473	321,524	9,949	賸餘數為工程費結餘款
98	臺北水源特定區保育實施計畫─98年度臺北水源特定區3號集水區治理工程	中央	727,882	725,165	2,717	賸餘數為工程費結餘款
98	特定區保育實施計畫─新烏地區污水處理系統管線汰換工程保留73萬3,386元。 / 臺北水源特定區保育實施計畫─新烏地區污水下水道監控系統改善整合案	中央	1,482,286	1,160,439	321,847	賸餘數為工程費結餘款
98	臺北水源特定區保育實施計畫-金瓜寮溪與魚逮魚堀溪之污染削減規劃及細部設計計畫(延續)	中央	176,190	123,333	52,857	因工期展延辦理保留52,857元。
98	臺北水源特定區保育實施計畫-仁里坂13號水質淨化場址興建工程	中央	170,609	168,717	1,892	賸餘數為工程費結餘款
98	臺北水源特定區保育實施計畫-仁里坂14號水質淨化場址興建工程	中央	170,619	167,673	2,946	賸餘數為工程費結餘款
98	臺北水源特定區保育實施計畫-98年度坪雙2號水土保持工程	中央	860,846	832,500	28,346	賸餘數為工程費結餘款
98	臺北水源特定區保育實施計畫-直潭污水處理廠材料備品倉庫新建工程委託設計監造技術服務	中央	213,017	106,500	106,517	賸餘數為設計監造費結餘款
98	臺北水源特定區保育實施計畫-烏來污水處理廠倉庫周邊環境改善工程委託設計監造技術服務	中央	85,000	85,000	-
98	工程管理費	中央	107,130	97,748	9,382	賸餘款為工程管理費結餘數