經濟部水利署第八河川局會議記錄
1. 開會事由:「全國水環境改善計畫 (第三批次)臺東縣政府水環境改善計畫審查及評分」會議
2. 會議時間： 108年3月27日(星期三)上午11時30分
3. 會議地點：本局二樓會議室
4. 主持人：蔡局長宗憲 記錄：林春發
5. 出席單位及人員：（詳如簽名冊）
6. 主席致詞：略
7. 主辦單位報告：略
8. 簡報：略
9. 審查委員意見
  1. 、劉委員駿明
    1. 台東縣所提水環境第三批次第一優先金樽漁港案，計畫推動漁港設施改善、國際衝浪休閒運動區及遊艇碼頭，在配合陸連島地景，發展固符合縣長執政理念；目前計畫部分正委託三井集團進行細部規劃，且無用地問題，原則同意提列，惟請注意人潮引入及遊艇進駐策略，生態部分建立陸蟹廊道佈設問題。
    2. 第二優先卑南大圳案，應以建立卑南大圳廊道，貫通大圳親水公園及處理台東棒球場斷開卑南大圳水道之水資源應用為主，以符合推動水環境營造目標，而棒球場設施改善以吸引人潮為輔，請參考。
    3. 第三優先大武漁港案位於黑潮湧升流場域，近海漁獲豐富，可做海洋生態教育利用，擬將以地方鄉鎮漁港，發展成提供地方生活機能特色基地，因所需經費高達1.094億元，與計畫原則營造海岸風貌適宜性？尊重漁政單位意見處理。
    4. 第四優先太平溪案因水案水環境營造幹流長僅約3.2公里，計畫將案旁東海運動公園及兩所國中、小學列入規劃範圍，原則可行，惟請注意發揮環境教育功能外，又兩岸便道寬度、工法、使用材料不一，請考慮整體及便利性，且部分堤段外坡為混凝土坡面工，建議進行綠美化覆蓋。康樂橋-豐里橋段左岸高灘寬度大，施設礫間自然淨化都市汙水可行性，亦請考量。
    5. 另所提水環境第七優先池上大坡池案，經現場鄉長表示，該池屬國家級濕地，有自然湧泉水質潔淨豐沛，為解決週遭農田農藥廢水排入汙染，擬採截流，颱風時再當滯洪地功能，且儘量減少其他人工設施處理，符合水環境營造目標，值得推動。
  2. 、翁委員義聰
    1. 大坡池建議每年進行二次農藥監測，以評估改善成效。
    2. 金龍湖內外來種應處理，以恢復生態功能。
    3. 大武漁港堤防宜改善為陸丹寄居蟹、陸蟹，可通過的「非垂直壁」 ；植栽部分請未來送中央部會時，表列清單。
    4. 關山親水公園第7頁的學名改為拉丁文斜體，線體標示為外來種，水質監測請將歷年結果整理表列，新種補足植栽請用本地種。
    5. 鹿野p.7~8學名斜體字；建議工程減量。
    6. 長濱計畫建議不要再做海堤，p.26的圖17水泥圍堤改善，p.27植栽請用本地種，落實保護沙蟹科螃蟹、陸蟹及寄居蟹，最後建議工程減量。
    7. 金樽漁港的南防浪突堤建議取消，先做水工模型試驗，外側防波堤改善工程建議取消回復自然海岸。
    8. 卑南大圳p.18圖9誤植，緩衝綠帶新種植植栽請採本地種。
    9. 太平溪案，請維持河川自然性。
    10. 富岡漁港案，p.7水質重新描述，硬體建設注意與小野柳的景觀相容。
  3. 、王委員立人
    1. 台東縣的提案，地方政府自評分數均為89分，建議未來提案應按目前之計畫排序調整分數。
    2. 提案內容均有向縣長、首長簡報，並在自評表有首長之核章、予以肯定，且本次提案雖然高達11案但因提案內容沒有包裹提案，在未來管控進度上比較容易監督。
    3. 第七案池上大坡池水環境改善工程，屬國家級濕地，其主管機關為內政部營建署，池上鄉公所為代管機關，內政部營建署仍應就未來施作內容表示意見，至於未來經營支應由中央部含那一部門支持建議流待中央複評協調。
    4. 金龍湖水岸環境營造工程建議未來執行內容以現況環境改善及未來營建管理計畫的明確性為主軸。尤其是水質的改善。
    5. 關山親水公園的規劃範圍仍為農牧用地，目前在變更土地使用，並說明期程，加強營建管理計畫的說明。
    6. 長濱之提案在垃圾場旁之場域，對於汙水處理有其影響性，且處理效果是否如預期建議應考量，如果可行應先擇長濱國中之基地為主要施作。
    7. 成功生態水質淨化廊道營造工程，現況基地為汙水處理場用地，是否與營建署之汙水處理場有衝突，建議須整合考量。預留未來人工處理設施。
    8. 卑南大圳環境營造計畫，所提之規劃設計範圍建議應明確規範圍與體育署補助施作內容作明確說明。
    9. 富岡漁港的整體環境改善有其必要性，期使用基地範圍如有山坡地，請注意水土保持之規定並對整體之交通動線的規劃。
  4. 、水利署河海組
    1. 通案意見：
      1. 請將府內審查意見、工作坊意見及本次會議意見製作意見回覆表，納入整體計畫工作計畫書。
      2. 為避免執行過程對生態環境產生衝擊，請落實審查意見及環境復育與生態保育措施，並請優先執行水質改善工作項目，再進行水岸環境設施營造。
      3. 整體計畫請以「計畫」為名稱，非以「工程」為名稱，整體計畫名稱請檢視修正。如「河堤水岸景觀環境改善工程」，請將「工程」修正為「計畫」，並請加上河川名稱。如「親水公園生態景觀環境營造工程」，請將「工程」修正為「計畫」，並請加上地名等可辨識之名稱，其他計畫請一併檢視修正。
      4. 分項案件名稱請補充地名等可辨識之名稱，以免與其他整體計畫之分項案件名稱重複，如「長濱生態水質淨化綠廊道營造計畫」與「成功生態水質淨化廊道營造計畫」之分項案件名稱重複，請檢視修正，其他計畫之分項案件名稱請補充地名等可辨識之名稱，建議參照大武漁港案或鹿野案之分項案件名稱作檢視修正。
    2. 太平溪河堤景觀環境改善工程
本河川環境自然，生態豐富，有關辦理環境改善不宜有過多人工設施，以免造成環境突兀，衝擊景觀，另外經費請再檢討調整(降)。
    1. 關山親水公園環境營造工程
辦理內容屬性為遊憩據點特色地景等，建請向交通部協助爭取經費。
    1. 鹿野生態水環境廊道營造工程
      1. 瑞源溼地：現況種植水稻，用地是否取得?農民是否同意?請再確認。
      2. 新良及堤尾等2濕地：位於河川區，應依水利法相關規定提出申請再辦理。另現況自然，生態豐富，相關工作項目請洽NGO團體及生態專家提供意見。
      3. 本計畫3處位置原貌即屬優良自然風貌，再以人工設施改善，其效益不高，請再考量。
    2. 池上大坡池水環境景觀改善工程
大坡池為國家級濕地，經池上鄉長表示「主要係為改善水路及排水」，建請提報相關計畫，並請洽濕地主管機關提供意見。
  1. 、漁業署
    1. 一般性意見：
      1. 各計畫有對應2個以上中央部會之情形時，請確認各工項之對應部會，以免有重複補助或無單位補助之情況。
      2. 本署補助水環境，主要為既有設施改善，硬體設施增建恐難予以補助。
    2. 金樽漁港：
      1. 南防浪突堤增建屬新建設施本署不予補助，且尚未進行相關水工模型試驗，建議再考量本工項是否施作。
      2. 遊艇基地設施興建屬新建設施，本署不予補助。
      3. 本(108)年度縣府漁業科有進行金樽漁港港區範圍修訂，建議可提供給相關部會參考。
    3. 大武漁港：
      1. 請確認本計畫漁業署補助項目為何。
      2. 本署於105年已補助並施作大武漁港疏浚景觀橋工程，請確認與本案景觀空橋工程有無性質相近。
    4. 富岡漁港：
      1. 漁業資材場是否含有設施興建？另本工項若進行坡地改善，請注意有無水保問題。
      2. 街道規劃範圍為何？有無超出漁港範圍，請確認。
  2. 交通部觀光局
    1. 金樽漁港案
      1. 請確定各分項工程及對應補助機關。
      2. 惟有關漁港範圍內之相關設施，非屬觀光局之補助範疇。
      3. 因本局並非遊艇港之目的事業主管機關，故有關遊艇港如有施作之必要，請改列其他主管機關。
      4. 衝浪遊憩空間請再確認是否位於漁港港區範圍以內，如確認為港區範圍外，則可將觀光局對應於補助機關，惟後續是否核定，仍應視整體評分結果。
    2. 大武漁港案
      1. 請確定各分項工程及對應補助機關。
      2. 惟有關漁港範圍內之相關設施，非屬觀光局之補助範疇。
      3. 景觀空橋應說明其施作之必要性及於水環境之關聯性。
      4. 客庄路生活街道系統工程，應較偏重於市區街道改善，建議改爭取營建署城鎮之心計畫爭取經費。
    3. 親水公園
因觀光局前於105年度補助親水公園遊憩設施，故請再確認本次提報內容所施作之工程，是否有重複之情形，且既有之設施應加強其維護管理功能。
    1. 富岡漁港
      1. 請確定各分項工程及對應補助機關。
      2. 有關漁港範圍內之相關設施，非屬觀光局之補助範疇。
      3. 街區道路部分，建議改爭取營建署城鎮之心計畫爭取經費。
    2. 金龍湖
      1. 因本案提報內容有關水質監測調查計畫、水質改善、池底淤泥清淤非屬觀光局補助範圍。
      2. 建議本案先行完成水質監測及水質改善後，再與爭取相關計畫之經費補助辦理遊憩設施之改善。
  2. 營建署
    1. 前瞻基礎建設計畫-水環境建設「全國水環境改善計畫」部會分工原則，本署主要以配合公共污水處理廠所設置之污水設施、下水道工能提升等水質改善工作列為優先補助項目，合先敘明。
    2. 縣府提案第10案「成功生態水質淨化廊道營造計畫」，對應部會涉及本部營建署為水質淨化工程，該計畫係以生態濕地方式處理生活污水，且經審視分項工程尚有景觀基礎設施工程及自然生態保育工程，皆未含有污水下水道廠站、管線等相關屬本部營建署優先補助設施，另本部營建署全國水環境改善計畫匡列預算已全數分配完竣，建議本計畫經費，對應部會一併修正為環保署協助。另該水質淨化工程設置位置預計使用土地部分屬已規劃完成之成功鎮污水下水道系統處理廠用地，建議縣府再次檢核預留足夠用地供系統未來開辦使用。
  3. 環保署
    1. 長濱及成功生態水質淨化廊道營造計畫名稱類似，且分項工程(一)景觀基礎設施工程(二)水質淨化工程(三)自然生態保育也一樣，但長濱生態水質淨化廊道營造計畫相應補助部會為本署：另成功生態水質淨化廊道營造計畫卻為本署及營建署，請釐清確認。其中(二)水質淨化工程屬本署權責，另(一)景觀基礎設施工程及(三)自然生態保育工程為營建署權責。建請將計畫名稱分開，俾利補助單位依循。
    2. 長濱及成功生態水質淨化廊道營造計畫本署補助單位為縣政府，不得由鄉公所主政，辦理規劃設計及工程發包及後續維護管理事宜。
    3. 長濱水質淨化工程該計畫擬於長濱設置生態淨化工程一節，該計畫位於垃圾掩埋場區域，屬處理垃圾場之滲出水或逕流廢水，則非本署水環境補助範圍及權責。
    4. 成功生態水質淨化廊道營造計畫，預計設置6處汙水處理設施，請注意用地取得問題？因總處理水量僅200CMD，是否符合工程效益？
  4. 林務局台東林管處
    1. 有關大武金龍湖沿岸遭刺軸含羞木入侵覆蓋，建議納入改善工程。
    2. 大武尚武段1237地號，土地管理者為台東縣政府。
    3. 各項工程減少對河川兩岸自然植被與棲地破壞(如新良、堤尾等)。
    4. 大武、長濱等計畫，可與本局台東林區管理區計畫搭接，可優先改善河川生態廊道，達到友善環境串聯棲地功效。
    5. 長濱生態水質淨化廊道營造部分，書面資料中附錄地籍清冊無林務局轄管土地，簡報中有呈現零碎林地為林務局，請補充說明是否露缺部分。
    6. 陸蟹生態棲地保存，請於長濱地區營造工程範圍，須注意減量工項外，植被選擇請有利於陸蟹棲地復育。

1. 會議結論：
  1. 請台東縣政府儘速依各審查委員及中央機關代表所提意見與指導，修正、調整「台東水環境改善計畫-整體工作計畫書」之各分案計畫。
  2. 修正後之計畫書並請於108年4月9日前提送本局，俾利本局彙整後陳報水利署。
2. 散會: 108年3月27日下午16時30分