經濟部水利署第八河川局現勘記錄
1. 開會事由:「全國水環境改善計畫 (第三批次)金門縣政府水環境改善計畫現勘」
2. 會議時間： 108年4月8日(星期一)下午2時30分
3. 現勘地點：提報計畫現地
4. 主持人：蔡局長宗憲 記錄：林春發
5. 出席單位及人員：（詳如簽名冊）
6. 主席致詞：略
7. 主辦單位報告：略
8. 簡報：略
9. 與會委員意見
  1. 、九宮碼頭觀光設備完善，距本件水環境計畫，以坑道步行僅七分鐘，兩景點串連，整體遊憩功能更強。惟進入前，坑道過於狹窄不利行人穿梭，可研究酌予加寬處理。
  2. 、羅厝港築造後，港區水域僅靠生態岩壁營造，物種不豐富。而港區西外側有二百公尺寬沙灘，除潮差大，請設計警戒線設施，提醒遊客注意安全外，請再加強該段海岸線生物調查，以營造優質水環境。
  3. 、考量花崗片麻岩及連帶入侵小岩體的海岸地形地質棲地生態環境特性，港區海岸生態友善的岸壁工程，應該朝多樣化(避免單一標準化的樣態)預製的岸壁紋理設計(Textured Precast Elements of Seawall Project)，以利海岸物種生態系的棲地復育。
  4. 、港區環境景觀改善工程，要先盤點現有設施及景觀工程狀況，根據環境使用評估研提改善工程或優化版方案，儘量避免重複設置，各自林立的凌亂情形，例如:解說設施可以共桿設置或更換陳舊的牌面；設施材料質感要融入離島自然地景紋理，考量耐候、抗鹽及牢固穩定的物理特性。
10. 會議結論：
  1. 各委員所提寶貴建議將錄案辦理，對於工程規劃及施工意見將請各執行單位落實於工程執行程序中；此外，如各委員要推薦關心地方河川生態或金門縣地區相關之利害團體時，可與本局(第八河川局)承辦人(089-322023#1513，林春發)聯繫。
  2. 本次會議相關資料均公開於經濟部水利署全球資訊網頁中，歡迎各委員及關心地方流域環境之民眾多加利用，如有相關疑義，可隨時與前述網頁中所提供之本局聯絡窗口或個案工程聯絡窗口洽詢。
11. 散會: 108年4月8日下午4時00分