109年前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-應急工程會議紀錄
1. 會議時間： 108年9月2日下午1時30分
2. 會議地點：本局第二會議室
3. 主持人：王副局長瑋 記錄：黃偉恩
4. 出席單位及人員：(詳如簽到簿)
5. 主席致詞：略
6. 主辦單位報告：略
7. 執行單位簡報:(略)
8. 與會勘評委員意見:
  1. 陳委員重隆:
    1. 中華路下游段之在建工程右岸為成都南路，路寬如果寬度足夠加設綠化植栽建議縣府可增加綠化植栽美化排水路環境。
    2. 通過中華路之原有舊橋通洪斷面似有不足，且上下游皆已在今(108)年改善中，應配合改善，以增加永樂排水之通洪能力，也可盡早減輕管理上，汛期間的壓力。
    3. 原有跨河人行步道橋宜再評估，並與鄰近地方居民協商，盡可能配合地方需求作保留。
    4. 安全考量仍應在適當長度設計安全爬梯。
    5. 可考量保留60cm寬之灌木植栽以柔化設計及完工後之環境景觀。
  2. 楊委員坤城：
    1. 區域排水改善未見生態評估，在評分表項目中也未有生態調查。
    2. 報告需提供災害照片及評估。
    3. 工程需考量民眾休閒需求，適當置入休閒設施。
    4. 排水生態考量，需更著重減輕及補償。
    5. 菊池氏細鯽的課題。
    6. 案子經水利署核定後，請八河局持續督導。
  3. 許金龍委員:
    1. 永樂排水(1K+734~1K+860)應急工程，包含興建RCT橋梁1座， 本橋樑為中華路三段重要橋樑，中華路交通流量頗大，在改建施作時，應適當考量便道如何施作，是雙向便道還是以半半施工方式為之。
    2. 永樂排水(2K+180~2K+505)，其中有一人行板橋，本件如果成案，應徵詢在地民眾有否保留之必要，如需保留使用，則應作拆除重作之考量。
    3. 縣府所提三件應急工程，依現場現勘結果，個人認為還是以1K+734~1K+850段為最優先，2K+180~2K+505為其次，2K+505~2K+853為第三。
    4. 現況(或)照片，應可多加提供， 以區別輕重緩急，之實際性。
  4. 劉委員謙誠:
    1. 永樂排水(1K+734~1K+860)應急工程中華路橋梁改善建議設計時以半半施工法施工或於橋樑兩側各設一處鋼便橋以利南下、北上通行。
    2. 永樂排水(2K+505~2K+853)應急工程目前有兩座橋(人行橋及版橋各一)，人行橋視需要設置，板橋建議加寬至6米以利兩邊同時通行。
    3. 排水工之設計斷面基礎面排水部份建議改成斜坡設計(1:0.5)於安全許可下，既可增加河底斷面節省混凝土用量。
9. 會議結論：
  1. 未來案件規劃及設計之預算請核實編列。
  2. 本次提案如經水利署核定後，本局將持續控管及督導台東縣政府案件執行情形。
  3. 本次審查會議相關資料，於會後將資訊公開於本局全球資訊網頁。
  4. 請參酌初審委員意見辦理。
10. 散會: 108年9月2日下午17時00分