「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」-臺東縣水患改善情形檢討及109年度擬辦治理工程現地勘查紀錄

1. 時間： 108年9月24日上午9時00分
2. 地點：提案現場
3. 主持人：蔡局長宗憲 紀錄：黃偉恩
4. 出列席單位及人員：(詳如簽到簿)
5. 主辦單位報告:(略)
6. 現勘意見:
    (一)、	太平溪堤岸堤段內原有大樹必須保留，工程施作
        請配合原有大樹調整。
    (二)、卑南溪右岸加強加高工程(一、二期)堤防前坡
        斷面洪水位戧台寬度，建議在不影響通洪斷面
        下考量以4m左右為宜。
    (三)、	請考量堤後緩斜坡留樹穴，避免光禿禿的。
    (四)、新建堤防與原農田水利工程交叉點的舊設施
        建請保留。
(五)、新種植栽請用本地物種，不要種外來種。
(六)、	堤岸工程於施工開挖前，宜先把表面土移除安
      置，待工程竣工後再把該表面土覆回原表面，以
      防止侵入外來種。
   (七)、	關山鎮永豐排水設施改善工程工區範圍內，有龜
     鱉類，尾蛇類棲息，應補強生態檢核。
   (八)、	關山鎮永豐排水案要先有初步生態評估，才有辦
        法討論。
   (九)、	關山鎮永豐排水可考量加寬斷面，降低高度並考
        量利用預鑄塊邊坡斜率加大(考量1:2為原則)。
   (十)、	關山鎮永豐排水部分	用地取得或使用同意書，宜
        提早協調。