「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」-金門縣水患改善情形檢討及109年度擬辦應急工程及治理工程應急工程現地勘查紀錄

1. 時間： 108年9月9日下午13時30分
2. 地點：提案現場
3. 主持人：蔡局長宗憲 紀錄：黃偉恩
4. 出列席單位及人員：(詳如簽到簿)
5. 主辦單位報告:(略)
6. 現勘意見:
    (一)、	烈嶼鄉區域排水改善工程均有修建之必要性，其
        中西路中仁亭區之渠道改道改善，舊有之排水溝
        渠應考量保存。
    (二)、	烈嶼鄉上林至西方兩側的排水溝與路樹過於接
        近，破損處大半是路樹根系造成，工程施作對
        路樹是否會造成影響及工程完工後，路樹會不
        會再讓水溝塌陷，均是工程設計所應考量的；
        另本工程舊有之砌石應可再利用，預算編列時
        應加註如何處理。
    (三)、烈嶼鄉上林至西方兩側的原有水溝是以塊石砌
        成，既有石材尚可重複使用，宜提出適切的處
        理計畫以節省公帑。
(四)、金湖鎮北五劃段678地號等排水改善工程，建議
      可另採於既有水溝西側加設明溝作為分流之方案
      辦理，並兼顧生態與聚落整體的景觀。
 (五)、提案之金湖鎮北五劃段為水獺活動熱區，於後
       續工程施作時宜多加留意。
 (六)、金湖鎮漁村段833-2地號等排水改善工程部
       分，本區由環島南路（夏興）到海邊之地勢高
       低落差極大，降雨很快流入海域，並無積水、
       淹水的情形，既有兩條水溝足以疏導水流。
 (七)、目前既有兩條水溝水似有廢水、污水排放，宜
      加強處理及管制；區域範圍概為花岡岩的山麓
        荒野，生態景觀極佳，後續於既有水溝的改善，
        宜以恢復野溪潺潺流水的生態作考量，將可成為
        金湖鎮垂釣、賞鳥的觀光祕境。