經濟部水利署第六河川局在地諮詢小組會議辦理情形表

會議名稱	經濟部水利署第六河川局在地諮詢小組第1次會議
會議日期	109年6月18日
會議地點	本局水情中心第2-1會議室
會議主持人	陳局長建成
參與委員與相關機關、單位與人員	單位名稱	姓名(含職稱)	單位名稱	姓名(含職稱)
	經濟部水利署顧問	何委員建旺	水患治理監督聯盟	黃委員修文
	經濟部水利署顧問	彭委員合營	高雄市政府	黃柏棻委員、 / 林映伃工程司
	財團法人成大水利海洋研究發展基金會	簡委員仲和	台南市政府	蔡委員國銓、 / 李佳璟工程司
	高雄市綠色協會	魯委員台營	第六河川局	吳課長俊益、 / 林穎志副工程司、黃正工程司仁宏
	長榮大學河川保育中心	洪委員慶宜
本次會議討論重點與結論(辦理情形)	有關「內惟埤自然生態園區計畫」案，請高雄市政府完成施工中、後水質採樣檢驗後再說明水質改善效益成果，列入下次會議持續追蹤。 / 有關「美濃山下排水收集系統改善工程」案，請高雄市政府完成設計階段地方說明會後再說明民眾參與溝通活動辦理情形，列入下次會議持續追蹤。 / 有關「二仁溪二層行橋下游段環境改善工程第三期及第四期委託測量設計技術服務計畫」案，請依地方說明會民眾意見修正設計內容後，再於二仁溪整治民間討論會向地方民眾說明。請針對2次地方說明會彙整共通性民眾意見，提供二仁溪後續環境改善工程提前納入設計考量。 / 有關「愛河排水及其支流規劃檢討」案，請高雄市政府針對地方說明會彙整共通性民眾意見，並於下次會議報告後續民眾意見回應辦理及參採情形。 / 有關「後鎮抽水站引水幹線工程」案，請台南市政府整理民眾意見及處理之對應表，並於下次會議報告後續民眾意見回應辦理及參採情形。
其他