經濟部水利署第六河川局在地諮詢小組第1次會議議程

1. 時間：109年6月18日下午2時0分
2. 地點：本局水情中心第2-1會議室
3. 主持人：陳召集人建成 記錄：林穎志
肆、主席致詞：
伍、主辦課報告：

因應「流域綜合治理特別條例」施行期間已於108年12月31日屆滿，原依據「經濟部辦理流域綜合治理計畫建立民眾參與機制注意事項」召開之流域綜合治理計畫諮詢小組會議，改為依據108 年04 月03 日函頒「經濟部水利署各河川局在地諮詢小組設置及作業注意事項」第七點，召開本局在地諮詢小組會議並以每年二次為原則，於會議中報告本局及轄區直轄市政府受委託代辦或受補助計畫之相關民眾參與溝通活動辦理情形，並由在地諮詢小組委員提供意見納入各項計畫推動之參考。

陸、「流域綜合治理計畫」諮詢小組第20次會議決議事項辦理情形追蹤：
項次	上次會議決議事項	最新辦理情形	主辦 / 單位	建議 / 決議
1	有關「全國水環境改善計畫-內惟埤自然生態園區計畫」埤底淤泥抽除及設置水循環系統改善方案，請高雄市政府辦理施工前中後水質採樣檢驗之比較，並說明水質改善亮點效益，本案持續追蹤。	魯台營委員於109年1月10日至現場指導及提出建議事項，請設計單位研擬於引水道及原荷花池種植具水質淨化之挺水植物，以提高生物自淨力。經檢討後，已納入變更設計工項，包括大安水蓑衣、紫鳶、黃金水芋等，並搭配景觀性較佳的植栽，以提高淨水力及岸邊景觀性。 / 水質檢驗部分，統由高雄市政府水利局另委託逢甲大學辦理水質採樣檢驗（施工中、後），相關水質檢測結果將做為日後比較依據。	高雄市政府	取消追蹤
2	有關「美濃山下排水收集系統改善工程」，請高雄市政府針對地方說明會及生態檢核說明會簽到簿及回應辦理情形等相關資料補充齊全，列入下次會議持續追蹤。	已於109年2月26辦理生態檢核說明會，因目前修正工程設計中，預計6月初完成修正後辦理地方說明會。	高雄市政府	取消追蹤

柒、討論事項：
一、 本局辦理各項計畫民眾參與溝通活動情形，提請討論。

    本局說明：
本局辦理「二仁溪二層行橋下游段環境改善工程第三期及第四期」委託測量設計技術服務計畫，已於109年4月14日辦理第1場地方說明會，109年4月17日辦理第2場地方說明會，民眾參與情形如簡報說明。

二、 高雄市政府、臺南市政府辦理前瞻基礎建設「全國水環境改善計畫」及「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」2項計畫民眾參與溝通活動情形提請討論。

    高雄市政府說明：
本府縣市管河川及區域排水整體改善計畫「愛河排水及其支流規劃」已於109年4月28日及5月1日共辦理3場地方說明會，民眾參與情形如簡報說明。

    臺南市政府說明：
本府縣市管河川及區域排水整體改善計畫「後鎮抽水站引水幹線工程」已於109年5月19日召開設計階段地方說明會，民眾參與情形如簡報說明。

柒、臨時動議：

捌、散會