經濟部水利署營造工程保險注意事項

88年08月05日經（88）水利工字第A880500509號

94年01月21日經水工字第09405000400號

94年06月07日經水工字第09405002890號

95年01月13日經水工字第09450440480號

95年06月07日經水工字第09553081880號

99年04月30日經水工字第09951103260號

壹、總則

一、經濟部水利署（以下簡稱本署）暨所屬機關(以下簡稱所屬機關)基於風險分擔之原則及減少工程風險損失使工程順利進行，訂定本注意事項。

二、本署所有工程，除下列工程得依據本署工程契約範本第四章「災害處理」規定辦理外，均應依本注意事項及依工程特性辦理投保營造(安裝)工程財物損失險：

(一)四月底前能完工之堤防工程。

(二)未達查核金額十分之一之工程。

(三)河川疏浚工程。

(四)搶險、搶修及應急(由訂約機關自行核定)工程。

(五)應急工程(由訂約機關自行核定)

前項工程，若經訂約機關認有必要投保時，可依實際需要辦理投保；屬已訂約者，得辦理修正施工預算增列保險費。

施工機具設備之保險，依實際使用之施工機具設備由廠商自行辦理投保。

所有工程均應投保第三人意外責任險及僱主意外責任險。

三、屬專案計畫工程，配合計畫之整體性，得經本署指定或所屬機關專案報本署核定，由機關委託保險專業經紀顧問公司辦理。

四、附加條款：

□001加保罷工、暴動、民眾搔擾附加條款。

□002加保交互責任附加條款。

□004加保擴大保固保險附加條款。

□023加保鄰近財物附加條款。

□034保險金額增加百分之五以內附加條款。

□035四十八小時勘查災損附加條款。

□115加保設計者風險附加條款（安裝工程則使用200加保製造者危險條款）。

□116加保已啟用、接管或管理之財物附加條款。

□131加保第三人建築物龜裂、倒塌責任險附加條款。

□132加保業主建築物龜裂、倒塌責任險附加條款。

以上所列條款以財政部保險司核准之制式條款為準，機關依工程特性及需要選列為保單附加條款。

本工程一律選列034、035附加條款。

有關保險業者所提之其他附加條款，應本公平合理及維護機關權益之原則，予以適度修正或刪除。

為維護機關權益及工程之風險分擔，得於公平合理之原則下提列相關之附加條款。

五、廠商應將保險單及收據正本乙份、副本二份送交機關審查核可後，始得辦理工程估驗請款。

辦理加保及展延保險時依前項規定辦理。

六、保險契約應將「機關」列為被保險人，「廠商」列為要保人。(廠商得並列為被保險人，惟需加列030受益人附加條款將機關列為受益人950113經水工字第09450440480號函)

貳、保險項目及範圍

七、營造工程保險包括下列各項：

(一)契約書「工程保險費」之保險範圍：

1、營造(安裝)工程財物損失險。

2、本保險注意事項規定附加條款之加保。

(二)契約書由廠商管理費支應之保險項目(下列前二款所有工程均應投保)：

1、第三人意外責任險。(在保險單所載施工處所，於保險期間內，被保險人因執行職務，發生意外事故，致第三人受體傷死亡或有財務受損者。)

2、雇主意外責任險。(包括廠商及其分包商在本工程施工期間之受僱人因職務發生意外遭受體傷或死亡者暨本工程監工人員及其他相關人員，因執行本工程相關職務發生意外遭受體傷或死亡者。)

3、本保險注意事項規定之附加條款之加保。

(三)廠商得依實際需要自行加保之保險項目：

1、施工機具設備險。

2、其他廠商依工程特性及其本身條件符合風險分擔原則，所辦理之各項保險。

第(一)款之保險項目與第(二)、(三)款保險項目，應以不同批號之保單辦理投保(分別開立收據)。

參、保險金額

八、營造(安裝)工程財物損失險、施工機具設備保險、第三人意外責任險、僱主意外責任之保險金額規定如下：

(一)營造(安裝)工程財物損失險之保險金額：包括契約金額、機關供給材料金額等之總和扣除工程保險費、廠商管理費、營業稅及供給材料之搬運費與雜項費等項目之金額。

(二)第三人意外責任險之保險金額：每一個人體傷或死亡最少3,000,000元以上，其餘之第三人財損由廠商自行投保。

(三)僱主意外責任險之保險金額：每一個人體傷或死亡最少5,000,000元以上。

(四)施工機具設備之保險金額：廠商依實際使用之施工機具及設備投保。

肆、保險費

九、本工程辦理營造(安裝)工程財物損失險等之投保（包括第四點所選定之附加在內），其保險費由機關編列於工程保險費項目中，由廠商向保險人辦理投保。

十、廠商辦理施工機具設備險、第三人意外責任險及僱主意外責任險等之投保，其保險費已包括在契約書之廠商管理費項目內，除契約另有規定外，機關不另編列項目及變更增減。

十一、保險費及自負額計算方式：

(一)各類工程保險費參照附表一「營造綜合保險各類工程參考費率及自負額表」及使用說明編列之。

(二)有關自負額訂定部分，非天災部分參照附表一「營造綜合保險各類工程參考費率及自負額表」；天災部分，依據附表一「使用說明」第三點規定辦理。

十二、決標訂約時，工程保險費單價按決標總價與發包預算總價之比例調整。

十三、廠商依本注意事項第九點投保所繳之工程保險費應與契約書內之工程保險費符合；如廠商自行加保或廠商自願超繳以減低自負額，除其所增之保險費由廠商負擔外，應以不同批號保單另行辦理(含第三人意外責任險、僱主意外責任險及施工機具設備險等)。

伍、加減保及展延保險

十四、加保：

(一)工程契約變更致增加契約價金時，依第九點規定辦理投保其保險費之增加，依附表二計算方式辦理。

(二) 修正施工預算(變更設計)經核准或經機關通知後(以函或工務所備忘錄)，廠商應於接獲通知後二十四小時(遇假日順延)內辦妥加保手續。

十五、減保：

(一)在保險期限內之工程如因契約變更致減少契約價金時應辦理減保，依第八點規定辦理投保其保險費之減少按修正施工預算變更設計減少金額與依第八點第（一）項計算保險金額之比例計算(納入營造保險契約特約條款範圍)。廠商應經機關通知後(以函或工務所備忘錄)，三日內向保險人辦理減保手續。

(二)在保險期限內之工程如解除或終止契約時，應終止保險契約，保險人應退還之保險費按減少保險天數與投保天數之比例計算及相關保險業務費用(納入營造保險契約特約條款範圍)。廠商應經機關通知後(函或工務所備忘錄)解除或終止契約，三日內向保險人辦理完成終止契約手續。

(三)廠商經機關通知後，未依規定辦理減保或終止契約致未能獲得保險人退還保險費時，其應繳還機關之保險費由廠商負責。

(四)廠商應將保險人退還之保險費繳還機關，並於工程結算時辦理扣減。

十六、展延保險：

(一)工期經奉准展延期間，依第九點規定辦理投保其保險費之增加按須展延期間及原契約工期之比例計算，廠商應於原投保期限屆滿前辦理展延保險；若工期延誤因素尚未消除，廠商應於原投保期限屆滿前，主動洽機關同意以預定之展延工期於保險期限到期前辦理展延保險，並於展延工期確認後辦理修正。

(二)奉准展延保險之天數不包括辦理加保所展延之天數。

(三)保險期限依第十九點辦理；保險費計算如附表二。

十七、可歸責於廠商之原因致工期逾越工程施工期限時，依照工程契約書相關規定辦理之所有保險，其辦理展延保險所需之保險費全部由廠商負擔。

十八、完工後未能於三個月內完成驗收，廠商應立即辦理展延保險，其辦理展延保險之保險費以其未能依期限完成驗收手續之相關責任，由可歸責之一方負擔。

陸、保險期限

十九、保險期限為自開工日起至規定完工期限後三個月以上(二、三類授權工程，各單位本權責於預算編列時評估縮短辦理驗收期間之保險時程為2個月，)，若契約變更增加契約價金或工程延期時，廠商應依據本注意事項第十四點(二)項、第十五點(一)項及第十六點(一)項之規定向保險人辦理加、減保或展延保險，始得繼續辦理工程請款。

柒、保險責任

廿、  廠商未依本注意事項辦理投保（含加保及或展延保險）或因廠商因素未能自保險人獲得足額理賠者，其所有一切損失及損害賠償由廠商負擔。

廿一、工程如發生災害，廠商應於保險人辦理勘查確認後立即復工，不得藉故停工，否則所造成之損失及延誤之工期由廠商自行負責，並依政府採購法相關規定辦理。

捌、其他規定事項

廿二、工程發生災害後續修復辦理原則

(一)工程發生災害，需依契約辦理修復時，由廠商辦理修復，由機關將獲自保險人之賠償金額交由廠商進行修復工作。

(二)工程發生災害，如機關認為該損失之工程項目其施工條件、背景等因災害因素而改變，必須變更工法施工或無須依原契約立即辦理修復時，由機關承受保險人相關理賠後，辦理後續相關事宜。

前項之工程項目如未經估驗付款者，應按照實做數量予以估驗付款(應檢附相關照片、監工日報等佐證資料)。

(三)辦理災害理賠之相關事宜，應由要保人(廠商)依規定程序辦理，若要保人未依規定程序辦理，所造成之損失由要保人承擔

廿三、保險單收據加註之「本保險如蒙票據支付，倘票據未能兌現，本保險單無效」之文字等應予刪除。

廿四、廠商應依附表三與保險人辦理特約條款之約定。

附表一   使用補充說明：(99年4月28日經水工字第09905003540號函補充說明)

- 表列「基本費率0/00」，係指千分之，例如分類代號1082，防洪工程類其基本費率為千分之12~千分之20。

- 有關「施工期間上限(月)」係指，適用「基本費率0/00」之使用期限。若過該「施工期間上限(月)」欄所規定之期限，則後續之「基本費率0/00」及「自負額」欄所列均不適用，須由財團法人保險協進會重新評估。

- 表列「自負額」欄所規定之天災部分，其規定為(以防洪工程為例)「損失金額之20﹪，最少50~500」，其最少額度應由各設計及預算編製單位，於預算編列期間，先行評估其自負額所需額度，納入招標文件內。

- 需請財團法人保險協進會重新評估「基本費率0/00」及「自負額」者，於確認廠商已完成實質投保作為後，應檢附工程相關基本資料函該會，並副知行政院金融監督管理委員會保險局及本署。

經濟部水利署營造工程綜合營造保險注意事項—加、減保及展延保險費提列標準：

A=原契約投保金額 ；B=原契約保險費 ；C=修正施工預算加保金額(含供給材料)

D=修正施工預算減保金額(含供給材料) ；E=修正後保險費

一、修正(變更設計)施工預算，致工程費增加且除變更設計因素增加之工期外無其他工期展延者：

二、修正(變更設計)施工預算，致工程費減少且因變更設計因素而減少工期者：

三、工程費未增加，因其他因素需辦理展延工期者：

四、工程費增加，又因其他因素需辦理展延工期者：

(一)因工程費增加之保費(E1)：

(二)因展延工期增加之保費(E2)：

(三)修正後保險費(E)：

E=B+E1+E2

五、工程費減少

(一)因工程費減少之保費(E3)：

(二)因展延工期增加之保費(E2)：

(三)修正後保險費(E)：

E=B-E3+E2

附表三

特約條款

（一）保險期間內，如因故必須變更被保險人時，保險人應依照機關(即受益人)通知辦理。保險單之任何變更或中途終止，未經機關(即受益人)同意不生效力。(950629經水工字第09553081880號函修正)

（二）保險人接獲被保險人損害發生之通知，應即派員或會同公證公司趕赴現場會勘，除緊急搶修外，如超過四十八小時，被保險人得自行拍照、清除及修復，保險人對該部分之損害應根據被保險人提供之照片及實際修復費用單據資料，依保險單之約定賠償。

（三）保險金額若因契約變更增加時，其增加額度在原投保金額之百分之五以內者，由被保險人電傳通知即發生效力。

（四）保險人履行賠償責任辦理理賠時，應將發生損失之日期、位置、項目、數量、金額及理賠金額等明細資料通知定作人。

（五）在保險期限內之工程如變更契約致減少契約價金時應辦理減保，依第九條規定辦理投保其保險費之減少按變更設計減少金額與依第八條第（一）款計算保險金額之比例計算。廠商應於接到機關正式函文通知後三日內向保險人辦理減保手續。

（六）在保險期限內之工程如解除或終止契約時，應終止保險契約，保險人應退還之保險費按減少保險天數與投保天數之比例計算及相關之保險業務費用。廠商應於接到機關通知(以函件或工地現場備忘錄)解除或終止契約後，三日內向保險人辦理完成終止契約手續。

（七）僱主意外責任險之保險範圍包括：包括廠商及其分包商在本工程施工期間之受僱人因職務發生意外遭受體傷或死亡者暨本工程機關(定作人)之監工人員及其他相關會勘、督導、查核及驗收等人員，因執行本工程相關職務發生意外遭受體傷或死亡者。

- 保險期間工程發生災害後，如機關認為該損失之工程項目其施工條件、背景等因災害因素而改變，必須變更工法施工或無須依原契約立即辦理修復時，保險人應依已施作部份屬保險契約內之投保標的物給予理賠。

- 工程發生災害時，有關出險通知，得由被保險人或工程執行機關(水利署所屬機關)或廠商，通知保險人即發生效力。

# Text boxes

附表一

附表二