附件6

縣（市）管河川及排水復建工程計畫考核作業說明

壹、辦理依據：

依據行政院經濟建設委員會98年9月9日第1371次委員會議結論辦理。

貳、受考核單位：

前一年度受「縣（市）管河川及排水復建工程計畫」補助經費辦理之縣（市）政府。

參、考核小組成員

本署各河川局依轄區縣市別組成考核小組，河川海岸組、土地管理組、政風室、會計室、工程事務組視業務情形派員會同。

肆、辦理方式：

ㄧ、考核期程

由99年度開始至102年度止，每年4~5月間辦理，由各河川局排定行程，通知各縣市政府副知本署。

二、考核事項說明

(ㄧ)請各縣市政府填報「縣（市）管河川及排水復建工程計畫」工程明細表」（如附表1），於考核當日向考核小組提出所填報資料並備妥相關資料。

(二)以書面抽查考核為主，如考核小組認有需要得進行現場考核。

(三)抽查件數：須超過該縣受補助款工程件數10﹪，惟至少不得低於3件；如受補助件數少於3件，則全數抽查。

(四)由考核小組成員就縣市政府所填工程依上述說明計算應抽查件數，當場指定抽查案件。

(五)抽查之工程由考核小組各成員依評分指標（如附表4）評定分數，填入「考核成員個別評分表」（如附表2），並依各成員評分平均後填入彙總表（如附表3）。

(六)各縣市抽查工程之總分平均分數為考核成績，並依下述分等：總分90分以上列優等、80分以上未達90分列甲等、70分以上未達80分列乙等、60分以上未達70分列丙等、未達60分列丁等。

伍、成果彙整：

各河川局應於6月30日前將各縣市考核結果函報水利署彙整後通知各縣市政府。

附表1 「縣（市）管河川及排水復建工程計畫」工程明細表

| 項次 | 實施鄉鎮市區 | 工程名稱 | 核定經費 (千元) | 發包後 總工程費 (千元) | 開工 日期 | 完工 日期 | 工程 預定進度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承辦             課（科）長             局（處）主管

備註：一、開工、完工日期尚未屆期者，請填入預定開工、完工日期。

二、工程實際進度及預定進度請填截至最新進度。

三、請詳實填寫資料，表格請核章。

附表2「縣（市）管河川及排水復建工程計畫」考核成員個別評分表

| 工程名稱 | 施工進度控管（20） | 請款情形（15分） | 品質管理執行（15分） | 工務行政（15分） | 評分 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽查工程考評小計（滿分65分） |  |  |
| 整體計畫經費考評小計（滿分35分） |  |  |
| 總分 |  |  |

考核人員簽名

附表3○○縣市政府「縣（市）管河川及排水復建工程計畫」彙總表

| 工程名稱 | 施工進度控管（20） | 請款情形（15分） | 品質管理執行（15分） | 工務行政（15分） | 評分 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽查工程考評小計（滿分65分） |  |  |
| 整體計畫經費考評小計（滿分35分） |  |  |
| 總分 |  |  |

附表4  評分指標

| 評分項目 | 評 分 指 標 |
| --- | --- |
| 施工進度控管 20分 | 評分指標：施工進度控管（10分） 評分標準： 優（10分）：進度超前 良（7～9分）：進度落後未達5% 平（5～6分）：進度落後5%以上未達10% 差（3～4分）：進度落後10%以上未達20% 劣（<3分）：進度落後20%以上 其他（請敘明，增減1~2分）： 註：工程進度落後計算應扣除非廠商因素落後之進度 |
| 請款情形 15分 | 評分指標：完成請款百分比(15分) 評分標準(個案審查)：(已完成請款/應完成請款) × 15分 優：（已完成應請款金額，15分）：100% 良：(已完成請款/應完成請款)80%以上未達100% 平：(已完成請款/應完成請款)60%以上未達80% 差：(已完成請款/應完成請款)40%以上未達60% 劣：(已完成請款/應完成請款)未達40% 其他（請敘明，增減1~2分）： |
| 品質管理執行 15分 | 工程主辦機關、專案管理廠商（5分） 品質督導機制、監造計畫之審查紀錄、施工進度管理措施、障礙之處理、其他 監造單位（5分） 監造計畫內容及執行情形、缺失改善追蹤等之執行情形、監造單位之技師及監工人員等執行品管職務之缺失情形、其他 承攬廠商（5分） 施工計畫內容及執行情形、品質計畫內容及執行情形、品管制度及文件資料完整性、承攬廠商之專任工程人員、工地主任或工地負責人、品管人員及勞工安全衛生人員等執行品管職務之缺失情形、其他 |
| 工務行政 15分 | 評分指標：各項變更設計、工期展延、契約書等資料完備程度（15分） 其他（請敘明，增減1~2分）： |
| 整體計畫經費執行情形 35分 | 評分指標：向河川局請款百分比(35分) 評分標準：計算至前一年度年底(累計已向河川局完成請款經費/累計已核列經費) 優：（已完成所有請款金額，35分）：100% 良：(累計已向河川局完成請款經費/累計已核列經費)80%以上未達100% 平：(累計已向河川局完成請款經費/累計已核列經費)60%以上未達80% 差：(累計已向河川局完成請款經費/累計已核列經費)40%以上未達60% 劣：(累計已向河川局完成請款經費/累計已核列經費)未達40% 其他（請敘明，增減1~2分）： |